调度指挥中心周例会会议纪要

时间：2018.8.1

地点：调度会议室

主持：杨鹍

参会人员：调度全体人员

会议内容：

1、1304机巷、1304风巷打打钻必须1个圆班结束，不能结束的进行追查，通知政工部人员参加。

2、加快1304机巷、1304风巷、北翼总回风大巷瓦斯抽放管路安装，通防部报计划，调度指挥中心考核。

3、1304机巷抓紧调道，加快乘人车安装，调度对1304机巷、风巷乘人车安装、运行等情况进行协调，做好记录。

4、调度对领导安排的工作、各种会议安排的生产工作做好记录，进一步安排、落实、兑现。

5、调度做好网络、通讯、应急广播检修工作，确保设备完好。

6、调度人员要有针对性的培训，以提高调度人员素质。

调度指挥中心

2018年8月1日