陕西金源招贤矿业有限公司会议纪要

〔2019〕4号

经营办公会会议纪要

5月14日下午，公司在三楼会议室召开4月份经营工作办公会。公司董事周军，总经理王修启主持，副总经理李承军、张宗芳、王文生等公司副总师以上领导及各部门主要负责人参加了会议。会议听取了经营管理部对4月份经营运行情况及精细化管理推进汇报，分析了经营工作中存在的问题，对公司5月份经营供应工作进行了详细安排。现将会议有关内容纪要如下：

- 一、四月份各项指标完成情况

- （一）产量：本月完成原煤产量6.11万吨，累计产量8.42万吨，完成年度计划的3.34%。主要原因受工作面接替影响。

（二）进尺：本月完成404米，累计进尺1515米，完成年度计划的21.64%。其中重点工程累计进尺446米，完成年度计划的22.3%。

（三）煤质：本月原煤4月21日前为掘进煤，21日至30日采煤煤质较差，平均灰分31%；超出原煤下达质量计划24%七个点。

（四）收入：本月完成销售收入1967万元，累计完成销售收入2607.4万元，较计划减少3733.81万元，完成年度计划的3.29%。

（五）成本：截至四月底，完全成本累计11457.3万元，其中：可控成本累计6366.4万元，剔除增支因素后，可控成本实际发生6092.1万元，较计划节约648.9万元。其中：材料费本月消耗材料362.02万元，剔除外委单位应付工程款37.7万元外，实际消耗材料324.32万元，较计划350万元节约25.68万元。（4月份为完成考核指标，在建工程列支117.44万元）；工资本月发放工资780.12万元，与审批金额基本持平；电费本月电费134.96万元，其中外转供电6.85万元、食堂福利电量4.42万元，较预算节约20.31万元（为完成考核指标，工程列支电费41.43万元，较预算节约了62.74万元）；四项费用本月支出7.95万元，较预算11.5节约3.55万元；其他支出：本月支出146.4万元，较预算节约167.6万元。

（六）利润：1-4月份实现报表利润-7391万元，加减调整因素后，上报考核利润-9354万元，较预算增亏1820万元。

- 二、存在的问题

（一）1304工作面于四月下旬开始回采，煤质未达到预期，造成洗后配煤质量无法保证在5100大卡。

（二）设备管理不规范，井下目前存在闲置设备，易造成配件流失。

（三）尚未开展对采掘头面的用电考核工作。

（四）井下材料浪费现象依然存在。

（五）精细化管理材料缺乏对各单位亮点及存在问题的分析。

- 三、会议对下一步经营管理工作进行了安排部署

（一）充分利用选煤厂的功能，做好产品结构调整，在线测灰仪尽快投入使用，及时掌握煤质情况。（供销部、选煤厂）

（二）鼓励各部门开展修旧利废工作，按原值比例兑现；落实个人回收奖励兑现。（经管部）

（三）继续加强材料计划审批力度，把好材料的质量关。（供应、经管）

（四）加强设备现场管理力度，对各类设备及时维修、调剂使用，避免闲置浪费。（供销部）

（五）尽快测定用电指标，6月1日前下达用电考核指标。（环保办）

（六）精益生产、精采细采，对采煤部折标考核，以市场指导生产，追求效益最大化。

（七）加快盘库工作，推进材料超市化建设，做到材料日清日结，部门可以及时掌握材料消耗情况。

（八）精细化工作要与中心工作结合；搞实招，不搞花拳绣腿；要切合实际，阶段性重点推进；坚持抓两头带中间，稳步推进。

招贤矿业公司经营管理部          2019年5月15日印发