关于2017年“一通三防”工作的安排意见

公司各部门：

为加强2017年矿井“一通三防”工作，根据《恒源煤电股份公司关于加强2017年“一通三防”及地测防治水工作的安排意见》（恒源煤电通地〔2017〕1号）及相关规定,经研究，对招贤煤矿2017年矿井“一通三防”工作形成以下意见。

一、指导思想

认真贯彻执行《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》、《煤矿安全规程》、《陕西省煤矿瓦斯防治十条规定》等相关法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立“一通三防无小事”、 “瓦斯超限就是事故”理念，着力构建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理工作体系，全面落实“一通三防”工作责任制，加强综合防尘、防灭火管理，以 “技术、投入、管理、培训”的四位一体为保障，促进矿井安全生产。

二、工作目标

（一）总体目标

杜绝“一通三防” 及放炮事故，杜绝煤层自然发火事故，实现瓦斯零超限、监控系统零误报、管理零缺陷。

（二）综合治理目标

1、矿井瓦斯抽采纯量384.79万m3，抽采率不低于59.89%。

2、瓦斯治理巷道工程：1550m，

3、矿井通风安全质量标准化达到一级。

三、重点工作

1、认真落实“一通三防”各项法律法规

认真贯彻执行上级有关安全生产的法律法规、规范标准，加强矿井“一通三防”工作管理，促进矿井“一通三防”工作安全健康发展。

2、全面完善并落实“一通三防”岗位责任制

明确各级、各部门、各岗位“一通三防”责任，做到职责清晰、监督严格、执行到位，保障矿井“一通三防”各项工作得到落实。

3、完善矿井通风系统，保障矿井通风系统合理、稳定、可靠

加快北翼回风大巷施工，提高矿井通风系统的稳定性及抗灾性，确保矿井通风系统合理、稳定、可靠。

4、加强“一通三防” 基础参数收集及体系建设工作。

做好矿井建设期间瓦斯治理及基础参数的收集整理工作，与科研院所合作，完成矿井瓦斯等级鉴定、煤层自燃发火等相关基础参数的取样、分析及鉴定工作；积极探索具有招贤煤矿特色的“一通三防“管理体系，建立符合招贤煤矿的自然发火技术预警及防治体系；认真落实通风瓦斯涌出异常、抽采、钻探、防灭火、安全监控等日分析工作；做到编制规范、数据准确；做好瓦斯、防火等灾害预警和隐蔽致灾因素分析普查工作。

5、加强矿井瓦斯地质工作，认真落实过地质构造带和瓦斯异常带的综合防治瓦斯和防灭火措施。

煤(岩)巷过地质构造带或遇到地质异常情况时，地质副总必须及时组织地质人员分析、判断,提出施工意见与建议，以指导巷道施工和采取瓦斯防治措施。

通风副总必须根据地质部门提供的资料组织通防部门制定防治瓦斯、防灭火等专项措施。

采、掘副总必须组织相关部门制定专项的采掘安全技术措施。

6、完成瓦斯抽采系统的建设工作，确保2017年6月30日之前完成地面永久抽放系统和井下抽放管路的安装、验收工作，具备瓦斯抽放条件。

严格执行《煤矿瓦斯抽采基本指标》规定，加大瓦斯抽采管理力度，不断提高抽采效果，做到抽采达标。

7、严格矿井监控、人员定位系统管理

强化监控、人员定位系统的日常管理和维护，确保数据采集及时、准确。规范井下瓦斯超限断电试验过程，确保瓦斯超限断电闭锁功能完好。

严格执行计算机及网络设备的操作方法，杜绝因线路问题造成上传中断。

8、抽采系统、计量系统、注氮系统优化必须按设计施工，并根据设计编制施工措施，执行“一工程一措施”，确保措施的合理性和科学性，措施符合现场，施工符合措施。

9、严格火工品及放炮管理。

严格火工品的运输、领退、销毁制度；严格执行“五个三”和“彩带标识 ”放炮制度；落实放炮停电撤人制度。

10、加强“一通三防”设备及仪表检修、调校工作。

确保主要通风机、瓦斯抽采泵等“一通三防”重要设备及其附属设施装置检修到位，设备运行安全可靠；按规定定期对“一通三防”检测仪器仪表、监控系统设备及传感器进行检修、维护、计量检定和调校，确保灵敏可靠、计量准确，数量满足使用需要。

11、加强矿井综合防尘管理。

认真落实《招贤矿业综合防尘管理规定》(附件4)，严格粉尘防治监督检查。

采煤面必须实施煤层注水降尘措施；综采、综掘机必须有符合要求的喷雾除尘装置，综采支架必须装备移架喷雾。

安全监察部把综合防尘标准化工作纳入到采掘单位的质量标准化考核内容中，同各单位的质量标准化标准一同考核、评比，以促进综合防尘工作的顺利开展。

12、完成防灭火工程及体系建设

（1）建立健全防治自燃发火预警和防治系统，2017年5月31日之前完成防灭火灌浆系统、2017年6月30日之前完成注氮系统、束管监测系统的安装、验收工作，具备运行条件。

（2）矿井成立防灭火专业化队伍负责井下防灭火监督、检查及分析工作。

（3）矿井加强防火灌浆系统的检修、保证系统完好、正常使用；优化束管监测系统，重点区域重点监测，确保数据准确、可靠。

（4）采煤工作面、沿空掘进工作面、瓦斯抽采管路及回风侧密闭墙外按规定安设CO传感器。

（5）定期对自然发火煤层抽采钻孔、采煤工作面隅角、掘巷沿空区域、高冒区域、采空区密闭墙内气体进行人工取样分析，并建立防火预测预报台账。

（6）杜绝沿空区域和密闭墙漏风。

（7）严格井下烧焊及易燃易爆物品的管理。

13、强化“一通三防”基本技能培训工作

采取理论与实操相结合，强化防火、监控、瓦斯管理等专业工种及管技人员的业务技能培训。

四、保障措施

（一）全面落实“一通三防”工作各项制度

建立、健全招贤煤矿“一通三防”管理制度，明确各级管理人员“一通三防”岗位责任制，不断优化和落实“一通三防”各项措施。

总经理每月组织召开1次“一通三防”专题办公会，讨论“一通三防”工作，针对存在的问题，平衡解决人、财、物等相关问题，研究制定治理措施，明确责任人和责任单位，并督查落实情况。

总工程师每月组织开展1次防火专项检查，每周组织开展1次“一通三防”排查活动，重点排查一通三防工作各项管理制度、现场质量标准化的落实情况，并及时通报，安全监察部负责跟踪处理落实。

（二）建立“一通三防”设施（设备）属地管理机制

即施工单位工作区域内的一通三防（设备）均由施工单位管理，属地区域内的一通三防（设备）被损坏，按照招贤煤矿相关文件进行处理。找不出责任人的其责任均由施工单位现场负责人承担。

（三）编制、下发《招贤煤矿防治煤层自然发火管理体系》，完善防灭火制度，并严格执行，确保矿井安全生产。

（四）执行瓦斯治理、防治自然发火  “一矿一策”、“一面一策”制度。编制年度“一矿一策”、“一面一策”报公司核准，并严格按照核准意见组织落实。

（五）执行瓦斯超限追查处理和瓦斯治理相关措施分级审批制度。

严格瓦斯超限的追查、处理。采、掘工作面回风流瓦斯浓度按0.8%断电管理。瓦斯超限事故（打钻喷孔瓦斯浓度小于3%，且持续时间小于5分钟的除外）必须严肃追查，追究相关人员的责任。瓦斯浓度在3.0%及以上的瓦斯超限事故由公司组织追查，瓦斯浓度在3.0%以下的瓦斯超限事故由总经理组织追查。

采掘工作面回风流一氧化碳浓度达24ppm（炮烟、胶轮车和单轨吊尾气除外）按T2瓦斯超限1%追查处理；一氧化碳浓度达48ppm（炮烟、胶轮车和单轨吊尾气除外）按T2瓦斯超限3%追查处理。抽采单孔内一氧化碳浓度达到100ppm、支管路一氧化碳浓度达到50ppm，必须分析处理，并及时汇报，否则按停止作业处理。

（六）严格矿井监控系统管理

强化监控系统的日常管理和维护，确保数据采集及时、准确。规范井下瓦斯超限断电试验过程，确保瓦斯超限断电闭锁功能完好。完成、完善矿井监控、抽采、人员定位系统环网传输功能，严格执行计算机及网络设备的操作方法，杜绝因线路问题造成上传中断。

严格井下电气设备“甩火”、“搭火”管理。所有井下工作地点新增电气设备或改变现有供电方案，必须经安全监控主管部门批准；检修与监控、人员定位系统设备关联的电气设备，影响系统正常运行的，必须经监控管理部门、总工程师签字审批，并制定安全措施后，方可作业。

编制采区设计、采掘作业规程和安全技术措施时，必须对安全监控设备的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，必须对人员定位系统的分站、识别器的安设地点及监测区域，信号电缆和电源电缆的敷设做出明确规定，并绘制监控系统和人员定位系统布置图和断电控制图，否则不准施工。

（七）执行《招贤矿业“一通三防”管理制度》各项规定和办法，严格在通风、火工品、放炮、监测监控、人员定位、仪器仪表、综合防尘等方面的管理，着力加强技术和基础管理工作。

（八）强化瓦斯、自然发火治理理念，提升全员瓦斯、火灾治理意识。

1、瓦斯治理是生命工程，是安全工程；

2、一切优先瓦斯管理，一切优先防自然发火管理。

五、奖惩办法

（一）奖励

为充分调动广大干群参与“一通三防”工作的积极性、主动性，促进齐抓共管责任制在现场的落实，杜绝各类瓦斯、防灭火事故的发生，矿建立专项奖励基金进行奖励。

实现季度瓦斯零超限、杜绝一氧化碳异常，矿给予相关单位伍万元奖励。

实现年度瓦斯零超限、杜绝一氧化碳异常，矿给予相关单位十万元奖励。

凡 “一通三防”各类罚款由安全监察部、通防管理部落实执行，经营管理部财务部门建立“一通三防”罚款专项账户、专款专用，并每季度汇总上报总经理、总工程师阅示，年度内按照罚款总额的50%给予相关单位和个人奖励。

（二）处罚

发生瓦斯、自然发火事故，必须按照“四不放过”原则进行追查处理，依据追查处理结果对责任单位及个人进行处罚。

关于“一通三防”各项费用及罚款由安全监察部统一开票交矿财务部门收取。

附件：

1、2017年度招贤矿业瓦斯综合治理“一矿一策、一面一策”

2、2017年度招贤矿业防治煤层自然发火“一矿一策、一面一策”

3、招贤矿业瓦斯超限相关处罚规定

4、2017招贤矿业“一通三防”管理制度汇编