招贤矿业公司强化岁末年初

安全管理工作实施方案

根据《皖北煤电集团关于强化岁末年初安全管理工作的通知》（皖北煤电秘发【2017】151号）要求，结合招贤实际，经研究，特制定《招贤矿业公司强化岁末年初安全生产工作实施方案》。

一、总体思路

坚持把安全生产作为首要任务，着眼于“零事故”，着手于超前防范，着重于责任落实，着力于奖惩兑现。实现矿井安全发展，为矿井通过联合试运转验收，创造良好条件。

二、工作目标

（一）实现“五个零”： 零死亡、零重伤、零超限、零突水、零着火。

（二）达到“两个标准”：矿井安全生产标准化达二级，符合矿井联合试运转验收条件。

三、组织领导

为切实加强组织领导，公司成立领导小组。由公司董事长、总经理任组长，党委副书记、副总经理、总工程师、财务总监任副组长，领导小组成员由公司副总师及相关职能部门负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在安全监察部，安全监察部部长兼任办公室主任。

领导小组负责各项工作的总体安排，办公室跟踪了解各部门工作进展情况，协调解决工作中出现的问题，督查各单位活动落实情况。

四、实施时间

2017年11月19日至2018年2月28日。

五、实施内容

（一）全面贯彻落实国家、省、集团公司安全工作指示精神。各单位组织学习并贯彻落实《国务院安委会办公室关于切实做好岁末年初安全生产工作的通知》（安委办明电〔2017〕18号）、《安徽煤矿安全监察局安徽省经济和信息化委员会关于加强岁末年初煤矿安全生产工作的意见》（皖煤监传真〔2017〕54号）、《皖北煤电集团关于强化岁末年初安全管理工作的通知》（皖北煤电秘发【2017】151号）、《关于开展煤矿百日安全大整治的通知》（陕安委办〔2017〕77号）等指示，按照《关于开展百日安全大整治的通知》（陕招安全〔2017〕148号）要求，严格对照检查内容、检查标准，开展自查自改、集中整治、巩固提高三个阶段工作。安全监察部牵头督办。

（二）严肃干部作风建设。一是严查制度落实，重点查各级干部外出请销假制度、跟带班及值班制度、公司刚性规定落实情况。二是严查领导干部履职尽责，紧盯领导干部精神状态、工作状态，对不在状态，工作不负责任的及时动用组织手段、事前问责。政治工作部、综合办公室、安全监察部负责督办。

（三）突出重大灾害防控

1.严格“一通三防”管理。以1307工作面瓦斯治理、防治自然发火为重点，严格落实各项措施，对照节点抓落实，紧盯关键抓管控。采煤事业部、通防管理部负责督办。

2.加大防治水、冲击地压治理力度。围绕1307工作面顶板离层水的治理，加快1307工作面地面直通式导流泄水孔施工，在冲击地压防治方面，通过卸压钻孔、深孔预裂爆破等措施，超前防范。采煤事业部、防冲办、生产技术部负责督办。

3.深化采掘顶板专项治理。11月底前组织一次顶板专项检查，重点对支护材料质量、支护参数的选择、临时支护、采煤工作面初撑力，掘进工作面锚固力进行全面排查，深刻汲取周边矿区锚索断裂伤人事故教训，对地质构造带、应力集中区域、受动压影响区域的锚杆、锚索外露部分，采取针对性的加强防护措施，提高安全防护可靠性。五建三处项目部、矿业公司、恒源队、生产技术部负责督办。

4.组织开展机电运输专项检查及冬季“三防”工作。开展矿井提升、供电系统、斜巷运输专项检查，严格落实冬季“三防”各项措施。机运环保部、安全监察部、综合办公室负责督办。

（四）全面推进安全生产标准化创建。学习、借鉴周边矿区先进经验，加大创建力度，突出过程控制和动态达标，严格检查考核，力争年底安全生产标准化达二级。安全监察部牵头督办。

（五）强化风险防控、隐患排查。

1.建立重大安全风险预警制度，公司专业分管领导定期组织对矿井的生产头面、系统、装备存在的重大安全风险源进行排查，针对应力集中区、特殊异常带、防水警戒线、瓦斯和CO异常区域、系统和装备存在的问题以及其它重大安全风险进行预警，对预警提出的安全风险要及时研究制定防范和治理措施。采煤事业部、机运环保部、通防管理部、生产技术部、安全监察部负责督办。

2.每周组织开展一次全覆盖的隐患排查，尤其对井下重点区域、地面生产系统、地面建筑物塔吊等进行全面排查，消除死角和盲区。生产技术部、调度指挥与控制中心、安全监察部负责督办。

3.认真整改上级部门安全监察中查出的问题，条条整改到位、闭合处理。安全监察部牵头督办。

（六）保持反三违高压态势，切实提高反“三违”质量。

提高反“三违”的质量，把反“三违”重点放在容易导致事故发生的违章指挥、违章作业上。各单位要设立违章指挥举报电话，鼓励职工制止和举报管理人员的违章指挥行为。重视对工伤事故和三违现象的统计分析，总结出容易导致事故发生的重点问题和关键工序，不断提高反“三违”、防事故工作的针对性和实效性。安全监察部负责督办。

（七）加强督查考核

1.公司副总以上领导班子成员与基层单位包保督导，采取参加会议，现场带班，与干部员工谈心对话等形式，着力发现问题，研究问题，解决问题。重点对各单位贯彻落实公司安全工作部署、活动组织发动、隐患排查整改、专项会战实施、灾害治理重点工程完成等情况进行督查。副总师及以上领导包保督导分组安排见附件。

2.公司机关部门加大精准督查力度。根据现场存在的隐患和问题，视情况果断采取“三让、四停”措施，即：产量让安全、进尺让安全、效益让安全，停头、停面、停设备、停干部。

（八）加强元旦、春节期间安全工作

1.“两节”前，各单位召开专题会议，对安全工作进行详细安排部署，做到任务明确、措施具体、责任到人、严格考核。公司办公室、安全监察部负责督办。

2.加大“两节”期间动态督查力度，对违规者，从严从重从快追查处理。政治工作部、安全监察部负责督办。

六、奖惩及问责

（一）奖罚。实现活动目标的单位，给予全员（年薪制人员除外）奖励：

1.外委单位：按2018年2月底在岗人数（出勤符合规定），人均分别奖励800元，奖励资金从其工程结算收入中支出。

2.公司部门：按2018年2月底在岗人数（出勤符合规定），采煤事业部人均奖励800元，机运环保部、通防管理部人均分别奖励600元；安全监察部、生产技术部、调度与控制中心人均分别奖励500元；机关及其他部门人均分别奖励400元。未按要求开展活动或未完成相关量化指标的，扣除责任部门（单位）相关领导月度安全风险抵押兑现额的20%—30%。

（二）问责。发生轻伤及以上人身事故、三级及以上非人身事故、被责令停止作业、出现重大事故隐患，责任领导进公司“三违”学习班学习。对贯彻安全工作决策部署不力、作风漂浮、弄虚作假、违规违纪、管理滑坡的单位或领导干部，由公司领导对其约谈。事故调查中，发现班组长及以上管理人员存在违反值班、带（跟）班制度和相关工作纪律等问题的，上提一级追究责任。

附件：

副总师及以上领导包保督导分组安排

一、分组安排

| 组别 | 责任领导 | 联责单位 | 督导单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周军、王之永 吴干、孙学荣 | 调度与控制中心 | 采煤事业部 |
| 2 | 王修启、刘钊、张晖 | 安全监察部 | 机运环保部 |
| 3 | 朱启杰、何毅 甘圣丰、欧东东 | 生产技术部 | 五建三处项目部矿业公司项目部恒源队 |
| 4 | 刘浩、李承军、彭辉 | 防冲办 | 通防管理部 沈阳钻机队 |
| 5 | 李仲平、张宗芳 陈继贤、程龙利 | 经营管理部 政治工作部 综合办公室 选煤厂筹备办 | 选煤厂项目部 锅炉房项目部 运销煤厂装车部道路施工项目部联合建筑项目部 |

二、主要职责

（一）不定时组织督导单位的管技人员开展安全检查，对发现的隐患，及时组织消除，制止员工违章行为。

（二）每周参加一次督导单位的周安全例会，了解每周安全生产情况。

（三）每月参加一次督导单位的班组联系会，了解各班组生产情况、班组之间存在的问题，并参与解决问题。

（四）每月至少组织两次督导单位谈心会，了解督导单位生产情况、干部员工思想状态，听取意见建议。

（五）对职能部门下发给督导单位的隐患信息，督促解决。

（六）参与督导单位的安全生产事故追查及处理。