陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2017〕0913号

招贤矿业公司办公会纪要

2017年9月13日，公司在三楼会议室召开办公会。会议由公司党委书记、董事长周军主持，公司副总师以上领导、各部室及外委队伍项目负责人参加会议。会上通报了祁东煤矿“8.13”重伤事故情况；汇报了本周矿井地面、井下安全隐患排查情况及矿井安全质量标准化检查情况；传达了陕西省煤矿安全生产动员部署会议精神；贯彻了安徽省经信委关于近期安全生产事故的通报、陕煤局发〔2017〕34号《关于今年上半年煤矿安全状况和近期检查发现隐患及问题的通报》、陕煤局函〔2017〕104号《关于上半年煤炭建设项目专项检查情况的通报》等文件精神；安排部署了公司近期的安全生产等重点工作。现纪要如下：

一、公司安全生产情况

上周公司安全生产形势稳定，共反“三违”15人次，月累计31人次。

- 二、周隐患排查落实情况

上周共查出隐患45条，闭合45条。本周共排查出隐患39条，其中掘进专业17条，采煤专业3条，机电专业19条，安全监察部已下发联系单，要求责任单位对照标准，限期整改落实。

三、本周安全重点工作

（一）北回上、下段放炮管理、斜巷运输及顶板管理。

（二）永久避难硐室放炮及顶板管理。

（三）1307机巷无极绳绞车运行管理工作。

（四）地面建筑工地塔吊使用及安全用电管理。

四、会议安排

会议深刻分析了当前矿井面临的形势，指出二期工程进入收尾阶段，矿井即将转型至生产矿井，特别是国庆、中秋两节将至、党的十九大即将召开的关键时期，公司上下要将安全生产工作作为当前首要任务来抓，切实严格安全生产过程管理，确保万无一失。

会议要求：

- 要认真做好隐患排查整改工作，安全监察部要将会上通报的隐患和问题及时挂网和告知外委施工单位，并尽快下发整改通知书，限期整改。

- 要切实贯彻落实好矿各项规章制度，矿文件、制度、规定和措施等在正式下发后，与施工单位有关的，各相关部门要及时分发至外委单位，并做好分发登记。

- 会议强调：

- （一）要紧思想。深刻吸取“6.21”事故教训，时刻绷紧安全弦，思想上不得有松懈。

- （二）要抓重点。切实抓好“四防”（防水、防火、防冲、防瓦斯）工作，一定要将各项措施贯彻落实到位。

- （三）要严管理。与时俱进，不断转变思想观念，切实抓好制度的执行落实，进一步加大反“三违”力度。要加强人员定位卡管理，外委队伍要严格按照矿规定要求，三天之内将本部门人员定位卡变动情况按要求报备，并及时进行变更或办卡。

- （四）要夯基础。着力构建安全风险分级管控、隐患排查治理和安全生产标准化“三位一体”安全预防管理体系，要对照标准，做好达标创建工作。公司近期要召开专题会议研究部署联合试运转相关事宜，各相关单位要做好各项制度的梳理和完善工作，并要严格执行落实。

- （五）要强作风。管理人员要进一步转变工作作风，切实强化工作执行力。严格一体化管理，外委队伍必须服从矿安全生产管理，尽快排好跟班表报调度中心，调度中心要将跟班情况每周进行通报，对违反规定的单位和个人严格对照文件进行处罚，如有外委队伍不遵守矿安全管理制度，矿将发函告知其总部。严格干部作风督查，政治工作部、安全监察部要不定期组织督查活动，重点检查跟班、职能部门工作执行落实情况，并严查违章行为。

出席：周  军、刘  浩、刘建民、何  毅、程龙利、

张  晖、孙茂林。

列席：朱远辉、杨  鹍、高  峰、吴卫星、孙学荣、

王晓彬、张智慧、马飞翔、李  健、谢  辉、

张  义、徐  涛、张展信、王  峰、王新宽、

王清超、张家顺、方文林、刘金富、邓保伟、

孟  宁、刘成义、张振平、李登富、许  杰、

邓春生。

招贤矿业办公室                      2017年9月14日印发