陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2018〕38号

招贤矿业公司安全办公会纪要

2018年10月16日下午，公司在三楼会议室召开安全办公会。会议由公司党委书记、董事长周军主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会议观看了全国煤矿安全基础建设推进大会经验视频片，安全监察部通报了近期全国范围内事故4起，汇报了上周安全生产情况、周隐患排查情况、反“三违”情况以及本周重点工作，并通报了1304高抽巷安全生产标准化检查结果。会议要求，要进一步加强安全隐患排查工作，按照创建一级安全生产标准化矿井要求，落实每旬各专业分管领导带队隐患排查制度；要强化制度建设，制定制度时要充分征求基层单位意见，集体讨论研究，确保制度科学合理；要做好制度解读工作，制度下发后，由主管单位深入各单位进行解读、宣讲，并督查落实到现场。要加大班组建设力度，不断强化管理，夯实基础，推动班组由“经验管理”向“标准化管理”转变，提高班组管理水平。现将会议纪要如下：

一、上周安全办公会安排任务落实情况

上周安全办公会共安排7项任务，其中已落实5项任务，正在落实任务2项；正在落实任务分别为：

- 冬季“三防”进行各项工作节点考核兑现，确保按期供暖。

- 钻机队施工场所前后20m 卫生区保持，钻杆钻具集中码放，积水及时清除，环境治理。

二、上周安全生产情况

上周公司安全形势稳定，共查处“三违”14人次；本月累计查处“三违”47人次。10月10日，集团公司三季度安全生产标准化检查考核综合得分85.1。

三、安全隐患排查情况

（一）上周隐患落实情况

共排查出隐患61条，五建三处未对检查问题反馈，已按照制度对五建三处进行处罚。

（二）本周隐患排查情况

本周共排查出隐患69条，其中采掘专业：25条，机运专业25条，一通三防专业15条，地面4条。

四、本周安全工作重点

（一）1307工作面严格按照措施施工，采煤部重点做好支架初撑力管理和上下隅角管理，液压支架第60#架每班要安排专人负责，对机电设备进行全面检修，确保正常回采。

（二）北翼轨道斜巷下口巷道修护，修护队要严格按照措施施工；矿业公司架棚段，要确保重车能正常通过，避免车辆掉道；机运部加强斜巷运输管理和现场跟班，打运物料期间要协调好，防止重车伤人事故。

（三）1304机巷、风巷掘进工作面严格按卸压措施施工，做好卸压爆破管理、火工品管理，锚杆、锚索必须用铁丝捆扎牢固；掘进施工要短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，防片帮网使用到位，确保锚网梁索质量，后路加强巡查，发现有断锚杆、锚索现象及时补打。

（四）1304风、机巷无极绳使用时，严格按运输管理规定执行，严禁超挂车辆等。

（五）+980水平辅助运输大巷2#联巷严格执行“五个三”放炮管理。

（六）友缘公司项目部北翼总回施工,严格按斜巷运输管理规定操作；+980辅助巷施工严格执行规程措施、员工培训管理。

（七）各专业旬事故隐患排查由各专业分管领导组织，排查问题形成材料送至安监部办公室。

（八）周一地面隐患排查由各单位当天值班人员参加，井下检查由各专业领导带队参加。地面、井下各单位参加人员名单每周五下班前送至安监部办公室。

五、会议安排的任务

- 综掘机红外线断电仪必须按规范操作，综掘机施工期间前方严禁站人，否则按照严重“三违”处理。责任单位：矿业公司   掘进部   五建三处

- 1304风巷、机巷无极绳掉道问题必须要补充专项安全技术措施。责任单位：矿业公司   五建三处

- 1304高抽巷迎头施工期间，掘进部要安排区队跟班。责任单位：掘进部

- 1307工作面上隅角瓦斯管理是重点工作，锚杆必须退锚、网片必须剪掉，合理安排抽放时间。采煤部机、风巷预裂爆破作业要正常推进。责任单位：采煤部  通防部

- 地面消防存在安全隐患，消防器材、沙箱、灭火器要配备齐全，宿舍严禁使用大功率电器。责任单位：后勤  武保

- 外委队伍设备、材料要登记备案，设备、材料进出矿、入井要有严格的程序。责任单位：供销部   机运部

- 安全生产标准化、班组建设下发文件要严格执行，制度的下发要充分征求基层意见，会前讨论，要符合实际情况再下发。

- 周一隐患排查要有专业分管领导带队参加，旬隐患排查各专业分管领导合理跟进。

出席：周  军、李治龙、张宗芳、李承军、刘  钊

纵  峰、程龙利、张  晖、甘圣丰、吴  干

甘圣丰、彭  辉、欧东东、卞大勇。

列席：朱远辉、高  峰、李  恒、王庆亮、杨  鹍

秦庆举、单景新、吴卫星、时  光、马  强

杨  眷、田胜军、邓保伟、李  强、沈长青

李劲松、张展信、马飞翔、李  健、陈  诚

苏  凯、赵  峰、刘  民、方文林、刘  新

张言飞、崔高兴、邓春生、何  亮。

招贤矿业公司办公室            2018年10月20日印发