陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2018〕41号

招贤矿业公司安全办公会纪要

2018年11月6日下午，公司在三楼会议室召开安全办公会。会议由公司党委书记、董事长周军主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会上观看了2010年淮南矿业集团李嘴孜煤矿顶板事故警示教育视频；安全监察部传达了淮南矿业集团潘集第三煤矿皮带机卷人事故通报，汇报了上周安全生产情况、周隐患排查情况、反“三违”情况以及本周重点工作，并通报了机电运输专业安全生产标准化检查结果。友缘项目部负责人根据“工人违章干部反省”活动要求，对本单位的“三违”进行分析反思。会议强调，要扎实推进安全生产标准化矿井达标创建工作，保持工作主动性，按照达标创建方案，把工作抓在日常、功夫用在平时，上下同心，全力奋战，必须确保创建一级安全生产标准化矿井和2018年安全年的目标。要加快推进选煤厂建设进度，坚定不移确保11月底12月初实现矿井和选煤厂联合试运转。要强化干部作风建设，副总师以上领导要率先垂范，中层管理干部工以身作则，严格执行跟带班制度；要加强作风督查，强化干部作风，以作风保落实、保安全。现将会议纪要如下：

一、上周安全办公会安排任务落实情况

（一） 上周安全办公会共安排10项任务，已落实3项，正在落实7项。正在落实任务为：

1.出现“三违”现象的单位，要由单位主要负责人主持召开分析会，“三违”现象多的单位，由分管领导进行主持召开分析会。（正在落实）

2.参加安全培训的人员，培训不合格的，费用自理；对单位报名且未进行按时参加培训的，产生的费用由责任单位负责。（正在落实）

3.掘进部要定期对1305机巷设备进行检修，确保设备正常。（正在落实）

4.1307工作面避难硐室，要编制措施进行放顶，确保充分冒落，防止瓦斯积聚。（正在落实）

5.1304工作面机、风巷排水系统优化，要及时上报集团公司。（已上报未批复）

6.召开1304工作面安装筹备会，编制倒排工期表，并进行考核。（正在落实，已开过现场会，安装筹备会拟定11月10日召开）

7.安全监测监控系统改造要严格按照计划进行，11月底改造完成。（正在落实）

二、上周安全生产情况

上周公司安全形势稳定，共查处“三违”8人次；本月累计查处“三违”8人次。11月2日夜班，进行动态督查；11月3日中班，进行机电运输专业安全生产标准化检查；11月4日中班，到一二线生产单位班前会进行淮矿集团“11.3”事故宣贯。

三、安全隐患排查情况

（一）上周隐患落实情况

上周共排查出问题69条，已落实65条，未落实4条。未落实问题为：1.1304风巷757#H架对面钻机120开关，外壳积煤较厚，电缆吊挂乱，电缆指向牌未填写；2.大巷与1307机巷三岔门处注浆用两台起动器无责任牌，无电缆走向牌；3.1304迎头钻机开关责任牌内容不清晰，负荷线带电盘圈，200A三通接线盒压板螺丝过长；4.1304机巷瓦检员兼做皮带司机，不能做到专职；（已按规定处罚，并继续督促整改）

（二）本周隐患排查情况

本周共排查出隐患60 条，其中采掘专业19条，机运专业24条，通防专业9条，地面8条。

四、本周安全工作重点

（一）+980辅助联巷目前三家单位交叉作业，人员多，且友缘队挖掘机及铲车属移动设备，运转时存在较大隐患，要做好安全措施。

（二）1307工作面严格按照措施施工，采煤部重点做好支架初撑力管理、上下隅角管理、机电设备的检修工作，确保正常回采。

（三）轨道下口反底拱处，要保证注浆质量，按措施施工。

（四）1304机巷、风巷掘进工作面要严格按卸压措施施工，做好卸压爆破管理、火工品管理，锚杆、锚索必须用铁丝捆扎牢固；掘进施工要短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，防片帮网使用到位，确保锚网梁索质量，后路加强巡查，发现有断锚杆、锚索现象及时补打。

（五）1304风、机巷无极绳使用时，要严格按运输管理规定执行，严禁超挂车辆等。

（六）各单位要吸取淮南潘三矿皮带卷人事故，制定安全措施，加大对人、物、作业环境的管理。

（七）最近雨雪天气较多，温度变低，各单位要加强地面车间设施、车辆及人员的安全管理。

五、会议安排的任务

- 政工部每周开展不少于1次干部作风督查活动，重点督查管理干部跟带班、值班期间的履职尽责情况。责任单位：政工部

- 11月底，引进一支修护队伍缓解公司修护队伍紧张问题。牵头负责人：陈优良 、欧东东

- 各掘进工作面皮带机保护不齐全运行的，责任单位机电负责人、单位负责人进“三违”学习班；皮带机保护齐全，皮带机进行无保运行或甩掉保护运行的，责任人按严重“三违”处罚。责任单位：掘进部、矿业公司项目部、五建三处项目等

- 便携仪的收缴发放工作，要无缝对接，不得影响正常使用。责任单位：通防部

- 地面炸药库即将投入使用，要及时完善相关管理制度、人员培训等工作。责任单位：通防部

- 采煤部开展标准化班组现场会，相关单位要到现场学习。责任单位：采煤部

- 编制钻机管线吊挂管理规范，发放到各钻机使用单位。责任单位：安全监察部

- 柴油机车要控制速度，严禁无关人员乘坐机车，机车运行时，轨道开放区域要设专人警戒，严防无关人员进入作业区，违反规定者，按“三违”处罚。

- 1307工作面上下隅角要按规定退锚、剪网，未按规定执行的，第一次罚单位负责人200元，出现第二次的，单位负责人进“三违”学习班。责任单位：采煤部

- 周五（11月9日）前，1307工作面2#支架滑移前梁要采取措施加固。责任单位：采煤部

- 1307工作面机风巷绞车窝，周五前（11月9日）要进行施工，采煤部安排人员配合出货。责任单位：掘进部

- 1307工作面4#、85#支架要提前采取加固措施。责任单位：采煤部

出席：周  军、王之永、刘  钊、纵  峰、吴  干

彭  辉、孙学荣、欧东东、卞大勇。

列席：朱远辉、卓永峰、王庆亮、王晓彬、苗现华

单景新、吴卫星、刘长玉、将再山、梁坤柱

朱文博、邓保伟、李  强、刘绪阳、李春景

张展信、张光雷、苏  凯、赵  峰、王  峰

方文林、刘  新、孟  宁、邓春生、崔高兴。

招贤矿业公司办公室             2018年11月9日印发