陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2018〕42号

招贤矿业公司安全办公会纪要

2018年11月13日下午，公司在三楼会议室召开安全办公会。会议由公司总经理主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。安全监察部通报了11月7日淮北矿业集团芦岭煤矿事故概况；汇报了上周安全生产情况、周隐患排查情况、反“三违”情况以及本周重点工作，并通报了掘进专业安全生产标准化检查结果。采煤事业部负责人根据“工人违章干部反省”活动要求，对本单位的“三违”进行分析反思。会上，总经理王修启传达了陕西省煤矿监察局咸阳监察分局关于辖区煤矿安全工作暨培训会议精神，并强调，要结合招贤矿实际，深入贯彻落实会议精神，加强安全风险管控，严格做好岁末年初安全生产工作；重点抓好冲击地压防治工作，提升支护工程质量，加强机电运输及新设备的使用管理。同时，进一步做好员工培训工作，加强规程措施学习，提升从业人员素质；从源头打击从业人员习惯性“三违”；各专业要加强隐患排查的落实，监督部门要从严考核，确保各项规程措施落实在现场。现将会议纪要如下：

一、上周安全办公会安排任务落实情况

（一） 上周安全办公会共安排12项任务，已落实任务8

项，正在落实任务4项。正在落实任务为：

1.11月底，引进一支修护队伍缓解公司修护队伍紧张问题。（正在落实）

2.地面炸药库即将投入使用，完善相关管理制度、人员培训等工作。（正在落实，11月底培训）

3.采煤部开展标准化班组现场会，相关单位要到现场学习。（正在落实）

4.编制钻机管线吊挂管理规范，发放到各钻机使用单位。（正在落实）

二、上周安全生产情况

上周公司安全形势稳定，共查处“三违”24人次；本月累计查处“三违”32人次。11月7日夜班，11月10日中班，开展动态督查。

三、安全隐患排查情况

（一）上周隐患落实情况

上周共排查出问题60条，已落实56条，正在整改问题3条（已打延期报告），未落实问题一条。

正在整改问题为：1.1304高抽巷二部皮带机头KJZ-400开关面板按钮不灵敏；2.1304机巷皮带机440#H架处无极绳轨道需增加一组托绳轮；3.地面黄泥灌浆站低压配电柜缺少责任牌，设备缺少检修记录本。

未落实问题为：1304机巷皮带机150#H架处有两个40A三通无责任牌；210#H架处一个400A三通上有浆皮，卫生差；（已按规定处罚，并继续督促整改）

（二）本周隐患排查情况

本周共排查出隐患76条，其中采掘专业30条，机运专业23条，通防专业15条，地面8条。

四、本周安全工作重点

（一）+980变电所施工要加强放炮管理，对安全设施及设备要保护好，严格按措施施工。

（二）1307工作面支架存在部分损坏现象，要加强支架检修和管理；加强上下隅角管理及退锚工作，工作面内逮顶，防止支架空顶，加强机电设备的检修工作，确保正常回采。

（三）980矸石仓施工，要严格按措施施工。

（四）1304机巷、风巷掘进工作面要严格按卸压措施施工，做好卸压爆破管理，同时保护好监控设施，加强火工品管理，锚杆、锚索必须用铁丝捆扎牢固；掘进施工要短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，防片帮网使用到位，确保锚网梁索质量，加强后路巡查，发现有断锚杆、锚索现象及时补打。

（五）1304风、机巷无极绳使用时，要严格按运输管理规定执行，严禁超挂车辆等。

（六）1304高抽巷施工队伍技术素质不高，质量不高、管理薄弱，掘进要加大管理力度，培训工作做实，跟班到位。

（七）友缘项目部人员稳定性差，要加大职工的现场管理工作，现场跟班到位。

（八）各单位要吸取淮北矿业公司芦岭煤矿顶板伤人事故，要规范机载临时支护使用和零星工程的安全管理。

（九）临近年底，各单位认真做好职工的思想稳定工作，对职工的培训教育、安全管理等工作要细致到位。

（十）下周天气有所变化，温度变低，各单位要加强地面车间设施、车辆及人员的安全管理工作。

五、会议安排的任务

- （一）对井下中央变电所装修，土建组织人员施工。责任单位：经营管理部（土建）

- （二）北翼回风巷绞车运行实行申请制，申请单注明跟班人员，并上报调度。责任单位：友缘项目部

- （三）北翼轨道下部车场反底拱处轨道填充，生产技术部制定方案。责任单位：生产技术部

- （四）柴油机车运行限速，不平直的轨道调整，轨道具备封闭条件的封闭。责任单位：机运部

- （五）+980联巷矸石仓绞车验收，过卷保护安装两道，开关安装在绞车附近，紧急情况下方便停电。责任单位：掘进部

- （六）采煤班组建设继续推进，抓好交接班现场，管理考核等工作做到位。责任单位：采煤事业部

- （七）加强井下火工品的管理，对剩余的爆破材料进行核实。责任单位：通防管理部

- （八）井下防尘设施正常使用，要实现风水联动。责任单位：各施工单位

- （九）北翼轨道中部车场过车时车辆掉道现象多，机运要调整轨道。责任单位：机运部

- （十）加快煤矿应知应会手册的制作发放。责任单位：安全监察部

- （十一）井下隐患假闭合现象要严肃处理。责任单位：各相关单位

- （十二）地面炸药库资料统一建档，发放工要作做到记录清晰完善。责任单位：通防管理部

- （十三）开展井下支护质量检查专项活动，制定保障体系和切实可靠措施。责任单位：各施工单位、生产技术部、安全监察部

出席：王修启、张宗芳、王之永、刘  钊、陈优良

纵  峰、程龙利、张  晖、卞大勇。

列席：朱远辉、高  峰、王庆亮、杨  鹍、秦庆举

单景新、陈  伟、时  光、马  强、杨  眷

田胜军、邓保伟、张振杰、谢  辉、李劲松

张展信、马飞翔、李  健、张光雷、苏  凯

赵  峰、王  峰、刘  民、方文林、刘  新、

张言飞、崔高兴、朱园园。

招贤矿业公司办公室             2018年11月16日印发