陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2018〕46号

招贤矿业公司安全办公会纪要

2018年12月11日下午，公司在三楼会议室召开安全办公会。会议由公司总经理王修启主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会上，学习了《中煤担水沟煤矿顶板事故》警示教育视频，安全监察部通报了全国范围内伤亡事故3期，集团内部甲烷传感器误报警事故1起；汇报了上周安全生产情况、周隐患排查情况、反“三违”情况以及本周重点工作，并通报了采煤专业安全生产标准化检查结果。总经理王修启根据“工人违章干部反省”活动要求，抽查了各部门负责人对本部门员工“三违”细节的知悉程度。会议传达学习国家煤矿安监局召开的《山东能源龙矿集团龙郓煤业有限公司“10.20”重大冲击地压警示教育视频会议》精神。会议强调，要充分吸取以往冲击地压事故教训，立足招贤矿冲击地压现状，高度重视隐患排查工作，提高隐患排查质量，真正做到将隐患暴露出来，严格整改落实，控制事故发生。各职能部门要提高站位，提高安全意识，严格做好年末收尾工作，确保实现安全年。现将会议纪要如下：

一、上周安全办公会安排任务落实情况

（一） 上周安全办公会共安排15项任务，其中已落实3

项，正在落实12项。正在落实任务为：

1.地面环境卫生治理加大检查力度，消灭卫生死角。（正在落实）

2.岁末年初期间，加大酗酒闹事行为处罚力度，各单位要排查所在单位人员，对重点人员进行重点管理。（正在落实）

3.公司货场废旧物资3日内处理完毕，龙门吊下场地的物资一周内进行清理，便于1304工作面新设备储存。责任单位：经管部、供销部（正在落实）

4.岁末年初期间加大干部作风管理，加大管理干部跟带班期间督查频次、范围。（正在落实）

5.井下采掘巷道要时间设计统一管线、牌板等吊挂标准，并严格验收。（已编制规定，正在落实）

6.二采区变电所永久风门，加快安装速度。（正在落实，已发货，到货即安装）

7.加大井下采掘工作面防冲区域人员管理，外来人员必须进行登记，并制作登记处牌板。（已进行登记，牌板正在制作，正在落实）

8.技术、调度、采煤、掘进、机运、通风等部门，每月将本单位上月存在问题，下月防范措施等书面材料，经分管领导审阅，部门负责人签字后，报送至安全监察部。（正在落实）

9.财务部每月安全办公会汇报安全处罚情况。（正在落实）

10.联系职业卫生评价、安全设施验收等中介公司，提前进入，便于下一步工作顺利开展。（已联系中介公司，正在落实）

11.矿业公司安装队提前签订安全协议、施工措施。（正在落实）

12.2019年各专业安全风险分级管控、隐患事故排查各专业经分管领导审阅后，报送安全监察部。（正在落实）

二、上周安全生产情况

上周公司安全形势稳定，共查处“三违”17人次；本月累计查处“三违”30人次。12月4日至5日，陕西省煤管局组织陕西煤监局、宝鸡市煤监处以及麟游县煤炭局的专家，到招贤矿业进行矿井和选煤厂联合试运转现场检查验收。12月6日，陕西省煤矿瓦斯治理督导组进行防冲专项检查。

三、安全隐患排查情况

（一）上周隐患落实情况

上周共排查出问题45条，已全面落实整改。

（二）本周隐患排查情况

本周共排查出隐患55条，其中采掘及通风专业23条，机运专业23条，地面9条。

四、本周安全工作重点

（一）1307工作面进度加快，加大机电检修力度，确保设备正常运转，做好上网前的措施学习、准备工作。

（二）+980矸石仓施工，提升绞车使用前，每天安排专人对绞车、钢丝绳及吊桶进行检查，每班进行防过卷试验，并做好检修记录。

（三）1304机巷、切眼掘进工作面严格按卸压措施施工，做实卸压防冲管理工作，监控设施灵敏可靠、火工品、瓦斯管理，锚杆、锚索必须用铁丝捆扎牢固；掘进施工要短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，防片帮网使用到位，确保锚网梁索质量，后路加强巡查，发现有断锚杆、锚索现象及时补打。

（四）1304风、机巷无极绳使用时，严格按运输管理规定执行，信号要灵敏可靠，1304风巷卧道，轨道要垫实整平，确保索车的安全正常运行。

（五）1304高抽巷顶板不稳定，规程措施要贯彻落实到位，严格按作业规程施工。

（六）1304机巷眼口刷帮修护要与三处两家协调配合好，按措施施工并做好警戒。

（七）1307机巷口拆除硐室挑顶做好防护措施，防止掉顶，确保行人安全。

- （八）地面各单位要加强冬季三防工作，对生产设备、车辆及生活区的安全日常管理要常态化。

- 五、会议安排的任务

（一）1307工作面即将收作，防灭火措施制定落实。责任单位：通防部  采煤事业部

（二）1304机巷、1304风巷、1304高抽巷局部接头跑风严重，用旧风筒捆扎，防止接头跑风；1304高抽巷、1304机巷高冒点喷浆必须按期完成工作。  责任单位：各掘进单位

- （三）通风系统各类设施的日常巡查由瓦检员负责，现场能解决由瓦检员负责，不能解决及时汇报，各使用单位的通风设施由各单位维护保养。责任单位：通防部

- （四）+980矸石仓下段货3天时间清理干净。责任单位：掘进部

- （五）隐患排查要提高质量，对排查的问题及时整改闭合。责任单位：安全监察部

- （六）2018年剩余20天，重点抓好安全生产，抓好安全保平安，加大反“三违”力度，抓基础、抓基层、抓落实，班前会认真扎实开展。责任单位：各生产一、二线单位。

出席：王修启、张宗芳、张  晖、甘圣丰、彭  辉

孙学荣、卞大勇。

列席：朱远辉、高  峰、李  恒、王庆亮、苗现华

闫  龙、魏德矿、马  强、杨  眷、李云华

邓保伟、李  强、刘旭阳、李劲松、张展信

李  健、张光雷、王玉矿、赵  峰、王  峰

刘  民、方文林、刘  新、张言飞、于瑞亮

朱园园、许文涛。

招贤矿业公司办公室            2018年12月14日印发