四月份安全办公会任务分解表及月度安全管理重点

| 序号 | 任务内容 | 牵头领导 | 责任部门 | 监管人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （1）办公楼顶塑性瓦片稳固性检查防止因大风造成高空坠物;(2)煤场护栏、土建施工围栏加固 | 吴 干 | 李 建 | 高 峰 |
| 2 | 井下作业安全负责人佩戴红袖标 | 吴 干 | 高 峰 |  |
| 3 | （1）1305机联巷高冒点喷浆 （2）1305机联巷高冒点每班三次监测、安装检查牌板 | 朱启杰 李承军 | 于瑞亮 杨 眷 | 李 恒 谭 翔 |
| 4 | （1）钻机队施工北翼皮带机巷卸压钻孔处皮带机加人行过桥； （2）北翼总回卧底施工，皮带机机尾地锚加固。 | 甘圣丰 朱启杰 | 邓春生 顾 永 | 谭 翔 王庆亮 |
| 5 | 1305机联巷架棚架至迎头，便于钻机队施工安全 | 朱启杰 | 于瑞亮 | 李 恒 |
| 6 | 污水处理站污水入口处安装隔板闸门、准备黄泥袋 | 刘 钊 | 朱远辉 | 王庆亮 |
| 7 | 综掘机及大件北翼轨道打运时，机运部安排人现场跟班 | 刘 钊 | 朱远辉 | 王庆亮 |
| 8 | （1）建立生活用水安全巡查制度，保证异物不污染生活用水安全，调度组织，机运、环保、安监机运科参加定期检查； （2）机运部每周进行地面生活用水检查，对有浪费水现象单位或个人进行通报处罚（调度马强参加） | 刘 钊 | 朱远辉 | 王庆亮 |
| 9 | 地面5#、6#水源井设备采购及安装合同签订 | 陈继贤 | 卞大勇 | 王庆亮 |
| 10 | 井下分水平供水方案及设备购置上报 地面生产用水系统及供水方案 | 刘 钊 | 朱远辉 | 王庆亮 |
| 11 | 井下污水处理硐室按标准化车间规划创建 | 刘 钊 | 朱远辉 | 王庆亮 |
| 12 | （1）机运部设专人管理运输，内部加强机电事故安全警示教育，加强机车司机、把钩工、绞车司机岗位操作培训 （2）抵车挂链，划定抵车区域、摘链区域、抵车数量，有人现场指挥，配备口哨联系。 | 刘 钊 | 朱远辉 | 王庆亮 |
| 13 | 制定停产检修计划 | 刘 钊 | 张 晖 | 王庆亮 |
| 14 | 制定出修旧利废管理办法及维修物品鉴定确定是否外委维修 | 陈继贤 | 王 峰 卞大勇 | 张 晖 |
| 15 | 制定出《外委单位线缆及设备入井报备审批管理制度》 | 刘 钊 | 朱远辉 | 王庆亮 |
| 16 | 机电管理规定进行梳理，以文件形式下发 | 刘 钊 | 朱远辉 | 王庆亮 |
| 17 | （1）1307机巷下隅角顶板预裂爆破封堵漏氧效果检验 （2）1307工作面放顶煤，控制好顶煤和卧底煤，提高资源回收率 （3）1307顶帮锚杆锚索不小于12号铁丝固定 （4）1307工作人员进入施工地点要穿防冲服。 | 李承军 王之永 | 时 光 | 谭 翔 李 恒 |
| 18 | 1307煤机滑雪、液压配件等招标采购 | 陈继贤 | 卞大勇 | 李 恒 |
| 19 | 1307风巷底煤超厚段防冲方案设计及卸压施工 | 甘圣丰 | 吴卫星 邓春生 | 李 恒 |
| 20 | 各掘进头防片帮措施 | 朱启杰 | 于瑞亮 孟 宁 曹 斌 | 李 恒 |

四月份安全管理重点：

- 1.抓好季节性安全预防工作，特别是雨季“三防”工作，各种防汛物资准备采购。（朱启杰负责）；机电电气设备进行全面检查和排查，电缆进行检漏试验，建筑物进行防雷电阻摇测，防止大型掉电事故发生。（刘钊负责）

- 2.抓好井下修护等零星工程和零散作业人员现场管理，并对施工人员进行措施掌握情况抽查。

- 3.各专业领导、副总牵头梳理本专业系统内习惯性违章行为，制定针对性防范措施，提交办公会审议。