陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2018〕12号

招贤矿业公司安全办公会纪要

2018年4月10日下午，公司在三楼会议室召开安全办公会。会议由公司党委书记、董事长周军主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会上传达了宝鸡市全市煤矿安全攻坚行动再部署暨任务分解会议精神，观看了彬长孟村煤矿“2.11”火灾事故警示教育片，通报了黑龙江龙煤集团“4.4”煤与瓦斯突出事故情况，汇报了矿井上周安全工作、本周隐患排查情况以及下周安全管理重点等情况，安排部署了公司近期的安全生产等重点工作。现纪要如下：

一、办公会安排工作落实情况

上周办公会共安排23项工作，落实12项，有11项正在落实（煤场护栏正在加固落实；污水处理站污水入口处安装隔板闸门、准备黄泥袋，正在落实中；地面5#、6#水源井设备采购及安装合同签订，招标报告已申报；井下分水平供水方案及设备购置上报，地面生产用水系统及供水方案，此项工作延期到4月30日；制定停产检修计划，此项工作4月20日编制结束；1307煤机滑靴、液压配件等招标采购，经核实属于修旧利废范围；1307风巷底煤超厚段防冲方案设计及卸压正在施工中；加强各掘进头防尘管理，防尘治理措施期限在4月15日前全部完成；各种防汛物资正在采购中；机电电气设备进行全面检查和排查，电缆进行检漏试验，建筑物进行防雷电阻摇测，防止大型掉电事故发生，正在落实中；梳理本专业系统内习惯性违章行为，制定针对性防范措施，已提交办公会审议）。

- 二、公司安全情况及近期安全工作重点

（一）上周公司安全形势稳定，共反“三违”18人次，典型“三违”2人次。

- （二）上周共排查隐患65条，落实 64条，延期1条（1305机联巷风筒，传感器还未到货）。本周共排查出隐患77条，其中采掘进专业 42条，机电专业：24条，地面检查11条。

- （三）下周安全重点工作

- 1.北翼轨道斜巷运输综掘机、无极绳大件时，施工单位和机运部要加强跟班及斜巷运输管理；2.1304高抽巷、+980水平辅助运输大巷加强顶板管理、放炮安全管理；3.1304机巷、风巷迎头加快防冲卸压钻孔施工；掘进作业施工短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，加强现场安全管理，确保锚网梁索质量；4.1305机联巷施工要短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，加强现场安全管理，确保锚网梁索质量；5.1307工作面风巷已进入接顶段，加强超前支护初撑力管理，加强工作面隅角瓦斯和co监测工作;人工棚处加强顶板和放炮现场安全管理，人工过顶、支护作业时区跟班必须在现场；6.加强有缘公司项目部北翼总回卧底顶板管理、挖掘机使用和斜巷运输管理；7.地面煤场装煤车、拉矸车辆多，加强地面车辆安全管理；8.地面各项土建工程施工，加强施工现场安全管理，特别是日常临时供电线路及塔吊等设备的隐患排查。

- 三、会议安排

- 会上分析了公司近期安全生产形势、安全重点和存在的问题，要求始终保持安全如履薄冰的心态，深化安全生产工作考核力度，保证各项工作有效落实，形成长效管理机制，增强管理干部履职责任感，营造出按制度办事、靠制度管人的良好氛围。

- 会议对具体工作安排：

- （一）选煤厂栈桥基础施工处防滑坡要制定具体方案，张晖、李健、张林负责落实；

- （二）友缘项目部施工使用的胶带机要安装防飞矸装置及防断带装置，刘钊、朱远辉、王庆亮、顾永负责落实；

- （三）1304机巷15#离层仪未及时观测，未及时采取补强措施，要进行追查，欧东东、秦庆举、李恒、于瑞亮负责落实；

- （四）要到施工单位进行班前会宣贯防治水、防冲击安全知识，甘圣丰、单景新、吴卫星负责落实；

- （五）要将集团公司《停止作业规定》分发到外委施工单位，高峰负责落实；

- （六）1304机巷禁止使用小推车转运轨道等，于瑞亮负责落实；

- （七）北翼总回胶带机平巷段大块及时清除，防止出现撕皮带等事故，顾永负责落实；

- （八）友缘项目找顶作业必须使用专用找顶工具，防止出现安全事故，顾永负责落实；

- （九）1307工作面要控制放顶煤高度，两巷水沟及时清理，打钻产生的水煤及时清运，沉淀池每班进行清理，排水泵司机三班进行现场交接班，时光、邓春生负责落实；

- （十）新进入员工要有培训记录，记录要真实、存档备查，孟宁负责落实；

- （十一）1307工作面风巷已推进24m长的超高接顶段，机巷采区要制定放顶措施，保证充分冒落，两巷肩窝处锚杆锚索要退锚，上隅角使用的木料要及时回收，时光负责落实；

- （十二）1304机巷迎头少一道扑尘网、喷雾头方向不符合规定、轨道铺设及时跟进，施工质量符合规定，巷道破底施工不符合规定，技术人员追究责任，孟宁、秦庆举负责落实。

- （十三）1304风巷通防监控线断，要进行追查，责任人要追究处罚，杨眷负责落实；

- （十四）1304机巷顶板离层仪未按规定进行观测，技术人员要进行处罚，于瑞亮、秦庆举负责落实；

- （十五）内水仓每天清淤量要进行考核，4月15日前未完成，要进行处罚，于瑞亮、杨鹍负责落实；

- （十六）+980煤仓上口检修联巷，进行卧底拨道，便于无极绳绞车大件进入，刘新负责落实。

- （十七）一采区中部车场风门、+980风门安装语音报警信号，杨眷负责落实。

- 出席：周  军、朱启杰、张宗芳、李承军、陈继贤、

- 王之永、刘  钊、张  晖、吴  干、甘圣丰、

- 欧东东。

- 列席：卓永峰、李  恒、王庆亮、曹云礼、秦庆举、

- 单景新、吴卫星、时  光、朱远辉、梁坤柱、

- 田胜军、王文宗、牟  博、李  强、李劲松、

- 朱文博、卞大勇、李  健、陆  枫、王  峰、

- 刘  民、刘  新、孟  宁、曹  斌、崔高兴、

- 邓春生、金  刚。

招贤矿业公司办公室                   2018年4月10日印发