陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2018〕13号

招贤矿业公司安全办公会纪要

2018年4月17日下午，公司在三楼会议室召开安全办公会。会议由公司总经理王修启主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会议上传达了陕西煤矿安全监察局咸阳分局在麟游县召开的安全座谈会精神，通报了内蒙古石拉乌素煤矿“4.7”死亡事故、重庆市九井煤业集团有限责任公司“4.9”死亡事故、湖北咸丰县青林湾矿“4.10”死亡事故、恒源矿“4.5”工伤事故情况，汇报了矿井上周安全工作、本周隐患排查情况以及下周安全管理重点等情况，安排部署了公司近期的安全生产等重点工作。现纪要如下：

一、办公会安排工作落实情况

上周办公会共安排17项工作，落实16项，有1项正在落实（1307工作面风巷已推进29m长的超高接顶段，机巷采取放顶措施，保证充分冒落，两巷肩窝处锚杆锚索要退锚，上隅角使用的木料要及时回收，正在持续跟踪落实中）。

- 二、公司安全情况及近期安全工作重点

（一）上周公司安全形势稳定，共反“三违”19人次，典型“三违”2人次。

- （二）上周共排查隐患77条，落实 76条，延期1条（内外水仓未加阻车器）。本周共排查出隐患82条，其中采掘进专业 35条，机电专业20条，通防专业21条，地面检查6条。

- （三）下周安全重点工作

- 1.+980水平辅助运输大巷加强顶板管理、放炮安全管理。

- 2.1304机巷、高抽巷，掘进作业施工短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，加强现场安全管理，确保锚网梁索质量。

- 3.1304风巷遇底鼓构造，顶板破碎易掉顶，施工短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，采用复合支护，U型棚及时支护到位，腰帮接顶严密。

- 4.1305机联巷架棚要及时填顶，掘进施工要短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，顶板离层下沉段要先打点柱加强。

- 5.柴油机车检修硐室加强放炮管理，严格执行放炮管理制度；加强挖机管理，挖机作业范围内严禁有人。

- 6.1307工作面风巷加强超前支护初撑力管理，加强工作面隅角瓦斯和co监测工作;人工棚处加强顶板和放炮现场安全管理，人工过顶、支护作业时区跟班必须在现场。

- 7.加强有缘公司项目部北翼总回卧底顶板管理、挖掘机使用和斜巷运输管理。

- 8.地面煤场装煤车、拉矸车辆多，加强地面车辆安全管理。

- 9.地面各项土建工程施工，加强施工现场安全管理，特别是日常临时供电线路及塔吊等设备的隐患排查。

- 三、会议安排

- 会上分析了公司近期安全生产形势、安全重点和存在的问题，要求各单位要克服麻痹思想，杜绝侥幸心理，时刻绷紧安全弦，周密部署、明确责任，深化现场监管力度，加强带班、跟班及值班管理。继续保持高压态势，加大反“三违”力度。强化隐患排查治理力度，认真组织开展好隐患排查活动。

- 会议对具体工作安排：

- （一）北翼轨道斜巷一车场移动变压器移交给矿业公司管理，孟宁负责落实。

- （二）1304机、风巷排水管路购进，单景新负责督促落实。

- （三）1304机、风巷防冲在线监测设备抓紧安装，吴卫星负责落实。

- （四）2018年培训工作，制定全员培训计划，5月份开始培训，落实培训老师、培训方式、班次。吴干、苏凯负责落实。

- （五）扎实开展好井下防尘工作组织专项检查。彭辉负责落实。

- （六）井下机电设备自修制定计划，5月份开始制定修旧计划。王峰负责落实。

- （七）井下各种车载瓦斯断电仪进行校验，不合格严禁使用，使用要制定专项安全技术措施，杨眷负责落实。

- （八）井下巷道修复机操作人员培训，做到持证上岗，卞大勇、苏凯负责落实。

- （九）1307工作面底板探煤，制定卧底，接顶专项措施；做好1307回采期间的各项工作，保证总产量，孙学荣、时光负责落实。

- （十）每次各专业安全生产标准化打分要整理备案，由办公室统一保管，田胜军负责落实。

- （十一）采掘安全生产标准化打分，要把一通三防专业纳入到安全生产标准化考核中，高峰、李恒负责落实。

- 出席：王修启、李仲平、陈继贤、王之永、程龙利、

- 张  晖、吴  干、彭  辉。

- 列席：高  峰、李  恒、杨  鹍、秦庆举、单景新、

- 吴卫星、时  光、朱远辉、杨  眷、孔献敏、

- 王文宗、牟  博、李  强、谢  辉、李劲松、

- 张展信、马飞翔、卞大勇、李  健、赵  峰、

- 刘  民、刘  新、马  志、曹  斌、邓春生、

- 顾  永。

招贤矿业公司办公室                   2018年4月19日印发