陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2018〕16号

招贤矿业公司安全办公会纪要

2018年5月8日下午，公司在三楼会议室召开安全办公会。会议由公司总经理王修启主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会上通报了淮南矿业集团谢桥煤矿4月16日顶板事故、顾桥矿5月2日机电事故情况。安全监察部汇报了矿井安全生产情况、周隐患排查情况及标准化检查情况，就深入开展好安全攻坚行动，确保安全生产作了具体安排。现纪要如下：

- 一、上周安全办公会落实情况

- 上周共安排12项任务，落实 10 条，延期2条（分别为：1.地面轨道内非工作人员行人，按“三违”进行处罚，机运部及时加工行人天桥，轨道护栏全封闭。加工天桥的工字钢到货后即加工。2.1304风巷高冒点进行充填高分子材料，杜绝一通三防事故发生。延期，已报材料申购计划。

- 二、上周安全生产情况

上周公司安全形势稳定，共反“三违”33次，本月累计反三违33人次。5月6日中班，组织开展动态督查活动。5月7日大班，安全监察部组织到一线单位进行安全警示事故教育。

- 三、安全隐患排查情况

（一）上周隐患落实情况：

上周共排查隐患70条，落实 67条，2条假闭合，责任单位各罚款100元。其中:1.柴油车维修硐室净化喷雾距迎头大于50m。2.1304机巷局扇牌板风量与实际不符。1条延期，1304高抽巷综掘机托缆装置未加工好。

（二）本周隐患排查情况：

本周共排查出隐患82条，其中采掘进专业 40条，机电专业17条，通防专业19条，地面检查6条。

- 四、本周安全工作重点

- （一）+980水平辅助运输大巷加强顶板管理、大块破碎后方可进入系统。

- （二）1304机巷、高抽巷掘进作业施工短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，加强现场安全管理，确保锚网梁索质量，后路加强巡查，发现有断锚杆、锚索现象及时补打。

（三）1304机巷无极绳使用时，加强运输管理，严禁超挂车辆等。

（四）1304风巷顶板破碎易掉顶，施工短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业。

（五）1305机联巷，施工要短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业。

- （六）柴油机车检修硐室还约5m到位，加强放炮管理，严格执行放炮管理制度，放炮时北翼回风大巷必须警戒到位；加强挖机管理，挖机作业范围内严禁有人。

- （七）1307工作面机、风巷加强超前支护初撑力管理，接顶处道木加强巡查，防止掉落伤人；加强工作面隅角瓦斯和co监测工作。

（八）加强友缘公司项目部北翼总回卧底顶板管理、挖掘机使用和斜巷运输管理。

（九）地面煤场装煤车、拉矸车辆多，加强地面车辆安全管理。

（十）地面各项土建工程施工，加强施工现场安全管理，特别是近期雨水逐渐增多，要加强临时供电线路及塔吊等设备的隐患排查。

五、会议安排

会议要求，要认真贯彻落实安全攻坚行动实施方案，要抓好安全工作细节，要进一步紧思想，严抓落实，切实做好全月各项安全管理工作，确保安全生产。

会议决定：

- （一）要将本周安全排查、安全生产标准化检查情况上传内网，并将排查隐患，下发隐患整改通知书，跟踪闭合。责任人：王庆亮、李恒、谭翔 监督负责人：高峰

- （二）要将《招贤矿业停止作业规定（修订）》、《招贤矿业公司井下环境治理规定（暂行）》两个文件上传内网，并贯彻执行。责任人：卓永峰  监督负责人：高峰

- （三）新进巷道修复机，进行操作人员培训，并编制相关措施。责任人：苏凯、时光 监督负责人：高峰

- （四）1307工作面上隅角进行施工放炮眼时，作业人员必须佩戴安全带。责任人：时光 监督负责人：李恒1307工作机、风巷上下隅角顶板冒落不充分时，及时调整炮眼布置及装药量，确保顶板充分冒落。责任人：时光 监督负责人：杨眷

- （五）1304机巷、风巷及高抽巷、1305机联巷等掘进工作面加强局部通风管理，风筒接续质量。责任人：孟宁、曹斌、于瑞亮 监督负责人：杨眷、谭翔

- （六）开展针对1304机巷、风巷、高抽巷掘进工作面专项机电检查，确保机电设备、设施完好。责任人：孟宁、曹斌、于瑞亮 监督负责人：王庆亮、朱远辉

- （七）柴油机检修硐室放炮时严格按照措施要求，警戒到位。责任人：于瑞亮 监管责任人：谭翔

- （八）1304风巷排水系统未形成，防尘喷雾水等不能及时排除，需拿出临时排水方案。责任人：孟宁 监管责任人：单景新

- （九）井下各综掘机后10m加护栏，防止综掘机运行时人员进入。责任人：孟宁、曹斌、于瑞亮 监管责任人：王庆亮

- （十）井下各采掘头面反复出现同一类隐患的，第一次处罚责任人，第二次按停止作业处理。责任人：孟宁、曹斌、于瑞亮 监管责任人：高峰

- （十一）加强对1304机巷、风巷、高抽巷、1305机联巷进行顶板岩性探查，及时更换锚索，确保锚固在稳定岩层。责任人：孟宁、曹斌、于瑞亮 监管责任人：欧东东

- （十二）加强设备材料入库管理，确保公司购入材料设备质量。责任单位：供销部

- （十三）井下开展一头、一面、一硐室标准化示范工程。牵头负责人：朱启杰

- （十四）推行井下管理人员走动式管理、菜单式检查管理模式。责任单位：安全监察部

- 出席：周  军、王修启、李仲平、刘  浩、朱启杰、

- 张宗芳、李承军、陈继贤、王之永、刘  钊、

- 吴  干、甘圣丰、彭  辉、孙学荣、欧东东。

- 列席：卓永峰、李  恒、王庆亮、杨  鹍、秦庆举、

- 吴卫星、时  光、朱远辉、张智慧、田胜军、

- 王文宗、李  强、谢  辉、李劲松、张展信、

- 朱文博、卞大勇、李  健、陆  枫、王  峰、

- 刘  民、方文林、刘  新、孟  宁、曹  斌、

- 崔高兴、邓春生、顾  永。

招贤矿业公司办公室                   2018年5月9日印发