陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2018〕17号

招贤矿业公司安全办公会纪要

2018年5月16日下午，公司在三楼会议室召开安全办公会。会议由公司副总经理朱启杰主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会上传达了集团公司转发的安徽省经信委安徽煤监局《关于近期两起煤矿事故通报的通知》（皖北煤电秘发〔2018〕99号），与会人员观看了安全警示教育片，通报了5月9日湖南邵东县宝电群力煤矿瓦斯爆炸事故和5月11日淮南辖区2起事故情况。安全监察部汇报了矿井安全生产情况、周隐患排查情况及标准化检查情况，并就深入开展好安全攻坚行动，确保安全生产作了具体安排。现纪要如下：

- 一、上周安全办公会落实情况

共安排15项任务，落实13 条，2条正在落实（分别为，井下开展一头、一面、一硐室标准化示范工程，正在落实；推行井下管理人员走动式管理、菜单式检查管理模式，正在落实，文件审批）

- 二、上周安全生产情况

上周公司安全形势稳定，共反“三违”27次，本月累计反三违60人次。

- 三、安全隐患排查情况

（一）上周隐患落实情况：

上周共排查隐患82条，落实82条。

（二）本周隐患排查情况：

本周共排查出隐患52条，其中采掘进专业 26条，机电专业13条，通防专业8条，地面检查5条。

- 四、本周安全工作重点

（一）1304机巷、高抽巷掘进作业施工短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，加强现场安全管理，确保锚网梁索质量，后路加强巡查，发现有断锚杆、锚索现象及时补打。

（二）1304机巷无极绳使用时，加强运输管理，严禁超挂车辆，行车严禁行人等。

（三）1304风巷顶板破碎易掉顶，施工短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业。

（四）1305机联巷，需加强架棚质量及人员登高安全防护安全管理。

（五）柴油机车检修硐室余1m多贯通，加强贯通时安全管理，确保风流稳定，贯通点北翼回风巷加警示标志和护栏。

（六）1307工作面机、风巷加强超前支护初撑力管理；工作面中部煤壁有夹矸，煤机在此段作业时控制速度；2-5#支架有淋水，三班进行观测，出现水量异常及时汇报处理；加强工作面隅角瓦斯和co监测工作。

（七）加强友缘公司项目部北翼总回卧底顶板管理、挖掘机使用和斜巷运输管理。

（八）地面煤场装煤车、拉矸车辆多，加强地面车辆安全管理。

（九）地面各项土建工程施工加强施工现场安全管理，高空作业范围增多，防护网要完善，人员要佩戴安全带及高温防暑工作。

（十）加强局部通风管理和防尘管理。

- （十一）做好民爆品安全管理和自查自该工作。

- （十二）做好“雨季三防”工作，防治水自查自改工作。

五、会议安排

会议要求，要认真贯彻落实集团公司召开的任楼矿“4.30”事故视频分析会议精神，扎实开展好安全攻坚行动，进一步强化全员安全思想，全力确保矿井安全生产。

会议决定：

- （一）要认真分析总结1304机巷、风巷、高抽巷冲击地压情况，并根据分析总结结论是否增补卸压钻孔，1304机巷、1304高抽巷准备打卸压钻孔，五建三处、恒源队配合。责任人：吴卫星、邓春生、于瑞亮 监管责任人：甘圣丰

- （二）要将防冲措施现场落实情况要纳入办公会汇报材料通报。责任人：吴卫星  监管负责人：甘圣丰

- （三）1304机巷、风巷、高抽巷皮带机巷道平均坡度大于7°，要装设防逆转装置。责任人：于瑞亮、孟宁、赵阳 监管负责人：王庆亮

- （四）采掘、机运单位要利用安全例会要加强事故警示教育，举一反三，结合本单位实际，认真排查本单位薄弱环节，制定针对性措施，防范事故发生。责任人：时光 于瑞亮、孟宁、赵阳 朱远辉

- （五）上级部门安全检查出的问题要及时按期整改落实上报销号。责任人：高峰 监管负责人：吴干

- （六）制定安全生产月活动方案。责任人：卓永锋 监管负责人：高峰

- （七）各基层单位要认真贯彻学习集团公司零星工程和过断层补充规定。责任人：基层单位负责人 监管责任人：李恒

- （八）1304机巷无极绳使用，管理制度要完善；补充处理无极绳掉道专项措施。责任人：于瑞亮  监管责任人：王庆亮

- （九）980北翼皮带机压车，机运部要制定减少带载停车措施。责任人：朱远辉  监管负责人：王庆亮

（十）1307机、风巷卧底后巷道高度不低于4.2米，保证两巷支架初撑力，工作面低洼处，积水外排或提车，保证不能积水。责任人：时光 监管负责人：李恒

（十一）要抓好雨季“三防”安全工作，开展好防治水应急演练。责任人：杨鹍

（十二）要加强1304机巷、风巷、高抽巷三条巷道后路巡查，顶板下沉、锚杆锚索断裂，及时补打锚索或挑棚补强。责任人：于瑞亮、孟宁、赵阳 监管负责人：李恒

- 出席：李仲平、朱启杰、张宗芳、陈继贤、王之永、

- 刘  钊、程龙利、张  晖、吴  干、甘圣丰、

- 孙学荣。

- 列席：高  峰、李  恒、王庆亮、王晓彬、秦庆举、

- 单景新、吴卫星、时  光、蒋再山、杨  眷、

- 田胜军、王文宗、牟  博、李  强、谢  辉、

- 李劲松、马飞翔、卞大勇、李  健、陆  枫、

- 王  峰、刘  新、孟  宁、赵  阳、崔高兴、

- 邓春生、顾  永。

招贤矿业公司办公室                   2018年5月18日印发