陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2018〕19号

招贤矿业公司一通三防

及地测防治水、防冲击地压办公会纪要

2018年5月29日下午，公司在三楼会议室召开安全办公会。会议由公司总经理王修启主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会上传达了麟游县安委会扩大会议暨安全生产月启动会和安全生产万里行会议精神，通报了5月26日鸡西市城子河区东旭煤矿透水事故情况。安全监察部汇报了矿井安全生产情况、周隐患排查情况及生产质量标准化检查情况，并就深入开展好安全攻坚行动，确保安全生产作了具体安排。现纪要如下：

- 一、上周安全办公会落实情况

共安排14项任务，落实13条，延期1条。（救护队救护器材储存库建设。正在制定建设方案）

- 二、公司安全情况及近期安全工作重点

（一）上周公司安全形势稳定，全矿共反“三违”19次，本月累计反“三违”91人次。

（三）安全隐患排查情况

1.上周隐患落实情况：排查安全隐患62条，落实59条，延期3条（已按规定处罚）：1304佳航297#H架处水仓未按

要求施工完成；1304机联巷风门处巷帮下部煤体裸露需喷浆；1304机巷迎头50m内净化喷雾未与供水管连接。）

2.本周隐患排查情况：共排查出隐患57条，其中采掘进专业42条，机电专业10条，地面检查5条。

（三）本周安全工作重点

1.做好6月份“安全生产月”启动仪式及开展相关活动准备工作；常态化抓好井下环境治理工作。

2.1304机巷、风巷掘进作业施工短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，加强现场安全管理，临时支护、防片帮网使用，确保锚网梁索质量，后路加强巡查，发现有断锚杆、锚索现象及时补打。

3.1304机巷无极绳使用时，加强运输管理，严禁超挂车辆，行车严禁行人等。

4.1304高抽巷顶板破碎易掉顶，施工短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，及时套棚加强支护，后路加强巡查，发现有断锚杆、锚索现象及时补打。

5.1305机巷顶板较破碎，巷道压力大，掘进作业施工短掘短支，车载临时支护、防片帮网坚持正规使用，加强现场安全管理，确保锚网梁索质量。

6.1307工作面机、风巷加强超前支护初撑力管理；工作面中部煤壁有夹矸，煤机在此段作业时控制速度；加强工作面隅角瓦斯和co监测工作。

7.加强友缘公司项目部北翼总回加强找顶工作，巷帮补打锚杆网片，加强锚网质量管理；加强挖掘机使用、铲车安全使用和斜巷运输管理；北翼回风巷铺道，加强现场安全管理。

8.地面煤场装煤车、拉矸车辆多，加强地面车辆安全管理。

9.地面各项土建工程施工加强施工现场安全管理，高空作业范围增多，防护网要完善，人员要佩戴安全带。

10.1304三条巷道局部通风管理和井下综合防尘管理。1304机巷、风巷、1305机巷高冒区防灭火管理。

- 三、一通三防工作情况

（一）五月份工作概况

1.通风系统。本月运行1#主扇，叶片角度为-6°。矿井需风量5350m3/min，进风量6357m3/min，回风量6593m3/min，风机负压1.29Kpa。柴油机车检修硐室与北翼回风大巷贯通，联系施工单位及时按设计构建设施，监督工程质量，保证通风系统稳定。联系修护队，处理一采区第一中部车场风门由于巷道来压，导致风门开启困难和调节风窗变形的问题

2.防灭火。每天人工取样和利用束管监测系统对1307机、风巷采空区、回风隅角、瓦斯抽采管路、防灭火观测孔进行色谱分析。截止至27日，本月累计向1307采空区注氮72.19万m3；注两相泡沫使用发泡剂4200kg。对1307机、风巷进行顶板预裂爆破，要求1307机、风巷及时退锚剪网，确保端头冒落充分，减少采空区漏风。1307工作面进风隅角每圆班垛袋一次并定期对垛袋喷洒瑞克罗尼，回风隅角每两天垛袋一次并定期对垛袋喷洒瑞克罗尼，减少采空区漏风。北翼带式输送机大巷运输Φ108mm注氮管路1960m，安装680m，现在无U型卡，无法继续施工。

3.瓦斯抽采。根据1307工作面瓦斯、防灭火情况，根据《1307工作面瓦斯抽采补充设计》要求，对1307高抽巷和1307风巷采空区进行适时抽采。目前1307高位巷瓦斯抽采管路正常抽采，1307风巷隅角抽采管路停止抽采。截止至27日，本月1307工作面瓦斯抽采总量19.89万m3。

4.安全监控、人员定位系统。更换井下监控分站电源箱，确保备用电源供电可靠。掘进工作面增设粉尘传感器、煤巷掘进工作面回风侧增设CO传感器。复查采煤机、掘进机、单轨吊、柴油机车等机载甲烷断电仪断电情况。强检后的通风仪器仪表更换及部分通风仪器仪表送彬长矿业生产服务中心标校维修。

5.粉尘防治。严格按《招贤矿业综合防尘管理规定》规定进行监督，对粉尘浓度较大、积尘多的地点的责任单位进行处罚。利用周二隐患排查，由通风副总带队联合安全监察部通修科对井下各采掘头面地点进行一次检查，监督责任单位对查出问题的限期落实。

6.其他。地面炸药库所有需要矿上配合的工作已经完成，安全评估报告由评估公司正在编制中，预计本月底完成，完成后申报公安部门对整个库区进行全面验收。监督井下爆破材料发放硐室按设计进行浇筑、安装等施工。

（二）六月份工作安排

1.通风系统。1305机联巷与北翼带式输送机大巷贯通前，及时构筑通风设施。贯通后及时进行通风系统调整，对井下各用风地点进行测风。根据风量分配需要进行局部通风系统调整，保证各地点风量供应。

2.防灭火系统。1307工作面采空区正常注氮。做好注氮机检修工作，保证注氮系统正常运行。1307机巷每一天、1307风巷每两天进行端头封堵工作，及时进行顶板预裂爆破、退锚剪网工作。根据《1307工作面灌浆、注氮设计变更》的要求，及时对1307采空区进行预防性灌浆（两相泡沫）。

3.瓦斯抽采。根据1307工作面瓦斯、防灭火实际，按照《1307工作面瓦斯抽采补充设计》，及时调整1307高抽巷和1307风巷采空区瓦斯抽采，保证回采期间瓦斯正常。随着工作面回采推进，及时在1307高位巷迎头构筑密闭墙，保证对工作面采空区不间断抽采。

4.安全监控、人员定位系统。按照计划逐步实施安全监控系统升级改造工作。

5.粉尘防治。严格执行《招贤矿业综合防尘管理规定》，与安全监察部一起加强监管。对粉尘浓度较大、积尘多地点的责任单位进行处罚。

- 四、地测防治水情况

（一）五月份地测防治水工作完成情况

1.1307工作面截至今日回采650米，过泄水X1孔410m，过LD1孔326m，过泄水X2孔140m，距泄水X3孔120m。地面泄水孔X2孔，监测孔内情况，正常出风。两带LD1孔施工420m，层位安定组，孔内全漏，水位1220m。地面泄水孔X3孔，孔深162m，层位宜君组砾岩。

（二）六月份地测防治水工作重点

1.重点掘进工作面。1305机联巷，煤巷，全煤厚23.5m，顶煤8.3m，煤层中有两条夹矸。1304机巷，煤巷，3煤厚10.6 m，预计巷道倾角13°，巷道跟3煤层底板掘进。1304高抽巷，半煤巷，巷道沿煤层顶板施工，煤层直接顶板为灰绿色~灰黑色泥岩，厚度2~3m，较破碎，易冒落。1304风巷，煤巷，巷道沿3煤层底板施工，煤厚16m，预计巷道平均倾角6°。

2.回采工作面。1307工作面下月计划回采72m；工作面机巷沿煤层夹矸上部回采，工作面内夹矸从13架底板上来，穿工作面到35架进入顶板，35架至风巷沿夹矸底部回采，夹矸厚度1.3到2.0m，影响工作面38.5m（共22架），预计工作面走向影响70m。做好1307工作面水文地质情况日分析；加强1307工作面排水系统监管。

3.测量贯通工程.1305机联巷与北翼带式输送机大巷贯通；

4.防治水工程。1307工作面地面直通式泄水孔X2孔，正常监测孔内吸风情况，及时透孔疏放顶板离层水。两带孔LD1继续施工，进行两带发育高度观测。泄水孔X3孔计划月底施工到位。

- 五、冲击地压防治情况

（一）五月份完成的主要工作。完成了1304工作面微震监测线缆和分站的铺设。安排和督促各采掘头面卸压工程的施工。按审批的永久硐室防冲综合治理设计，对消防材料库及柴油机车检修硐室进行卸压孔施工。针对各掘进工作面锚杆（索）捆扎情况进行专项监督和检查，5月份共计检查出26处锚杆（索）未按要求进行捆扎，其中1304机巷7处、1304风巷4处、1304高位巷6处、1305机联巷9处，已按规定进行处罚。根据现场压力显现情况，针对应力集中的1305机联巷设计了超前卸压方案。现场监督监测井下掘进面钻屑量监测施工，结合微震及应力在线监测数据进行处理分析，完成冲击地压预测预报日报表，每日上传至内网及技术群。

（二）六月份重点工作

1.根据采掘计划安排，做好采掘工作面冲击危险性监测监控及预测预报工作。

2.严格按照防冲工程计划安排，督促做好采掘工作面卸压钻孔施工，加强钻孔验收的动态监督。加大对井下掘进工作面锚杆（索）防崩措施的检查及考核兑现，确保工程质量符合设计要求。

3.完成1304风巷应力监测系统的布设。

4.完成消防材料硐室、一采区变电所和柴油机车检修硐室的综合防冲措施的落实及应力监测的安装。

5.完成1304高位巷G6～G9段约160m压力较大段的底板卸压施工。

6.根据最新防冲细则第39条规定，在距离贯通50m之前做好1305机联巷与北翼胶带机大巷贯通段的卸压设计及措施的落实（正在设计）。

六、会议安排

会议强调，六月份是全国安全生产月，也是我矿安全生产的关键时期，全矿上下抓安全要严格再严格、尽心再尽心确保矿井安全生产。

会议决定：

（一）井下掘进巷道高冒点采用压风冲淡措施的，改为用局扇加风袖方式。责任人：于瑞亮、孟宁、赵阳 监管责任人：杨眷、谭翔

（二）主井、副井检修期时，检修人员必须按照规定不少于2人。责任人：马强 监管责任人：王庆亮

（三）1307风巷工作面距顶板断29节钻杆处约剩余30m，防止钻杆掉落伤人，加强安全管理。责任人：时光 监管责任人：李恒

（四）1304机巷、高抽巷顶板下沉处，加强观测，出现锚杆锚索断裂现象，及时补打，采取补强措施。责任人：于瑞亮、赵阳 监管责任人：李恒

（五）1304高抽巷迎头顶板较为破碎，加强超前管理，管缝锚杆、套U型棚规范使用。责任人：赵阳 监管责任人：李恒

（六）+980辅助运输大巷耙矸机后方，裸露的巷道及时喷浆。责任人：孟宁 监管责任人：李恒

（七）北翼轨道大巷上口、一采区中部车场、下口等处机运部安排人员负责把钩。责任人：马强  监管责任人：王庆亮

（八）风井下口风门处，墙体开裂，制定加固措施。责任人：秦庆举  监管责任人：谭翔

（九）柴油机车检修硐室，打起吊点锚杆。责任人：刘新 监管责任人：谭翔

（十）北翼回风大巷帮部锚杆超距，及时补打锚杆。责任人：顾永 监管责任人：谭翔

（十一）井下各巷道高冒点确认喷浆地点，并及时喷浆封闭。责任人：于瑞亮、孟宁、赵阳   监管责任人：杨眷

（十二）1307风巷制定出切顶爆破方案。责任人：秦庆举  监管责任人：李恒

- 出席：周  军、王修启、刘  浩、朱启杰、张宗芳、

- 陈继贤、王之永、刘  钊、程龙利、张  晖、

- 吴  干、甘圣丰。

- 列席：高  峰、卓永峰、李  恒、杨  鹍、秦庆举、

- 单景新、吴卫星、时  光、朱远辉、梁坤柱、

- 田胜军、邓保伟、李  强、李劲松、朱文博、

- 卞大勇、赵  峰、张家顺、刘  新、孟  宁、

- 赵  阳、于瑞亮、董文军、顾  永。

招贤矿业公司办公室                  2018年5月30日印发