陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2018〕21号

招贤矿业公司安全办公会纪要

2018年6月13日上午，公司在三楼会议室召开安全办公会。会议由公司党委书记、董事长周军主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会上，安全监察部汇报了矿井安全生产情况、周隐患排查情况及标准化检查情况，并就深入开展好安全攻坚行动，确保安全生产作了具体安排。现纪要如下：

- 一、上周安全办公会落实情况

- 上周共安排16项任务，已落实6条，正在落实10条。

- 二、上周安全生产情况

上周公司安全形势稳定，共反“三违”20次，本月累计反“三违”42人次。

- 三、安全隐患排查情况

（一）上周隐患落实情况

上周共排查隐患59条，落实57条,未落实 2 条。

（二）本周隐患排查情况：

本周共排查出隐患61条，其中采掘进专业 36条，机电专业10条，通防专业8条，地面检查7条。

- 四、本周安全工作重点

- （一）1305机巷与北翼胶带机巷贯通约剩余4m，需提前将贯通处进行加固，处理好贯通处管线等，确保安全贯通。

- （二）1304机巷、风巷掘进作业施工短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，加强现场安全管理，临时支护、防片帮网使用，确保锚网梁索质量，后路加强巡查，发现有断锚杆、锚索现象及时补打。

- （三）1304机巷无极绳使用时，加强运输管理，严禁超挂车辆，行车严禁行人等。

- （四）1304高抽巷顶板破碎易掉顶，施工短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，后路加强巡查，发现有断锚杆、锚索现象及时补打。

- （五）1307工作面机、风巷加强超前支护初撑力管理；工作面机头煤壁有夹矸，托伪顶割煤，作业时控制速度超前架及时拉；加强工作面上隅角瓦斯和co监测工作。

- （六）加强友缘公司项目部北翼总回加强找顶工作；加强斜巷运输管理。

- （七）地面煤场装煤车、拉矸车辆多，加强地面车辆安全管理。

- （八）地面各项土建工程施工加强施工现场安全管理，高空作业范围增多，防护网要完善，人员要佩戴安全带。

- （九）通防管理方面，1304三条巷道局部通风管理和井下综合防尘管理。1304机巷高冒区注浆及防灭火管理。

五、会议安排

会议要求，要扎实开展好安全生产月和安全攻坚行动，不断加大安全管理力度，要把各项工作切实抓严抓实，确保矿井安全生产。

（一）1304机巷、风巷、高抽巷如发现作业人员有爬皮带行为，一律给予清退。责任人：于瑞亮、孟宁、赵阳

- +980变电所要增加一台高爆开关，优化供电系统。责任人：马强

- 地面排矸场所要拉警戒线，防止无关人员进入，工广车辆限速行驶。责任人：谢辉

- 标准化检查发现的问题，反馈给专业分管领导；6月20日前各专业要将标准化创建存在的问题进行梳理，经分管领导签字确认后交安全监察部汇总。责任人：各专业各部门主要负责人

- 北翼回风大巷+980上口绞车处、1304机巷无极绳绞车上口处要安装照明及监控视频。责任人：杨鹍

- 选煤厂定于6月15日开始进行两班作业，要努力加快工程进度。责任人：方文林

- 联合建筑及临时生活区建设要统筹考虑整体配套方案。牵头负责人：张宗芳

- 工业广场龙门吊以北地面要进行硬化，便于后期设备储存。责任人：李建

- 要建立施工单位及材料供应商“黑名单”，提高公司工程建设质量及材料质量。责任人：李建、王峰

- 要对高位水池进行清理，优化生产及生活用水系统，确保生产、生活供水质量。责任人：马强

- 井下巷道施工要明确排水、轨道运输等设施距迎头位置，便于生产需要。责任人：秦庆举、于瑞亮、孟宁

- 出席：周  军、李仲平、张宗芳、王之永、刘  钊、

- 程龙利、张  晖、甘圣丰、欧东东。

- 列席：朱远辉、高  峰、卓永峰、李  恒、王晓彬、

- 李  晨、单景新、张  伟、时  光、马  强、

- 杨  眷、田胜军、王文宗、李  强、李劲松、

- 张展信、马飞翔、卞大勇、李  健、陆  枫、

- 王  峰、刘  民、刘  新、方文林、张言飞、

- 赵  阳、于瑞亮、邓春生、顾  永。

招贤矿业公司办公室                   2018年6月15日印发