陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2018〕24号

招贤矿业公司七月份安全办公会纪要

2018年7月3日下午，公司在三楼会议室召开月度安全办公会。会议由公司总经理王修启主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会上观看了安全警示教育片，安全监察部汇报了矿井月度安全生产情况、周隐患排查情况，通报了公司副科级以上管理人员月度下井情况及反“三违”情况。并就不断扩大安全生产月活动成果及加强安全管理工作力度，确保安全生产作了具体安排。现纪要如下：

- 一、六月份安全生产情况

（一）六月份安全办公会安排工作落实情况。6月份共安排16项任务，已落实12条，正在落实4条，分别为：六月份下发《招贤矿业走动式管理规定》、《招贤矿业公司班组安全生产标准化创建实施办法》等2个文件，做好安全月6月16日安全咨询日，警示教育活动，青安岗活动，专项督查等活动，（文件已编制好，正在会审）；1307工作面拆除工作，提前做好慢速绞车等设备计划，便于工作面回收，（工程计划已报，正在落实）；加快北翼回风大巷修护进度，确保瓦斯抽放管路及时安装，保证1304工作面抽采达标，（正在落实）；加大安全生产标准化建设工作推进力度，确保各

专业评分不低于85分，（正在落实）。

（二）6月份安全管理工作情况

1.六月份矿井安全形势持续稳定，共反“三违”105人次。

2.月度下发1个文件，1个管理规定：《关于印发青安岗工作实施意见的通知》陕招党发〔2018〕25号；《掘进工作面顶板补充管理规定》。

3.六月份内部检查督查情况。由公司领导带队，安监、技术、调度等部门共进行4次动态督查，重点对干部带班情况、特殊工种持证上岗情况、井下隐患等进行不定时督查，共查出隐患65条，并进行跟踪整改；共组织4次隐患排查，共查出隐患234条，整改234条；共组织2次安全标准化检查；小班安监员现场共排查隐患2369条 ，均已进行整改。

4.上级安全监管监察部门执法检查等情况。6月22日，陕西省政府安全攻坚行动第二督查组及宝鸡市煤监处组织专家隐患排查，共查出问题 23条，截止至6月30日，落实16 条，正在落实 7 条。

（三）七月份安全管理重点

1.北翼回风大巷、北翼轨道绞车斜巷运输管理。

2.1304机巷及风巷，无极绳绞车安装及运行管理，运输物料、运行速度等要按管理规定执行。

3.1304机巷、风巷、高抽巷及1305机巷高冒区瓦斯及防灭火管理。

4.1304高抽巷联巷放炮管理及贯通的各项防范措施。

重点关注：采掘顶板，1307工作面回采长度预计达804m，工作面回采至麦里沟向斜及DF9断层影响范围内，严格按照措施施工，过向斜及断层期间,工作面条件出现较大变化时,应及时补充编制安全技术措施。1304工作面机巷、风巷、高抽巷、1305机巷，+980辅助运输大巷等巷道施工期间顶板管理安全管理工作。一通三防：1307工作面防灭火、1304机巷、风巷、高抽巷、1305机巷等高冒点防灭火及瓦斯管理；1304机巷、风巷、高抽巷、1305机巷等局部通风管理；矿井综合防尘治理。防治水及防冲：1307工作面回采期间顶板离层水可能溃入工作面，造成压架及水灾事故。1305机联巷、1304工作面三条巷道施工，加强防冲监控监测，进行数据分析，及时采取缓冲降压措施，确保安全施工。机电运输：北翼辅助运输大巷及北翼回风大巷斜巷运输安全管理；主斜井架空人车运行；1307工作面风巷单轨吊运行；1304机巷、风巷无极绳安装及运输管理。地面安全：进入雨季，加大雨季三防管理工作，加强煤场运煤车辆安全管理；地面工业广场车辆交通安全管理；土建工程建设高空作业区域增大，加强人员及设备的安全管理。

二、上周安全情况

（一）上周办公会安全工作落实情况

共安排18项任务，已落实12条，正在落实6条。

（二）上周全矿共反“三违”13次。

（三）隐患排查情况

上周共排查出隐患57条，已全部整改。

本周共排查出隐患54条，其中采掘进专业22条，机电专业21条，通防专业5条，地面检查6条。

三、会议安排

会议要求，要坚定不移的打击“三违”，从思想上高度重视，要加强基层安全管理培训工作，强化安全管理力度，确保矿井安全生产。

会议决定：

- 机运部要对摇台等处进行检查，清理油污杂物等，消除隐患。责任人：马强

- 1304机巷、风巷要采取超前卸压，确保巷道安全施工。责任人：甘圣丰

- 1304机、风巷皮带每100m要安装防飞矸装置或加过桥，防止人员攀爬皮带等行为。责任人：于瑞亮、孟宁

- 1304高抽巷7#号顶板离层仪处，下沉量大，要套棚加固处理。责任人：赵阳

- 1304风巷2#、4#钻场前后，先用工字钢棚加固，待液压单体到货后及时更换。责任人：孟宁

- 各单位要将集团安全监察网上安全通报内容及时传达到每位员工，并进行“留痕”存档备查。责任人：各单位部门负责人

- 1307工作面支架活柱超高要追究责任人，巷道修复机运行时必须拉警戒，防止无关人员进入工作区，发生意外。责任人：时光

- 各单位烧焊作业时，必须要严格按照规定措施施工，并建立专门台账。责任人：一二线部门主要负责人

- 要编制冲击地压应急演练预案并进行演练。责任人：甘圣丰

- 各掘进头备用喷浆机、黄沙、水泥等要准备到位，便于巷道出现高冒区及时喷浆封闭,7月底全部完成。责任人：赵阳、孟宁、于瑞亮

- 井下综掘机车载临时支护，下周四（7月12日）前厂家人员要到位，及时进行培训。责任人：欧东东

- 调度指挥中心要加大雨季“三防”工作力度，并建立专门台账。责任人：杨鹍

- 井下无极绳乘人车使用，要制定安全措施及管理制度等，并进行安全培训。责任人：刘钊

- 要地面工厂及生活区进行环境卫生综合整治，创建文明生产生活环境。责任人：各部门主要负责人

- 出席：王修启、刘  浩、李承军、王之永、刘  钊、

- 张  晖、吴  干、彭  辉、孙学荣、欧东东。

- 列席：朱远辉、高  峰、卓永峰、李  恒、王庆亮、

- 杨  鹍、秦庆举、单景新、吴卫星、时  光、

- 马  强、杨  眷、田胜军、邓保伟、牟  博、

- 李  强、谢  辉、李劲松、马飞翔、卞大勇、

- 李  健、陆  枫、王  峰、刘  明、方文林、

- 刘  新、孟  宁、赵  阳、崔高兴、顾  永、

- 邓春生。

招贤矿业公司办公室            2018年7月5日印发