陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2018〕25号

招贤矿业公司安全办公会纪要

2018年7月17日下午，公司在三楼会议室召开安全办公会。会议由公司党委书记、董事长周军主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会上通报了公司外部3起事故及集团内部3起事故情况。安全监察部汇报了矿井安全生产情况、周隐患排查情况，通报了公司安全生产情况及反“三违”情况。并就强化隐患排查、整改措施落实及加强安全管理工作力度，确保安全生产作了具体安排。现纪要如下：

- 一、上周安全办公会落实情况

- 上周共安排14项任务，已落实10条，正在落实4条，分别为：1304机巷、风巷采取超前卸压，确保巷道安全施工。（正在落实）；编制冲击地压应急演练预案并进行演练。(预案已编制，应急演练拟定9月份进行)；各掘进头备用喷浆机、黄沙、水泥等，便于巷道出现高冒区及时喷浆封闭,7月底全部完成。（正在落实）；地面工广及生活区进行环境卫生、环保整治，创建文明生产生活环境。（正在落实）。

- 二、上周安全生产情况

- 上周公司安全形势稳定，共反“三违”9次，本月累计

- 反三违33人次。7月5日中班，组织开展动态督查活动。7月10日至11日，配合宝鸡市煤监处、麟游县煤管局进行试生产验收及安全检查，共发现问题32条，正在跟踪闭合。

- 三、安全隐患排查情况

（一）上周隐患落实情况

上周共排查出隐患57条，已全部整改。

（二）本周隐患排查情况

本周共排查出隐患45条，其中采掘进专业22条，机电专业13条，通防专业5条，防治水专业5条。

- 四、本周安全工作重点

（一）1304机巷、风巷掘进作业采取卸压措施后，进尺临时支护要到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，加强现场安全管理，临时支护、防片帮网使用，确保锚网梁索质量，后路加强巡查，发现有断锚杆、锚索现象及时补打。

（二）1304机、风巷无极绳使用时，要加强运输管理，严禁超挂车辆，行车严禁行人等。

（三）1304高抽巷迎头顶板破碎易掉顶，施工短掘短支，临时支护要到位，严禁空顶作业，巷道后路加强巡查，发现有断锚杆、锚索现象及时补打。

（四）1307工作面机、风巷要加强超前支护初撑力管理；机尾人工棚段，加强支护管理，保证齐梁齐柱，改棚时跟班管理人员必须在现场；加强工作面上隅角瓦斯和co监测工作。

（五）加强友缘公司项目部北翼总回加强找顶工作；加强斜巷运输管理。

（六）地面煤场装煤车、拉矸车辆多，要加强地面车辆安全管理。

（七）地面各项土建工程施工，要加强施工现场安全管理，高空作业范围增多，防护网要完善，人员要佩戴安全带，下雨天气增多，要加强人员施工期间防滑及加大下雨前后临时供电线路检查。

（八）做好雨季“三防”工作，定期对工业广场及生活区等进行检查。

（九）通防管理重点，加强1304三条巷道局部通风管理和井下综合防尘管理，1304机巷高冒区、1305机联巷架棚段注浆及防灭火管理，加强1307工作面防灭火管理。

五、会议安排

会议要求，要严格做好安全隐患整改措施的落实，加强督查检查；抓严设备入口关，保证设备质量；要在提高工作效率上多研究，多想办法；要加强干部走动式管理及安全生产标准化建设的落实力度，抓细节，抓落实，确保安全生产。

会议决定：

- 1304机巷、风巷排水泵扬程不够，尽快解决。责任人：孟宁  于瑞亮

- 1304机巷、风巷无极绳乘人车要有专项措施、制度，持证上岗并按照规定执行。责任人：孟宁  于瑞亮

- 1304机、风巷防冲措施要严格落实，不执行到位禁止进尺。责任人：吴卫星  于瑞亮   孟宁

- 1305机巷与1307工作面距离小于350m时，必须停止1305机巷施工。责任人：秦庆举  于瑞亮

- 1304机、风巷高冒区做人工假顶喷浆，必须有安监、技术、调度、通防同时验收，不符合要求，经管部不给予结算。高冒点处理要拿出具体方案，排出计划，系统处理，把隐患消除掉。责任人：杨眷  孟宁  于瑞亮

- 1307机、风巷无极绳绞车首次运行时必须有王庆亮参加，针对现场实际情况，及时修改措施。责任人：孟宁  于瑞亮  王庆亮

- 井下运输大巷柴油机车运行时，见行人必须停止，让行人先行，否则按照“三违”处罚。责任人：马强

- 地面轨道要密封严实，严禁人员进轨道推车。责任人：马强

- 瓦斯断电断不掉是安全大隐患，对照供电系统图重新接定线路，该谁责任谁负责。责任人：一二线部门主要负责人

- 煤场马路粉尘治理，要求车辆防尘和洒水车洒水。责任人：李强

- 1304系统综掘机机载支护影响综掘机司机视线，看不到煤壁前方，和设备厂家联系整改。责任人：欧东东

- 井下风动工具质量不太可靠，设备组负责管理。今后设备、工具招标，要综合评标，设备厂家排名前3名才有资格，其他小厂家不用。责任人：刘钊

- 各掘进工作面打钻卸压要及时，验收钻杆要提高效率，消除浪费，优化流程。责任人：甘圣丰

- 抓好两个文件的落实：干部走动式管理和安全班组建设。政工部介入，监督干部日常工作。责任人：各部门主要负责人

- 生活用水问题：南平台地下水仓存在污水倒流购置水箱和高位水池清理问题，本周内完成。责任人: 卞大勇  马强

- 出席：周  军、刘  钊、程龙利、吴  干、甘圣丰、

- 彭  辉、

- 列席：朱远辉、李  恒、王庆亮、李  晨、单景新、

- 闫  龙、杨  眷、田胜军、王文宗、李  强、

- 谢  辉、李劲松、马飞翔、卞大勇、李  健、

- 陆  枫、张家顺、刘  民、方文林、李大才、

- 马  志、蔡大标、崔高兴、吴发功、许文清。

- 招贤矿业公司办公室                  2018年7月19日印发