陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2018〕30号

招贤矿业公司安全办公会纪要

2018年8月21日下午，公司在三楼会议室召开安全办公会。会议由公司党委书记、董事长周军主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会上安全监察部通报了近期集团公司内、外部事故通报，汇报了上周安全生产情况、周隐患排查情况、反“三违”情况以及本周重点工作，并通报了1304风巷安全生产标准化检查结果。会议传达了陕西省安全生产集中执法视频会议精神，并就落实会议精神作出安排。会议要求，要处理好安全与生产、自主管理与监督管理、现场管理与基础管理之间的关系。生产单位要切实提高安全意识，加强安全自主管理；职能部门要切实履行安全监管职能，为生产创造安全环境。各单位要进一步健全安全管理制度，推进安全生产标准化班组创建，深入开展安全生产标准化全方位动态达标检查，继续保持良好的安全生产形势。现将会议纪要如下：

一、上周安全办公会安排任务落实情况

（一）上周安全办公会共安排3项任务，其中：已落实2条,1条正在落实。未落实任务为：各单位、各专业要对标学习，自查自改，制定方案。

二、上周安全生产情况

上周公司安全形势稳定，共查处“三违”15人次，本月累计查处“三违”67人次。

8月18日中班，按照一级安全生产标准化创建实施方案要求，组织生产技术部、调度指挥中心、机运部、通防部、五建三处、矿业公司、掘进队等职能科室及相关专业人员，对1304风巷进行现场、地面资料安全生产标准化对标检查，共发现问题55条，正在跟踪闭合。

8月20日，组织调度指挥中心、经营管理部土建、综合办公室保卫等科室，开展地面安全隐患排查，共发现问题7条，正在跟踪落实。

三、安全隐患排查情况

（一）上周隐患落实情况

上周共排查隐患60条，已整改59条，未落实1条。

（二）本周隐患排查情况

本周共排查出隐患48条，其中采掘进专业14条，机电专业14条，通防专业13条，地面7条。

四、本周安全工作重点

（一）1304机巷、风巷掘进作业，卸压孔要按措施施工；掘进施工要短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业；临时支护、防片帮网使用要到位，确保锚网梁索质量，发现有断锚杆、锚索现象要及时补打；加强现场安全管理和后路巡查，确保施工安全。

（二）1304风、机巷在使用无极绳绞车时，要严格执行斜巷运输管理相关制度，严禁超挂车辆。

（三）1304高抽巷迎头跟护顶板煤施工，要短掘短支，临时支护到位，严禁空顶作业，巷道后路要加快单体替换工字钢支护。

（四）+980辅助大巷要加强放炮管理，做好放炮警戒。

（五）采煤部在北翼胶带机巷卧底时，要加强找顶管理，防止开裂浆皮掉落伤人。机运部加强对卧底段皮带机的使用管理，H架要及时吊挂和加装支腿，确保皮带机安全运行。

（六）北翼辅助轨道斜巷下口巷道修护，修护队要严格按照措施施工，加强斜巷运输管理和现场跟班。

（七）友缘公司项目部北翼总回施工，要按措施施工，使用绞车时要严格执行斜巷运输管理相关规定。

（八）要加强1307工作面封闭墙内外和采空区气体监测分析，发现异常及时处理。

（九）选煤厂大型设备入场，要加强设备起吊、转运环节的安全管理，同时加强对采煤部打支援人员的安全管理。

五、会议安排的任务

# （一）加强1307机、风巷封闭墙巡查，确保安全。责任单位：通防部。

# （二）加强火工品管理，严格执行火工品领用、运输、使用、退库等制度。责任单位：通防部。

# （三）要加强矿井供电安全和防雷管理。责任单位：机运部、调度指挥中心。

# （四）1304机巷、风巷顺层孔施工，孔内出水，影响迎头作业环境，矿业公司、五建三处要全力配合，加快临时水仓施工进度。责任单位：五建三处（于瑞亮） 、矿业公司（孟宁）。

# （五）经营管理部要制定钻机入井、使用管理制度，加强钻机使用管理。责任单位：经营管理部、防冲办、沈阳钻机队。

# （六）采煤部在北翼皮带机巷卧底施工，帮部要补打锚杆，优化施工工艺，采取先初喷，再打锚杆，再次复喷的施工工艺，保证支护和施工质量。悬吊皮带机要用加长腿固定，护栏要及时恢复。责任单位：采煤部。

# （七）要北翼皮带机巷卧底段设备的巡查检修，发现坏托辊要及时更换。责任单位：机运部。

# （八）永久注氮硐室安装注氮机、管路、电器、接地极、护栏以及施工冷却水池，要保证一步到位。完工后由采煤部提出验收申请，由安、技、调、通防部、机运部等相关单位及时组织验收。责任单位：采煤部。

出席：周  军、王之永、刘  钊、程龙利、吴  干

甘圣丰、彭  辉。

列席：高  峰、王庆亮、杨  鹍、李  晨、张贵忠

陈  伟、时  光、蒋再山、杨  眷、田胜军、

邓保伟、李  强、谢  辉、李劲松、张展信

马飞翔、卞大勇、李  健、赵  峰、许庆贺

刘  民、刘  新、张言飞、赵  阳、崔高兴

邓春生、许文涛。

招贤矿业公司办公室             2018年8月23日印发