陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2018〕34号

招贤矿业公司安全办公会纪要

2018年9月18日下午，公司在三楼会议室召开安全办公会。会议由公司党委书记、董事长周军主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会上安全监察部通报了近期集团公司内部事故一起，汇报了上周安全生产情况、周隐患排查情况、反“三违”情况以及本周重点工作，并通报了机电专业安全生产标准化检查结果。会议要求，要认真抓好上级监管单位集中执法检查查出问题的整改落实，建立问题清单，明确责任主体，制定详细整改方案，严格整改落实，并及时向上级监管单位反馈整改结果；全体员工要进一步加深认识，转变观念，要坚持创建一级安全生产标准化矿井的目标不动摇，全心全意投入创建工作；各部门要严格执行公司各项文件、制度，要进一步加强员工管理，规范员工行为，加强教育引导，严格落实作业规程,确保矿井安全生产。现将会议纪要如下：

一、上周安全办公会安排任务落实情况

（一）上周安全办公会共安排7项任务，其中已落实6项，正在落实1项。正在落实任务为：

1.9月25日副井进行提升钢丝绳换绳工作，限于9月24日前完成施工措施及贯彻工作。

二、上周安全生产情况

上周公司安全形势稳定，共查处“三违”19人次；本月累计查处“三违”53人次。9月13日至14日，配合陕西省煤管局、市煤监处等监管单位进行集中执法检查及应急管理检查，共提出14条问题，已分别下整改联系单，进行跟踪落实；9月16日中班，进行机电专业安全生产标准化检查，共发现问题62条，已分别下整改联系单，进行跟踪落实；9月17日大班，组织调度、机运、土建等部门进行地面隐患排查。

三、安全隐患排查情况

（一）上周隐患落实情况

上周共排查出隐患49条，其中已整改47条，正在落实2条。具体为：1.1304风巷抽采管路未编号；2.1304机巷239#卸压孔封孔不到位，重新封。（已处罚）

（二）本周隐患排查情况

本周共排查出隐患73条，其中采掘专业：33条，机运专业27条，地面13条。

四、本周安全工作重点

（一）北翼辅助轨道斜巷下口巷道修护，修护队要严格按照措施施工，加强斜巷运输管理和现场跟班。

（二）1304机巷、风巷及1305机巷掘进作业，卸压孔按措施施工，掘进施工要短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，现场安全管理，临时支护、防片帮网使用到位，确保锚网梁索质量，后路加强巡查，发现有断锚杆、锚索现象及时补打。

（三）1304风、机巷使用无极绳绞车时，严格按运输管理规定执行，严禁超挂车辆等。

（四）1304高抽巷迎头顶板变化，施工期间要坚持短掘短支，临时支护到位，严禁空顶作业，巷道后路加快单体替换工字钢支护。

（五）+980辅助大巷还余13m贯通，加强放炮管理，做好放炮警戒和安全防护工作。

（六）友缘公司项目部北翼总回施工,严格按斜巷运输管理规定操作。

（七）1307工作面加强封闭墙内外、采空区气体监测分析，发现异常及时处理。

（八）选煤厂加强设备起拉吊运环节的安全管理，外墙粉刷安全措施要落实到位。

五、会议安排的任务

- 上级监管单位执法检查中提出的问题，安全监察部要编制责任清单，经专业分管领导审阅，报主要领导审批后，下发隐患通知单，限期解决，并及时向上级监管单位反馈。责任单位：安全监察部

- 井下车皮阻车器必须使用专用木刹等器具。监管单位：安全监察部

- 北翼回风大巷绞车安全设施限期进行整改，绞车使用采取申请制，须经刘钊副总经理审批后，方可使用。责任单位：各绞车使用单位

- 主斜井下口绕道至+980上口行人通道，要制定整治规划，严格落实。责任单位：生产技术部

- 井下各责任区进行三班洒水降尘，否则进行处罚。监管单位：通防部

- 政治工作部（纪委）要对已下发文件执行情况进行督查，对执行不力的单位及个人进行通报。责任单位：政治工作部（纪委）

- 1307工作面启封及煤炭销售等工作要召开协调会，综合考虑多方因素，确保生产和销售工作安全有序进行。牵头负责人：王之永

- 多家施工单位在1304风巷施工，调度指挥中心要协调各单位的进料时间,合理进料，减少积压，确保巷道作业不受影响。责任单位：调度指挥中心

- +980辅助运输大巷剩余约10m左右贯通，要提前对绞车、贯通处顶板等进行加固，确保设备和人员安全。责任单位：掘进部

- 轨道大巷修护工作，要合理制定时间节点，限期完成。责任单位：生产技术部、采煤部

- 破碎机锤头到货后，要及时进行转运，便于及时安装。责任单位：采煤部

出席：周  军、李治龙、王之永、刘  钊、陈优良

程龙利、吴  干、彭  辉。

列席：朱远辉、高  峰、卓永峰、王庆亮、王晓彬

秦庆举、单景新、时  光、马  强、杨  眷

田胜军、李  强、刘绪阳、李劲松、张展信

马飞翔、卞大勇、刘启峰、赵  峰、王  峰

刘  民、刘  新、孟  宁、崔高兴、朱园园

顾  永。

招贤矿业公司办公室             2018年9月20日印发