陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2019〕2号

招贤矿业公司安全办公会纪要

2019年1月23日下午，公司在三楼会议室召开安全办公会。会议由公司总经理王修启主持，公司副总师以上领导、各部室及外委项目部负责人参加会议。会上安全监察部通报了全国范围内伤亡事故2起；汇报了上周安全生产情况、周隐患排查情况、反“三违”情况以及本周重点工作，并通报了北翼辅助运输斜巷轨道专项检查结果；会议学习传达了《皖北煤电集团公司生产安全事故报告和调查处理规定》（皖北煤电安〔2019〕12号）、《皖北煤电集团公司生产安全事故隐患排查治理规定》（皖北煤电安〔2019〕13号）文件精神。会议强调，要认真吸取全国范围和集团公司兄弟单位近期发生的事故教训，认清矿井安全管理的现状，增强抓好安全管理工作的责任感和紧迫感。要扎实做好矿井安全体检工作，严格对照标准深入开展自查，充分暴露问题；对存在的问题，要认真研究，严抓整改。要切实抓好春节放假期间的安全管理，提前排定假期留守人员，制定加强春节放假期间安全管理的措施，严格假期值守制度，确保春节前后的安全生产。要超前安排好节后复产复工工作，抓好节后职工出勤管理，确保节后尽快复产复工，为确保1304工作面4月份出煤奠定基础。现将会议纪要如下：

- 上周安全办公会任务落实情况

上周安全办公会共安排5项工作，其中落实3项，正在落实2项。未落实任务为：

1.+980矸石仓大眼，掘进再次进入施工前，矿组织作业现场对机电设备、绞车钩头、过卷保护安全设施等验收，合格后方可施工。（未复工，正在落实）

2.复产、复工要实行报告制。（正在落实）

二、上周安全生产情况

上周公司安全形势稳定，共查处“三违”21人次；本月累计查处“三违”60人次。1月15日-16日，配合宝鸡市煤监处联合麟游县煤管局进行安全执法检查检查；1月17日，配合集团公司安监局进行2018年四季度安全生产标准化检查；1月18日，省煤监局秦安公司进行安全设施复查；1月19日中班，开展1304工作面开展专项检查；1月21日，上午组织开展井下隐患排查，下午地面隐患排查。

三、安全隐患排查情况

（一）上周隐患落实情况

上周共排查出问题39条，已落实整改38条，延期整改1条：1304风巷风门处可移动道岔操作装置未正常使用。

（二）本周隐患排查情况

本周共排查出隐患56条，其中采掘专业19条，机运专业30条，地面7条。

四、本周安全工作重点

（一）1307工作面收作现场，安装工区、采煤部每班作业前要对顶板、绞车、钢丝绳及安全设施、起吊部件检查，牵引大件时绳道内严禁有人，工作面防灭火措施及三条巷道封闭通防部要跟踪监督施工到位。

（二）1304切眼刷大，锚索必须及时跟进、短掘短支、后路顶板及刷大处要加固到位，刷大到掉顶处要加强支护，卧底铺道，机巷拆除装运皮带机综掘机严格按措施施工。

（三）1304风、机巷无极绳使用前，要进行线路巡查，安全设施检查，有隐患要及时消除，方可运

行。

（四）980二采区变电所矿业三队放炮施工时，安排警戒，及时出货，掘进部抓好零星工程过程控制，矸石仓施工前要排查现场隐患。

（五）1304机巷友缘施工皮带机基础，严格按措施施工。

（六）北翼轨道无极绳运输，严格按无极绳管理规定执行，连接设施强度要够方可使用。

（七）机运部在大件车转运提升时，要加大井下大巷、入罐前后、升井后转运期间的安全管理，要控制柴油机车牵引速度。

（八）有留守人员的部门，限于1月25日下午下班前，编制春节期间的安全保障措施，报送安全监察部。

（九）为保障安全生产标准化一级实现，限于1月25日下午下班前，各专业部门报送至少2名专职资料员信息。

四、会议安排的工作

- 各专业编制春节期间的安全保障措施，报送留守人员信息。责任人：各单位部门负责人

- 各专业进行安全“体检”大排查，1月28日将所排查出的问题报送至安全监察部，1月29日召开专题会。牵头负责人：各专业分管副总经理

- 1307工作面人员进入支架后部前，需经瓦检员进行气体监测后方可进入。责任单位：矿业公司安装工区

- 副井大件车集中升井后，安全设施及时恢复。责任部门：机运部

- 北翼轨道无极绳安全设施1周内进行完善，三天内完善各类检查检修等记录，90KW绞车使用采取审批制，否则严禁运行。责任部门：机运部

- 1304切眼刷大作业，仅允许单茬作业，否则停头处罚。

责任部门：矿业公司项目部

出席：王修启、李仲平、李治龙、王之永、刘  钊

陈优良、纵  峰、程龙利、张  晖、吴  干

彭  辉、孙学荣、欧东东、卞大勇。

列席：朱远辉、高  峰、杨  鹍、李  虎、单景新

时  光、蒋再山、方文林、杨  眷、田胜军

邓保伟、李  强、张振杰、李劲松、张展信

朱文博、张光雷、王玉矿、赵  峰、刘  民

刘  新、张言飞、朱园园、许文涛、胡正峰

孟量地。

招贤矿业公司办公室             2019年1月27日印发