陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2019〕21号

招贤矿业公司十月份安全办公会纪要

2019年10月4日下午，公司在三楼会议室召开十月份月度安全办公会。会议由公司总经理李承军主持，公司副总师以上领导、各部室及外委项目部负责人参加会议。会上安全监察部通报了9月份全国煤矿发生的5起安全事故及集团公司两起非人身事故概况，汇报了9月份公司领导及副科级以上管理人员跟带班、班队长以上管理人员考试、安全生产质量标准化及反三违等情况；会议强调，今年以来陕西省煤矿安全管理形式严峻，全矿上下要不断提高安全意识，尤其是要高度重视冲击地压问题，严格落实限员管理规定，严防事故发生；要严格做好风险管控，做好隐患排查，及时消除隐患，确保安全生产；要全力推进安全生产标准化建设工作，确保实现年初既定目标。现纪要如下：

- 九月份安全生产情况

（一）九月份安全办公会安排工作落实情况

九月份安全办公会共安排10项工作，8项工作已落实，

2项工作持续落实。

1.1305工作面防治水设计进行编制报批。责任单位：地质防治水办公室（持续落实：已经编制完毕，待报批）

2.+980车场推车机安装制定专门措施，并进行全过程质

量监督。责任单位：机运部 （正在落实，尚未安装完毕）

（二）九月份安全管理工作概况

1.9月份公司领导、职能科室及一二线管理人员按规定，均完成了反“三违”任务和下井指标；

2.9月份共“反三违”人员共58人次，一般三违46人次，轻微三违11人次；

3.9月份共组织开展隐患排查5次，共发现问题350条，已整改落实339条，正在闭合4条，延期7条；

- 4.9月份公司领导、职能科室管理人员均完成了检查要求、职能科室人员需要进一步加强锚杆、索抽查力度及抽查质量。

- 5.上级安全监管监察部门执法检查等情况。 9月19日-20日麟游县应急管理局检查问题11条，10条已闭合，1条持续落实。9月27日-28日，宝鸡市应急管理局检查问题14条，12条闭合，2条延期。

- （三）十月份重点工作安排

- 1.10月份持续开展薄弱时段安全动态检查，加大反三违、查隐患力度，持续推进矿井安全生产标准化工作，确保10月份矿井安全生产。

- 2.10月份开展井下环境卫生专项治理工作，重点是井下非正常积水及跑冒滴漏情况治理。

- 3.10月份做好迎接三季度集团公司安全生产标准化检查。

- 4.10月份做好1304工作面瓦斯抽排工作和瓦斯治理工作，杜绝瓦斯越警事故。

- 5.10月份做好1304工作面两巷超前管理工作，合理安排两巷撕帮、卧底与工作面回采工作，保证两巷安全高度、宽度符合标准。

- 6.10月6日，开展招贤矿业公司管理人员(组织采、掘、机、运、通及安、技、调等相关人员参加)安全知识月考活动，请各单位将在矿人员名单5号前单报至安监处，严格按时参考。

- 7.10月份矿业公司施工1302运输联巷，新队伍进点作业，作为监督重点对象。

- 8.各单位按照上报的《国庆期间安全管理办法》严格落实执行，确保国庆期间安全生产。

- 三、会议安排

（一）1305机巷、风巷做好顺层抽放孔施工工作，确保按期完工。责任单位：沈阳钻机队

（二）10月份完成1305大孔径抽放孔施工招标工作。责任单位：经营管理部

（三）11月底完成矿井竣工验收报告编制工作。责任单位：生产技术部

（四）10月底完成矿井消防验收工作。责任单位：生产技术部

- （五）矿井竣工验收前做好矿井建矿到竣工验收的宣传片编制工作。责任单位：党群部

- （六）井下主要巷道施工美化、亮化工程。责任单位：机运部

- （七）1304风巷无极绳使用实行申请制度，各单位需经审批后方可使用。

- （八）1305机巷、风巷排水点采用铁制集水箱并及时排水，防止水浸泡底板。责任单位：矿业公司项目部

- （九）井下开展风水管路及排水系统专项治理活动，杜绝积水漫流浸泡造成底板变形。责任单位：安监部

- （十）加强北翼辅助运输巷运输管理，杜绝行车行人现象发生，通防部安装人员定位读卡器进行人员监控。责任单位：机运部、通防部

- （十一）1304机巷即将推近至断钻杆处，地质下发预警通知书给采煤部，防止煤机运行到此处时发生安全事故。责任单位：地质防治水办公室

- （十二）1305机巷增加防灭火检查点，加强防灭火管理。责任单位：通防部

出席：李承军、王之永、纵  峰、李祥明、甘圣丰

欧东东、李连刚。

列席：朱远辉、卓永峰、李  恒、王庆亮、赵  阳

王修彬、秦庆举、单景新、吴卫星、林  浩

马  强、方文林、杨  眷、孔献敏、张振杰

李  强、谢  辉、李劲松、马飞翔、陆  枫

赵  峰、刘令富、邓保伟、苗现华、张振平

董文军、田孝俊、孟量地。

招贤矿业公司综合办公室      2019年10月8日印发