陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2019〕5号

招贤矿业公司安全办公会纪要

2019年2月19日下午，公司在三楼会议室召开安全办公会。会议由公司总经理王修启主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会上安全监察部汇报了上周安全生产情况、周隐患排查情况、反“三违”情况以及本周重点工作，通报了1304工作面进架路线专项检查结果。会议强调，要全力做好1304工作面进架路线安全隐患排查和统筹协调工作，确保大件运输工作安全高效。各部门要清醒认识到矿井目前的安全现状，认识到我们在安全工作上不足，高度重视安全管理工作。加强现场作业环境整治工作，消除不安全作业环境对安全生产和1304进架工作的威胁；要加强员工培训，规范员工行为，增强职工安全意识、自保意识；安全执法部门一定要严格执法督察，不能放松对安全的把关，守好安全红线。现将会议纪要如下：

一、上周安全办公会安排任务落实情况

上周安全办公会共安排12项任务，其中已落实4项任务，正在落实任务8项；正在落实任务分别为：

- 每月安全办公会上汇报上月矿井竣工验收手续进度及下月工作计划。

- 经营管理部每月下发各单位经济考核指标，加大对基层单位和供销部材料考核。

- （三）安全生产标准化创建制定实施办法强力推进，确保年底达到一级，对未达到标准的部门负责人免职。

（四）标准化班组创建工作，持续进行推进，对一二线单位进行达标情况考核。

（五）北翼回风大巷绞车集中打料，打料期间封闭运行，禁止行人。

（六）1307工作面加强采空区气体监测，按规定进行分析，出现问题及时处理。

（七）1307工作面封闭及收尾工作加快完成。

（八）1304工作面安装严格按照专题会议纪要进行节点考核，对未按期完成的进行处罚。

二、上周安全生产情况

上周公司安全形势稳定，共查处“三违”3人次；本月累计查处“三违”3人次。2月13日 麟游县煤管局进行春节复工检查，共提出问题18条，正在跟踪落实；2月18日，上午组织井下煤矿安全大整治隐患排查，下午组织地面隐患排查。

三、安全隐患排查情况

本周共排查出隐患48条，其中采掘专业32条，机运专业12条，地面4条

四、本周安全工作重点

（一）1304工作面大件打运，采煤部、机运部、安装工区等相关单位加强部门之间协调，切眼安装加强现场安全管理，顶板变化，单体支护情况注意观察整改。

（二）1304工作面大件打运期间，安装队、采煤部、机运部要严格执行跟带班制度，确保从地面至井下各环节的运输安全管理。

（三）北翼轨道巷、1304风、机巷无极绳使用前，要进行线路巡查，安全设施检查，有隐患要及时消除，方可运行。

（四）+980二采区变电所、运输巷、1305机风巷施工严格贯彻措施及拨门前的加固工作。

（五）机运部在大件车转运提升时，要加大井下大巷、入罐前后转运期间的安全管理，要控制柴油机车牵引速度。

（六）1307工作面封闭工作加快进度，环境治理工作认真整理。

（七）地面行车起吊的安全管理，大件装车要有标准并捆绑牢固及大件的运输安全管理。

五、会议安排的任务

（一）各单位对2月14日安装工区发生一起工伤事故进行事故警示教育，吸取教训，外委单位新员工培训按规定进行培训，完善资料。

（二）1304无极绳绞车频率信号滤波器购置安装，确保供电系统稳定，无极绳绞车正常运行。

（三）新开掘巷道按标准规定进行设计，从源头提高设计标准、达到标准化。

（四）北翼轨道安全设施按照标准安装完善。

（五）地面大件车装车严禁“三超”，机运部确认装车装置，并安装限宽装置。

（六）1304风巷皮带机头拆除，进架路线存在问题整改，调度进行协调、跟踪。

（七）1304高抽巷气动单轨吊安装，1304工作面导流孔施工具体工作要跟进落实。

出席：王修启、李治龙、李承军、王之永、刘  钊

陈优良、王文生、纵  峰、张  晖、吴  干

甘圣丰、孙学荣。

列席：朱远辉、高  峰、王庆亮、杨  鹍、秦庆举

单景新、吴卫星、时  光、马  强、方文林

梁坤柱、田胜军、邓保伟、李  强、刘旭阳

郭刑浩、张展信、马飞翔、李  健、陈  诚

苏  凯、赵  峰、刘  民、刘  新、孟  宁

崔高兴、许文涛、胡正峰、孟量地、乔  宾。

招贤矿业公司办公室             2019年2月20日印发