陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2019〕11号

招贤矿业公司四月份份安全办公会纪要

2019年4月3日下午，公司在三楼会议室召开月度安全办公会。会议由公司总经理王修启主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会上通报了3月份公司副科级以上管理人员月度下井情况、反“三违”情况及掘进专业安全生产标准化检查问题；汇报了矿井月度安全生产情况、办公会安排任务落实情况、隐患排查情况以及4月份安全管理重点工作。会议强调，要深入开展危险作业行为专项整治，进行全员学习培训，确保一二线员工熟记12种危险行为及其危害，趋利避害，提升自保意识。要脚踏实地开展安全警示教育，确保事故教训传达到基层每一个员工；要精确查找安全短板，严格自改，不断夯实安全基础。要严格做好安全生产标准化创建，高标准严要求，坚定创建一级安全生产标准化矿井的目标不动摇。各职能科室要严格落实监管责任，确保监管有力、协调有效。现纪要如下：

- 3月份安全生产情况

- 3月份安全办公会安排工作落实情况

- 3月份安全办公会共安排10项任务，其中已落实8项，正在落实2项。正在落实任务为：

- 1.锚索钻机要建立检修试验等管理台账。（试验台招标已进入采购手续，正在落实）

- 2.1304工作面回采前，要按规定进行高抽巷工字钢及单体提前回收，生产技术部合理安排施工队伍。（正在落实）

（二）3月份安全管理工作情况

1.3月份份矿井安全形势持续稳定，共反“三违”92人次。

2.3月份共组织开展隐患排查3次，薄弱时段动态督查3次，共发现问题134条，已整改落实133条，正在落实整改1条：副井1#提升机房液压站主控柜显示屏不显示；（已签订合同）

3.上级安全监管监察部门执法检查等情况。3月1日、3月8日集团公司安监局检查共提出题26条，已落实整改25条，正在落实整改1条：人车特种连接件无编号、无试验、无设计图纸、未建档管理；3月6日、3月13日宝鸡市煤监处及麟游县检查共提出20条问题，已落实整改19条，延期整改1条：北翼轨道无极绳绞车操作人员无操作证，经管培训办已联系宝鸡市培训中心，择期进行开班培训。

（三）4月份安全管理重点工作

顶板管理：深刻汲取3月份全国3起典型安全事故及我公司事故教训，掘进工作面加强机载临时支护规范使用，敲帮问顶作业、临时支护等措施落实方面管理；1304工作面初采初放期间，要加强支架初撑力检查，控制放顶煤高度和匀速推进，避免矿压集中；工作面仰采推进，特别要加强回采及检修期间帮部顶部管理，检修时要固帮护顶。

机电运输：北翼轨道斜巷运输，每班加强安全设施、设备完好性检查，确保各种设施、设备完好有效；1304工作面设备等大件运输后，对井上下轨道进行全面整治。

一通三防：1304工作面安装结束后，通风系统需调整，确保通风系统稳定可靠；1304工作面初采初放期间瓦斯管理；1305高抽巷联巷贯通期间的放炮管理，要严格按照“五个三”规定放炮作业，警戒到位；1304工作面推进20m后要按规定进行采空区注浆注氮及1307采空区进行正常监测。

地质防治水及防冲：1304工作面即将回采，排水系统管路仅散了300m排水管，需尽快完善排水系统；防冲办要加强1304工作面初采期间及1305两巷掘进期间的在线监测，出现异常，及时采取措施

二、上周安全情况

（一）上周办公会安排工作落实情况

上周安全办公会共安排8项工作，已落实 3项，正在落  5项。正在落实任务为：

1.各单位进行隐患人进行排查，筛选重点人员，下周二（4月2日前）报送安全监察部。（安装工区未报送，其他单位已报送）

2.将各专业对关键工序、重点环节进行梳理并加强安全确认环节管理。（安全确认卡草稿已编制，正在会审）

3.主斜井下口给煤机处临时管路改为永久管路。（延期至4月6日）

4.北翼轨道一车场风门及时构筑，确保1304工作面大件进完后，安装风门，保证回采期间风量。（墙体已砌好，大件进入完后，装门扇）

5.二采区冲击地压危险性评价报告，按时进行组织审定。（正在落实，持续跟踪）

（二）上周全矿共反“三违”15人次。

（三）隐患排查情况

上周共查出隐患42条 ，已落实整改39条，3条延期，继续跟踪闭合。

1.1305机巷后路轨道距迎头距离较远，需按设计铺设。

2.1305机巷现场施工图牌板为临时牌板，未按要求制作。

3.二采区+980辅助运输大巷净化幕捕尘网转载喷雾、防尘罩的安装不符合《防尘设计安装标准》。

本周共排查出隐患68条，其中采煤专业15条、掘进专业21条，通防专业11条，机运专业16条，地面5条。

三、会议安排

- 认真落实班队长、科区长安全知识月度考试。牵头负责人：纵峰

- 梳理陕西安全“体检”问题，并按五落实规定进行督促整改。牵头负责人：李承军、纵峰

- 认真吸取“3.22”安全事故教训，开展顶板支护专项治理活动。牵头负责人：陈优良、欧东东

- 对安管人员、调度员、安监员、瓦检员等三大员进行应急处理能力培训考试，提高相关人员应急处理能力。牵头负责人：纵峰

- 对参加安全办公会的人员进行危险作业行为抽考。牵头负责人：纵峰

- 1304工作面排水系统问题，供电、管线等问题进行工期倒排，明确责任，调度进行节点考核。牵头负责人：甘圣丰

- 开展季节性供电线路、电气设备等季节性检查，确保线路设备完好可靠。牵头负责人：刘钊

- 井下打钻作业，必须符合四个条件：一是钻杆作业禁止使用平钻杆；二是作业时下风口安装一氧化碳便携仪；三是打钻作业必须风水联动，禁止打干眼；四是作业人员应急处置能力考试合格，否则禁止作业。责任单位：钻机队

- 对井下通风系统进行全面排查，梳理存在问题，限期解决，需要协调问题及时上报。责任单位：通防部

- 结合张集矿无极绳事故开展专项排查，并将排查结果报分管领导审阅及时上报集团公司。牵头负责人：安监部机运科

- 开展辅助运输专项整治活动，各单位进行问题梳理上报并制定整改计划，对现有运输路线设备等进行整改，新安装设备必须按照标准安装，进行月度评比奖优罚劣。责任单位：一、二线生产单位

- 1304风巷轨道进行整治，隔爆水袋影响作业的及时挪移。责任单位：安装工区、通防部

- 1304工作面作业规程必须由部门负责人时光亲自全员宣贯，安监进行督查。责任单位：采煤部、安监部

- 出席：王修启、李治龙、王之永、张宗芳、刘  钊

- 王文生、纵  峰、甘圣丰、彭  辉、欧东东

- 卞大勇。

- 列席：高  峰、卓永峰、李  恒、王庆亮、杨  鹍

- 秦庆举、单景新、吴卫星、时  光、马  强

- 杨  眷、孔献敏、张振杰、李  强、刘旭阳

- 李劲松、张展信、马飞翔、李  健、王玉矿

- 赵  峰、王  峰、刘  民、方文林、刘  新

- 孟  宁、崔高兴、孟文军、孟量地。

招贤矿业公司办公室            2019年4月6日印发