招贤矿业2019年4月份

机电例会会议纪要

时间：2019年4月13日17:00--18:30

地点：招贤矿业二楼调度会议室

主持人：张 晖                 记录人：王庆亮

参会人员:尹成强  刘永强  徐晓晨  蔡鸣鸣  刘听磊  吴发财

沈传虎  邵红斌  季方  郭红彦  刘新  李德伟  崔高兴  杨丙军

会议内容：

- 机运部电管队汇报总结材料

- （一）问题汇总

在对井下1304工作面，轨道运输大巷、皮带机运输大巷和副井下口水平巷道的检查中，共查出问题167条，其中采煤19条；掘进事业部14条；矿业公司17条；五建三处11条；友缘项目部5条；通防管理部17条；钻机队3条；机运部20条；安装工区22条。已全部下联系单，限期整改，现就本月检查中发现的典型问题及下月检查重点汇报如下。

（二）检查中存在的主要问题及处罚情况汇报

1、各单位在机电方面存在典型及共性问题：

（1）电气设备不完好；

（2）电缆走向牌，设备责任牌未及时添加或更换单位未及时修改；

（3） 新装电气设备接地线安装不规范，主要表现在接地棒面积小，接地扁铁连接处不足100mm，只用一颗M12#螺栓，板卡有U型卡代替，接地极用钢丝绳代替；

（4）开关整定值内外不符；

（5）电缆未及时回收；

（6）开关设备接线工艺差，腔体卫生差；

2、对于安全隐患的责任单位和个人进行处罚，典型如下：

- （1）五建三处吴国锋：1305机巷局扇切换试验未向变电所汇报，罚款300元；

- （2）矿业安装工区：电气设备六处不完好，罚款600元；

- （3）矿业安装工区：1304风巷配电点接地极连接处至今未整改，罚款500元；

- （4）矿业公司安装工区：动力电缆未回收，影响电管电缆使用，罚款1200元。

- （5）承包设备不完好送“三违”人员两名，采煤事业部1人，五建三处1人。

- 3、检查中井下各单位机电设备完好率如下表：

| - 序号 | - 检查单位 | - 检查设备 | - 完好台数 | - 完好率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 五建三处 | - 12 | - 11 | - 91.7％ |
| - 2 | - 矿业公司 | - 27 | - 23 | - 85.2％ |
| - 3 | - 矿掘进 | - 15 | - 14 | - 93.3％ |
| - 4 | - 采煤事业部 | - 26 | - 22 | - 84.6％ |
| - 5 | - 机运部 | - 33 | - 30 | - 90.9％ |
| - 6 | - 友缘项目部 | - 6 | - 5 | - 83.3％ |
| - 7 | - 安装工区 | - 13 | - 11 | - 84.6％ |
| - 8 | - 钻机队 | - 6 | - 5 | - 83.3％ |
|  | - 合计 | - 138 | - 121 | - 87.7％ |

（三）下月机电安全管理重点：

- 培训方面：

- 电气设备理论知识培训：井下供电系统理论知识培训；馈电开关电气原理培训。

- 实操培训：4月上旬常州武进厂家技术人员来矿现场指导培训高压开关电气原理，基本故障排除方法。

- 980配电点值班人员业务技能培训。

- 制度方面：

- 制定班组优秀员工考核办法并与绩效考核挂钩。

- 工作计划：

- （1）980水平二采区变电所复工验收供电，动力电源改敷设路线。

- （2）1304工作面安全供电。

- （3）一采区变电所地压大，打报告卧底。

- 1305高抽巷加移变。

- 轨道巷无极绳绞车加移变。

- 980水平皮带机大巷加干变。

- 1304风巷局扇电缆回收。

- 加强对井下各处电气设备完好巡查、复查，尤其是总回风巷和专用回风巷道内的电气设备。

- 安全生产标准化：

- 联系整理980水平巷道电缆四小线。

- 联系整理980水平辅助运输巷电缆四小线。

- 副井下口环形车场整理四小线。

- 设备组汇报总结材料

（一）2019年计划有可以购买，计划没有还要做增补计划，要有一个时间段，希望各单位按照《设备管理办法》每月25日之前，把下个月的设备计划，正常报到设备组。例如采煤部4月5日打报告是4月20日使用一部40T刮板机，4月8日就来领用；矿业公司3月12日联系我们3月底使用150P皮带机一部，机厂3月27日修复完好，至今还没有领用，占着机厂场地，不方便修复其他设备。

- （二）本月罚款情况：

- 1、4月2日友缘队在广场擅自领用150P皮带机H架，罚款1000元；

- 2、4月2日矿业公司回收80P皮带机三联托，倒在库房后面，未按照设备管理人员指定地点摆放，为办理手续，罚款500元；

- 3、4月3日，矿业公司，回收电机75KW一台，对轮及风叶损坏罚款1500元；

- 4、4月2日，矿业公司，回收ZX4-39局扇2*45KW一台,一对风叶损坏罚款2000元；

- 5、4月6日，安装工区，回收ZX62-166开关QBZ-120N一台，腔内控制线及停止按钮损坏，罚款200元。

- 6、4月8日，掘进部，回收ZX62-145开关QBZ-80N一台，丢失阻容装置，罚款50元，回收电机7.5KW一台，烧绕组罚款750元；

- （三）下月的计划：

- 1、1304综采工作面安装已完毕，大型设备已就位，设备库房标准化整理，龙门吊下面的设备及备件，分类摆放，标识，规范化；

- 2、掘进系统设备回收，1304风巷、高抽巷皮带机备件回收、摆放、对账，升井多少，转用多少，丢失多少，丢失由使用单位原价赔偿，做到跟踪管理，数量清，状态明；

- 3、为掘进系统准备2部SGZ620/40T刮板机，为采煤部准备除铁器的电机5.5KW1140V一台，为采掘做好服务。

- 三、安全监察部汇报总结材料

- （一）三月份机运专业“三违”情况

反“三违”情况。三月份共反“三违” 26人次。

典型三违：

- 3月6日夜班，1305高抽巷联巷松车未挂保险绳。

- 3月7日中班，1307风联巷打料过程中，行车行人。3月14日中班，1305机巷皮带机急停不完好，无机尾防护罩。

- 3月15日中班，1304切眼拉移支架时，从运行时的钢丝绳下穿过。

- 3月18日中班，980带式输送机大巷皮带机烟雾洒水装置不起作用。

- 3月31日夜班，1305机巷处理综掘机炮头缠绕的铁丝时未停电闭锁。

- （二）三月份机运专业罚款情况

- 共计罚款5800元，其中典型罚款：

- （1）3月17日检查，980带式输送机大巷实验皮带烟雾报警时，自动洒水装置不洒水。罚矿业公司负责人孟宁500元。

- （2）3月27日1304高抽巷局扇停风。罚款掘进部2000元，个人罚款合计1300元。

- （三）三月份工作总结

- （1）1305机巷、机联巷，980水平大巷小线电缆吊挂整理，整改效果不错。

- （2）1304机、风巷，北翼轨道斜巷大件安全运输。

- （3）井下电滚筒皮带机全部安装了皮带机集中控制箱。

- （4）3月30日对980皮带机巷、辅助运输巷皮带机进行验收。

（5）井下新安装设备不具备运行条件就申请验收，验收时存在问题比较多。

（6）1304机、风巷、780运输大巷轨道质量离标准化要求差距较大，各责任单位对轨道持续整改。

- （四）四月份机运专业安全管理重点

- （1）对1304工作面安装综采机电设备运行前的检查验收。

- （2）对1305机巷、高抽巷电气设备重点检查，保护齐全，灵敏可靠，杜绝失爆。

- （3）加强980水平5T防爆柴油机车运输管理，司机培训合格，持证上岗。

- （4）1304机巷无极绳缩机尾，机尾基础按照生产技术部设计施工，经验收合格后方可移机尾，无极绳插绳保证插接质量符合要求。

- （5）加强1305机、风联巷斜巷运输管理，严禁超挂车，斜巷安全设施完好、可靠。

- （6）地面110kV变电所，10kV二回路各安装两台开关柜，机运部对措施学习贯彻、考试，保证单回路供电时，井下安全供电。

四、公司领导工作安排

1、井下放炮线必须阻燃。

2、1305高抽巷联巷贯通点高压电缆保护好。

- 在用机电设备和备用机电设备建立电子明细台账，每月更新。

- 井下各配电点供电系统图及时更新，必须与实际相符。

- 全矿供电系统图必须由张总（机电副总工程师）审核。

- 井下供电设计及时变更，瓦斯电闭锁直接断高压电。

- 对新招标电气设备禁止选用矿用淘汰电气产品，对老产品进行升级改造，更新换代。

- 机电、运输设备电气保护定期做实验。

- 加强《煤矿安全规程》和机电、运输质量标准化学习。