关于公司1307工作面X1泄水孔透孔会议纪要

2018年1月25日晨会后，在三楼会议室召开1307工作面X1泄水孔透孔准备会议。会议由地测防冲副总工程师甘圣丰主持，采煤副总工程师孙学荣、采煤事业部副部长刘长玉、机运环保部部长朱远辉、调度与控制中心副主任王晓彬、五建三处招贤项目部书记崔高兴等参加了会议。会上甘总安排了1307工作面X1泄水孔透孔期间相关单位的防治水工作，形成如下纪要：

- 1307工作面地面直通式导流泄水孔X1孔于本月底透老空区，具体时间由地质人员根据生产情况提前在相关会议上通知相关单位。

2、采煤事业部：透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；加强排水设备的检修与维护，及时对临时水仓、沉淀池、水沟及排水槽进行清淤，保障排水系统畅通；工作面老空区侧如有出水，立即通知矿调度。

3、调度与控制中心：接采煤水情通知后，立即通知地质人员井下出水情况，并视水量大小通知中央泵房做好排水准备，通知五建三处在外水仓和污水处理硐室施工人员及时到井底车场，不得在低于井底车场巷底高度处施工。

4、机运环保部：透孔期间中央泵房安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；保持副井24h正常运转。

5、五建三处：外水仓及污水处理硐室施工人员，接到调度通知后，及时撤离工作地点，到高于井底车场底板高度处观察水情。

6、生产技术部地质组：及时通知山西二一三地质队X1泄水孔终孔。

2018年1月25日

附参加会议人员名单：

甘圣丰、孙学荣 、刘长玉、朱远辉、王晓彬、崔高兴、张贵忠