招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：1月29日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 7111 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  | 10.1 |  |  |  | 回采率% |  |  |  |  |  | 退尺点 |  | 机头:j14→16.0m |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：269.6 |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  |  | 844.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 163607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  | 1778 |  |  |  | 机尾:f25→42.8m |  |  |  |  |  |  | 机尾：270.9 |  |  |  |  | 机尾 |  |  | 843.5 |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 |  | 1-10 | 11-20 |  | 21-30 | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  | 中班 |  | 1.47 1.46 | 1.47 1.38 |  | 1.34 1.27 | 1.31 1.27 |  | 1.3 1.25 |  |  | 1.53 1.65 | 1.4 1.41 |  | 1.42 1.4 |  | 1.5 1.46 |  |  |  |
|  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  | 26/30/33/45/50/54/65/66/80开启 |  | 25/29/30/33/40/41/55/75/80开启 |  | 40/65/71/80开启 |  | 16/17/56/57/58/59/60/61开启 | 25/26/27/45/55开启 |  |  | 45/54/55/56/57/59/60/65/66开启 | 24/25/33/46/54/55/57开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 |  | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 |  | 1.5 1.45 | 1.45 1.35 |  | 1.3 1.25 |  |  | 1.3 1.25 | 1.55 1.5 |  | 1.5 1.5 |  | 1.6 1.6 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# | 24# |  | 34# |  | 44# |  | 54# |  |  | 64# |  |  | 74# |  | 84# |  |  | 平均厚度 （m） |  |  |
|  | 日期 |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C4点前28.5m，孔号G39-4#；风巷卸压孔已施工至f13点后8.4m，孔号FB441#；（钻机队已停止施工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  | 26.4 |  |  | 27.7 |  | 27.2 | 27.2 |  |  | 26.1 |  |  | 28.5 |  |  |  | 28.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  | 3.5 | 5.4 | 6.1 |  | 6.8 |  | 7.0 |  | 7.8 |  |  | 7.2 |  |  | 6.5 |  | 5.3 |  |  | 6.2 |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 93.0 |  |  | 94.2 |  | 88.7 | 90.9 |  |  | 94.7 |  |  | 97.2 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  | 26.5 |  |  | 27.8 |  | 27.2 | 27.2 |  |  | 26.1 |  |  | 28.4 |  |  |  | 28.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 93.0 |  |  | 94.2 |  | 88.7 | 90.9 |  |  | 94.7 |  |  | 97.2 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  | 30.1 |  | 29.8 |  | 31.0 | 30.9 |  |  | 30.5 |  |  | 30.8 |  |  |  | 25.9 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  | 14#前部车上溜沿向下1米见全岩；24#前部车上溜沿向下0.4米见全岩；34#前部车上溜沿向下0.4米见全岩；44#前部车上溜沿向下0.9米见全岩；54#前部车上溜沿向下1.5米见全岩. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  | 35.2 |  | 36.4 |  | 36.5 | 37.0 |  |  | 37.2 |  |  | 34.9 |  |  |  | 33.7 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每两天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  | 30.2 |  | 29.9 |  | 31.0 | 31.2 |  |  | 29.7 |  |  | 31.0 |  |  |  | 25.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  | 34.7 |  | 34.9 |  | 35.3 | 38.1 |  |  | 38.4 |  |  | 35.8 |  |  |  | 32.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  | 25.6 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  | 9.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 30.1 |  | 工作面 出水情况 |  | 无 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X1泄水孔已完成测井，今日开始透孔，预计3天内透老空区，X2泄水孔安装钻机。 |  |  |  | 长观孔情况 | 地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-26～-11cm之间，属于正常波动。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X2泄水孔（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 |  | 高抽巷封闭墙（内外）情况 |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 措施巷抽采瓦斯量（m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 上隅角 |  | CO(ppm) |  |  |  | 5 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 5 |  |  |  | 措施巷管路 |  | CO(ppm) |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T(℃) |  |  |  | 17.3 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 22.4 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 17.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风巷束管 监测数据 |  |  |  |  |  | CO:144ppm CH4:3.76% O2:13.79% N2: 81.45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警 分析 | 1、今日（1月29日）地面直通式导流泄水孔X1孔于今天开始透孔，预计3天透老空区，透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；当班及时观测出水情况，发现老空区侧如有出水，立即汇报矿调度室；2、加强对机风巷巷道底板气体超标处的观测工作，发现异常及时汇报，尤其风巷原底板高温异常段，风巷卧底时，注意检查CO浓度，加强上隅角管理，及时打垛、封堵严密；3、工作面压力较大，严格落实防冲措施，人员作业时穿好防冲服，尤其是上下隅角、超前支护段及风巷巷道压力较大地点，加强锚杆、锚索头的捆扎防护工作，防止伤人； 4、工作面过B1钻孔4m，位于19-20架位置，加强工作面水文情况观测，确保排水设备完好、管路水槽畅通，加强顶板管理，该段需超前支护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、工作面预计即将周期来压，要加强初撑力管理，保证支护正规有劲；2、风巷超高段接顶要严格按照措施施工，加强现场管理，人员登高作业佩戴保险绳，防止木垛失稳伤人，接顶正规牢固，保护好注氮管路，已接好木垛段要及时架设走向棚加强支护；3、风巷压力较大，要及时托棚加强支护，加强顶板离层观测，移超前架时注意观察顶板，避免损坏金属网造成漏顶，防止掉顶伤人； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |