招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：2月24日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 9325 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  |  | 10.6 |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  | 退尺点 |  |  | 机巷：J13点前48.2m |  |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：336 |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  |  | 772 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 139324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1865 |  |  |  |  |  |  | 风巷：f24点前41.2m |  |  |  |  |  |  |  | 机尾：336.9 |  |  |  |  | 机尾 |  |  | 771.1 |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 | 1-10 |  | 11-20 |  | 21-30 | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  | 中班 | 1.35 1.35 |  | 1.44 1.43 |  | 1.34 1.28 | 1.35 1.35 |  | 1.48 1.48 |  |  | 1.46 1.45 | 1.34 1.34 |  | 1.24 1.24 |  | 1.43 1.43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/10/20/25/30/35/40/45/55/60/70/75/80开启 | 21-23/30-36/55-61/70-73开启 |  |  | 23-28/33-39/49-56/66-71/75开启 | 33-35/45-47/55/57/65/71/78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 | 1.25 1.25 |  | 1.3 1.2 |  | 1.35 1.25 | 1.5 1.4 |  | 1.45 1.45 |  |  | 1.5 1.4 | 1.35 1.25 |  | 1.4 1.3 |  | 1.5 1.45 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# | 24# | 34# |  |  | 44# |  | 54# |  |  | 64# |  |  | 74# |  | 84# |  |  | 平均厚度 （m） |  |  |
|  | 日期 |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C4点前28.5m，孔号G39-4#；风巷卸压孔已施工至f13点后8.4m，孔号FB441#；（钻机队已停止施工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.3 |  |  | 27.1 |  |  | 系统 异常 |  |  |  | 系统 异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  | 3.5 | 4.4 | 5.8 | 6.6 |  |  | 6.5 |  | 6.6 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  | 6.8 |  |  | 6.0 |  |  |
|  | 达标率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.4 |  |  | 97.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.2 |  |  | 27.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.4 |  |  | 97.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.8 |  |  | 29.2 |  |  | 系统 异常 |  |  |  | 系统 异常 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  | 20#支架：0m 30#支架：0m 40#支架：0m 50#支架—机尾：2.4m未到底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.0 |  |  | 32.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每两天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.7 |  |  | 29.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.3 |  |  | 33.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  | 19.2 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 96.2 |  | 工作面 出水情况 |  | 无 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X1孔透孔施工至孔深560m塌孔、今日扫孔孔深310m；X2泄水孔开孔施工35m，春节停工，计划25日开钻。 |  |  |  | 长观孔情况 |  | 地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+25～-4cm之间，三个孔水位今日均微降。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X2泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 172.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  | 措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  | 高抽巷封闭墙（内外）情况 |  |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 措施巷抽采瓦斯量（m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 9.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 上隅角 |  | CO(ppm) |  |  |  | 6 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 措施巷管路 |  | CO(ppm) |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T(℃) |  |  |  | 17.1 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 19.8 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  |  | 17.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风巷束管 监测数据 |  |  |  |  |  | CO：4ppm CH4：0.12% O2：20.33% N2：79.31% C2H6：1.23ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警 分析 | 1、1307工作面共监测到有效事件67次，比昨日减少15次，应力监测无预警，无明显动压显现，无冲击危险，但风巷压力仍较大，巷道变形严重，要加强两巷巡查及支护管理，进入两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留，严格落实各项防冲措施，确保安全生产。2、工作面进入二次见方来压范围，加强支架初撑力管理，保证支护强度。3、工作面存在离层水害的威胁，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报；加强排水设备检查与维护，确保排水系统畅通，透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度；加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时进行疏放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、25日更换导向滑靴，严格按照零星工程措施施工，加强现场管理。2、机巷非回采侧巷帮最下方一排个别锚杆未进行捆扎，严格按照要求捆扎牢固，重点加强上下隅角、超前支护、转载机头等重点区域的支护情况巡查，防止锚杆（索）崩脱伤人；3、加强机尾单体支护段的顶板管理，强化初撑力监测，保证支护强度，确保安全出口畅通，加强人员进入煤壁作业期间的顶帮、设备运转管理，严防片帮掉顶伤人。4、机巷变坡点处局部电缆已绷紧，该段拉移电缆时，需采取可靠的防下滑措施，防止损坏电缆。5、转载机已进入断层矸石底段，下陷较多，该段要尽量避免积水，机巷超前支架移架时采取垫料等措施，保证支护强度。6、工作面倾角增大，平均11°，煤机负荷增大，尤其上行割煤时，控制好速度，要加强运输机管理，防止下滑，保证出煤畅通，及时调整架型，支架防止调斜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |