招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：3月8日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 7860 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  |  | 11.2 |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  | 退尺点 |  |  | 机巷：J13点前5.7m |  |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：378.5 |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  |  | 729.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 62126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1965 |  |  |  |  |  |  | 风巷：f23点前78.5m |  |  |  |  |  |  |  | 机尾：379.4 |  |  |  |  | 机尾 |  |  | 728.6 |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 | 1-10 |  | 11-20 |  | 21-30 | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  | 中班 | 1.45 1.45 |  | 1.55 1.55 |  | 1.4 1.4 | 1.35 1.35 |  | 1.45 1.35 |  |  | 1.35 1.25 | 1.4 1.3 |  | 1.5 1.55 |  | 1.4 1.4 |  |  |  |
|  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  | 46-49片帮深度300-400mm |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  | 13-15/33-37/55-62开启 |  | 13-16/35-38/57-62开启 |  |  | 7-11/27-32/40/55//66-71开启 |  | 12-16/27-33/56-63开启 | 11-17/23-24/33-41/57-61开启 |  |  | 7-11/23-26/65-71开启 | 35/36/42-46/52-57/61/67/70/73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 | 1.6 1.6 |  | 1.55 1.55 |  | 1.25 1.25 | 1.3 1.3 |  | 1.41 1.41 |  |  | 1.38 1.31 | 1.45 1.35 |  | 1.58 1.52 |  | 1.46 1.46 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# | 24# | 34# |  |  | 44# |  | 54# |  |  | 64# |  |  | 74# |  | 84# |  |  | 平均厚度 （m） |  |  |
|  | 日期 |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C4点前28.5m，孔号G39-4#；风巷卸压孔已施工至f13点后8.4m，孔号FB441#； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  | 24.8 |  |  | 26.4 |  | 25.1 | 22.8 |  |  | 23.5 |  |  | 23.6 |  |  |  | 26.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  | 4.0 | 6.8 | 7.5 | 7.6 |  |  | 7.9 |  | 8.4 |  |  | 8.5 |  |  | 8.2 |  | 8.3 |  |  | 7.5 |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 91.5 |  |  | 97.9 |  | 91.9 | 83.9 |  |  | 81.8 |  |  | 85.1 |  |  |  | 89.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  | 24.8 |  |  | 26.4 |  | 25.7 | 22.8 |  |  | 23.6 |  |  | 23.6 |  |  |  | 26.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 91.1 |  |  | 97.9 |  | 93.0 | 83.9 |  |  | 81.8 |  |  | 85.1 |  |  |  | 89.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  | 27.8 |  | 29.0 |  | 30.1 | 28.0 |  |  | 28.9 |  |  | 28.4 |  |  |  | 27.7 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  | 今日暂无数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  | 31.8 |  | 36.0 |  | 37.2 | 36.3 |  |  | 34.6 |  |  | 35.9 |  |  |  | 34.7 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每两天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  | 27.5 |  | 29.0 |  | 30.2 | 28.4 |  |  | 29.4 |  |  | 28.3 |  |  |  | 27.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  | 32.1 |  | 35.4 |  | 35.6 | 35.4 |  |  | 36.1 |  |  | 35.2 |  |  |  | 33.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  | 19.2 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 138.7 |  | 工作面 出水情况 |  | 工作面顶、底板无淋、渗水 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X1孔透孔施工至孔深560m塌孔、扫孔,孔深380m，组织透孔；X2泄水孔孔深96m,固管待凝固 |  |  |  | 长观孔情况 |  | 地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-9～-80cm之间，G1、G2、G3孔水位均微降。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X2泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 129.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度T0（%） |  |  |  |  |  | 0.26 |  |  |  | 措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 |  | 高抽巷封闭墙（内外）情况 |  |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度T2（%） |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 措施巷抽采瓦斯量（m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 7.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 上隅角 |  | CO(ppm) |  |  |  | 5 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 3 |  |  |  | 措施巷管路 |  | CO(ppm) |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T(℃) |  |  |  | 19.2 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 21.3 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  |  | 20.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风巷束管 监测数据 |  |  |  |  |  | CO：74ppm CH4：1.3% O2：18.50% N2：79.95% C2H6：5.07ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警 分析 | 1、1307工作面共监测到有效事件84次，与昨日次数相同，工作面总能量值为3.92E+05J，应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。风巷压力仍较大，巷道变形严重，要加强两巷巡查及支护管理，进入两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留，严格落实各项防冲措施，确保安全生产。2、工作面存在离层水害的威胁，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报；加强排水设备检查与维护，确保排水系统畅通，透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度。3、机巷底板标高+850.4m、风巷底板标高+813.5m，两巷高差36.9m，工作面倾角13°，严格落实下行通风安全措施，加强瓦斯监测管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、风巷束管监测CO、CH4浓度升高，加强观测，及时回柱放顶、垛袋封堵，加强隅角管理；2、机巷起道后，及时转运，并清理好环境卫生；3、顶煤平均厚度增加至7.5m，加强放煤管理，严格执行多轮顺序放煤的规定，严禁过放或少放，见矸立即关门；4、风巷距“楼上楼”里口14.1m，超前支架已进入封闭段巷道下方，要加强巷道巡查和顶板管理。5、工作面已进入物探异常区、过断层，严格按照措施施工，加强工作面规格质量管理。6、加强机尾单体支护段的顶板管理，强化初撑力监测，保证支护强度，确保安全出口畅通，加强人员进入煤壁作业期间的顶帮、设备运转管理，严防片帮掉顶伤人，机尾卧底到位,无积水。7、工作面临近变坡点，严格按照俯采相关措施施工，保证出口畅通。8、机巷超前支架进入超高段，严格按照措施进行接顶施工，移架时防止坠物伤人，保证支架初撑力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |