招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：3月29日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 6338 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  | 退尺点 |  |  | 机巷：j11点前67.6m |  |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：462.5 |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  |  | 645.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 210456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1267.6 |  |  |  |  |  |  | 风巷：f22点前30.6m |  |  |  |  |  |  |  | 机尾：460.4 |  |  |  |  | 机尾 |  |  | 647.6 |  |  |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 | 1-10 |  | 11-20 |  | 21-30 | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |  |  |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  | 中班 | 1.42 1.4 |  | 1.60 1.58 |  | 1.35 1.32 | 1.3 1.28 |  | 1.2 1.19 |  |  | 1.37 1.35 | 1.53 1.5 |  | 1.25 1.25 |  | 1.25 1.25 |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  | 31-34片帮深度200-300mm |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  | 15/20/25/50/60/80 |  |  | 7-12/33/38/45/51/56/62 |  | 12-17/27-33/45-51/58-62 | 52-58开启 |  |  | 20/35/40/45/50/55/70 | 35/40/45/55/60/70/75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 | 1.4 1.4 |  | 1.5 1.4 |  | 1.45 1.4 | 1.3 1.25 |  | 1.2 1.2 |  |  | 1.5 1.5 | 1.5 1.4 |  | 1.4 1.3 |  | 1.3 1.3 |  |  |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# | 24# | 34# |  |  | 44# |  | 54# |  |  | 64# |  |  | 74# |  | 84# |  |  | 平均厚度 （m） |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C4点前28.5m，孔号G39-4#（高抽巷深孔已施工完毕）；风巷卸压孔已施工至f13点后8.4m，孔号FB441#；机巷卸压孔施工至j8点后3.2m，孔号JB-333#。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  | 25.9 |  |  | 27.3 |  | 27.9 | 25.3 |  |  | 25.3 |  |  | 26.2 |  |  |  | 27.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 92.9 |  |  | 92.4 |  | 95.6 | 93.5 |  |  | 91.3 |  |  | 93.5 |  |  |  | 96.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  | 25.9 |  |  | 27.3 |  | 27.8 | 25.2 |  |  | 25.3 |  |  | 26.2 |  |  |  | 27.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 92.9 |  |  | 92.4 |  | 95.6 | 93.5 |  |  | 91.3 |  |  | 93.5 |  |  |  | 96.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  | 25.5 |  | 26.2 |  | 26.2 | 27.1 |  |  | 26.8 |  |  | 27.9 |  |  |  | 28.4 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  | 32.8 |  | 32.7 |  | 35.5 | 34.0 |  |  | 30.8 |  |  | 34.2 |  |  |  | 34.3 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  | 25.5 |  | 26.5 |  | 26.0 | 27.2 |  |  | 26.9 |  |  | 27.9 |  |  |  | 28.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  | 32.0 |  | 33.1 |  | 33.5 | 34.9 |  |  | 32.0 |  |  | 35.0 |  |  |  | 33.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  | 16.8 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  | 16.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 220.7 |  | 工作面 出水情况 |  | 无 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X1孔停待；X2泄水孔施工至孔深345m。 |  |  |  | 长观孔情况 |  | 地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+4～-17cm之间，G1微升、G2孔微降、G3孔今日静止。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X2泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 47.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度T0（%） |  |  |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 风巷抽采管道内瓦斯浓度 （%） |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 |  | 高抽巷封闭墙 （内外）情况 |  |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度T2（%） |  |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  | 风巷抽采管道流量 （m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 2.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 上隅角 |  | CO(ppm) |  |  |  | 8 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 4 |  |  |  | 风巷 管路 |  | CO(ppm) |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T(℃) |  |  |  | 19.1 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 21.4 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  |  | 14.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机巷束管 监测数据 |  |  |  |  |  | CO：391ppm CH4：14.48% O2：1.37% N2：82.30% C2H6：64.88ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警分析 | 1、根据安全监控系统数据显示，29日,工作面CO最大值95ppm，报警12次，累计超限时长42:35，割煤时注意监测，加强机巷、上下隅角及架后CO、瓦斯浓度监测，发现异常及时汇报处理；2、工作面即将进入风巷U型钢支护段，与风巷改造段封闭区域法距为9.4m，加强风巷巡查及顶帮支护管理，严格按照措施施工，确保安全生产；机、风巷落差27.4m，工作面平均倾角11°；工作面3煤顶板与高位巷底板法距15.4m。3、工作面存在离层水害的威胁，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报；加强排水设备检查与维护，确保排水系统畅通，透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、工作面机尾爆破、机巷顶板预裂爆破前，必须严格按照要求检查好CO、瓦斯等气体浓度，严禁在气体超限的情况下爆破；2、两巷锚杆、锚索按照防冲要求及时捆扎牢固，风巷压力较大，个别地点肩窝处锚杆崩落，要加强两巷巡查及支护管理，进入两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留，严格落实各项防冲措施。3、加强机尾段单体棚爆破管理、顶帮管理，人员进入煤壁作业期间，防止片帮掉顶伤人，出现空顶时必须及时接实顶板。4、加强上下隅角瓦斯、CO监测管理，及时打垛封堵，保证工作面推进度，发现异常及时汇报。5、机巷进入大倾角俯采地段，严格按照措施施工，加强设备检修、使用管理，保证安全出口畅通，加强端头支架及超前支架管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |