招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：4月18日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 4808 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  |  | 退尺点 |  |  | 机巷：j10点前25.3m |  |  |  |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：539.1 |  |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  | 568.9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 126021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1202 |  |  |  |  |  |  |  | 风巷：f18点前52.4m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机尾：537.1 |  |  |  |  |  | 机尾 |  | 570.9 |  |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 | 1-10 |  |  | 11-20 |  | 21-30 |  | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 |  | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  |  | 中班 | 1.45 1.42 |  |  | 1.26 1.25 |  | 1.50 1.47 |  | 1.55 1.48 |  | 1.35 1.34 |  |  | 1.44 1.42 |  | 1.39 1.38 |  | 1.59 1.57 |  | 1.51 1.49 |  |  |  |
|  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  | 10/25/30/35/40/45/50/55/60/70 |  | 15/25/30/35/40/75 |  |  | 无 |  | 35/40/45/50/55/60/70 | 20/30/35/40/45/50/55/60/70/75 |  |  | 10/20/30/35/40/45/50/60 | 25/35/40/45/50/55/60/65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 | 1.35 1.3 |  |  | 1.20 1.16 |  | 1.45 1.44 |  | 1.45 1.43 |  | 1.42 1.40 |  |  | 1.46 1.43 |  | 1.38 1.36 |  | 1.57 1.54 |  | 1.52 1.48 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# |  | 24# |  |  | 34# |  | 44# |  | 54# |  |  |  | 64# |  |  | 74# |  |  | 84# |  |  |  | 平均(m) |  |
|  | 日期 |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C4点前28.5m，孔号G39-4#（高抽巷深孔已施工完毕）；风巷卸压孔已施工至f13点后37.2m，孔号FB459#；机巷卸压孔施工至j8点后3.2m，孔号JB-333#。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  | 26.0 |  |  | 27.8 |  | 24.3 | 26.1 |  |  | 29.0 |  |  | 28.5 |  |  |  | 27.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.9 |  | 1.1 |  |  |  | 1.0 |  |  | 1.2 |  |  | 0-1.1m煤 1.1-2.5矸 2.5-3.1煤 3.1-4.2矸 4.2-7.2煤 |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 97.8 |  |  | 94.7 |  | 91.2 | 94.7 |  |  | 96.5 |  |  | 96.3 |  |  |  | 95.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  | 26.0 |  |  | 27.8 |  | 24.2 | 26.1 |  |  | 29.0 |  |  | 28.4 |  |  |  | 26.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 97.8 |  |  | 94.7 |  | 91.2 | 94.7 |  |  | 96.5 |  |  | 96.3 |  |  |  | 95.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  | 28.5 |  | 28.4 |  | 22.6 | 28.5 |  |  | 30.7 |  |  | 30.7 |  |  |  | 28.5 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  | 35.2 |  | 35.3 |  | 30.8 | 36.3 |  |  | 34.9 |  |  | 36.3 |  |  |  | 35.6 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  | 28.2 |  | 28.1 |  | 22.6 | 28.4 |  |  | 30.5 |  |  | 30.4 |  |  |  | 28.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  | 35.5 |  | 35.6 |  | 31.6 | 35.8 |  |  | 35.4 |  |  | 35.3 |  |  |  | 36.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  | 14.6 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X2泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 29.4 |  | 工作面 出水情况 |  | 无 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X2泄水孔孔深494m，扫至孔底，换钻头 |  |  |  | 长观孔情况 |  | 水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-5～+25cm之间，今日G1、G3孔微升、G2孔微降 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X3泄水孔（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度T0（%） |  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 高位巷管道内瓦斯浓度 （%） |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |  | 高抽巷封闭墙 （内外）情况 |  |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度T2（%） |  |  |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 高位巷抽采管道流量 （m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 7.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 上隅角CO(ppm) |  |  |  |  |  | 13 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 6 |  |  |  | 高位巷 管路 |  | CO(ppm) |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作面T(℃) |  |  |  |  |  | 17.6 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 20.3 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  |  | 19.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机巷束管 监测数据 |  |  |  |  |  | CO： ppm CH4： % O2： % N2： % C2H6： ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警分析 | 1、风巷超前支架前50m范围应力集中、压力较大， 巷道变形严重，要加强两巷巡查及支护管理，两巷锚杆、锚索按照防冲要求及时捆扎牢固，进入两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留，严格落实各项防冲措施。2、加强上下隅角、架后瓦斯、CO监测管理，保证工作面推进度，上下隅角打垛正规，发现异常及时汇报。3、工作面现过X2泄水孔29.4m，做好二次透孔的准备工作，确保排水系统畅通，加强工作面水文观测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、上下隅角冒落不充分，加强管理；2、20架附近刹车较急，应适当控制，防止损坏设备；3、工作面顶煤夹矸较多，加强探煤与放煤管理；4、工作面压力较大，机头段帮部条件较差，加强支架初撑力管理，及时移架，防止片帮掉顶；5、现工作面过麦里沟向斜，严格按照措施施工，应加强向斜影响范围内的顶板管理，及时移架，防止顶板破碎造成掉顶，同时密切观察工作面出水情况及瓦斯等气体涌出情况。6、前运机机头偏长，加强控制，保证出煤顺畅、安全出口畅通，同时加强工作面规格质量管理，保证架型正规、顶底板平整；7、机巷位于大倾角俯采地段，严格按照措施施工，加强设备检修、使用管理，保证安全出口畅通，加强端头支架及超前支架管理，防止超前支架或转载机下滑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |