招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：4月27日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 4684 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  |  | 退尺点 |  |  | 机巷：j9点前40.2m |  |  |  |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：567.9 |  |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  | 540.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 167943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1171 |  |  |  |  |  |  |  | 风巷：f18点前23.6m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机尾：565.9 |  |  |  |  |  | 机尾 |  | 542.1 |  |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 | 1-10 |  |  | 11-20 |  | 21-30 |  | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 |  | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  |  | 中班 | 1.25 1.25 |  |  | 1.34 1.34 |  | 1.33 1.3 |  | 1.64 1.6 |  | 1.36 1.31 |  |  | 1.34 1.32 |  | 1.25 1.25 |  | 1.33 1.33 |  | 1.43 1.43 |  |  |  |
|  | 无 |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  | 31-32片帮350mm |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  | 25/35/40/50/55/60 |  | 15 |  |  | 20/25/35/60/70/75 |  | 15/20/30/50/60 | 10/20/50 |  |  | 40/45/55/60/70 | 40/45/50/60/70/75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 | 1.35 1.3 |  |  | 1.3 1.3 |  | 1.4 1.35 |  | 1.55 1.5 |  | 1.4 1.4 |  |  | 1.35 1.35 |  | 1.3 1.3 |  | 1.32 1.35 |  | 1.45 1.4 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# |  | 24# |  |  | 34# |  | 44# |  | 54# |  |  |  | 64# |  |  | 74# |  |  | 84# |  |  |  | 平均(m) |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C4点前28.5m，孔号G39-4#（高抽巷深孔已施工完毕）；风巷卸压孔已施工至f13点后66.6m，孔号FB479#；机巷卸压孔施工至j7点后31.8m，孔号JB-378#。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  |  | 24.0 |  |  | 25.6 |  | 25.2 | 23.7 |  |  | 26.2 |  |  | 25.9 |  |  |  | 26.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  | 2m矸 5.4m煤 | 1.8m矸 5.4m煤 |  | 2.2m矸 5.2m煤 |  |  | 0.3m煤 1.7m矸 6.2m煤 |  | 滴水吸钻 |  | 2.1m煤 1.5m矸 0.5m煤吸钻 |  |  |  | 1m煤 2.3m矸 >6m煤 |  |  | 1.6m煤 2.3m矸 >6m煤 |  |  | 1.6m煤 2.1m矸 >6.2m煤 |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  |  | 91.2 |  |  | 93.5 |  | 97.1 | 92.2 |  |  | 91.9 |  |  | 93.4 |  |  |  | 97.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  |  | 24.1 |  |  | 25.6 |  | 25.1 | 23.6 |  |  | 26.2 |  |  | 25.9 |  |  |  | 26.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  |  | 91.2 |  |  | 93.5 |  | 95.7 | 92.2 |  |  | 91.9 |  |  | 93.4 |  |  |  | 96.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  |  | 28.7 |  | 26.3 |  | 29.6 | 26.4 |  |  | 27.6 |  |  | 28.8 |  |  |  | 29.6 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  |  | 35.9 |  | 31.8 |  | 36.0 | 35.3 |  |  | 33.8 |  |  | 35.2 |  |  |  | 35.9 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  |  | 28.5 |  | 26.4 |  | 29.2 | 26.1 |  |  | 26.9 |  |  | 28.7 |  |  |  | 28.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  |  | 35.5 |  | 30.9 |  | 36.0 | 35.8 |  |  | 32.0 |  |  | 34.7 |  |  |  | 35.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  |  | 12.8 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  | 12.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X2泄水孔（m） |  |  |  |  |  |  | 58.2 |  | 工作面 出水情况 |  | 30-33、44架 顶板滴水 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X2孔透孔至597.4m，观测,今日稍有回风。 |  |  |  | 长观孔情况 |  | 水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+10～-4cm之间，今日G1孔微升、G2、G3孔微降。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X3泄水孔（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度T0（%） |  |  |  |  |  |  | 0.58 |  |  |  | 风巷管道内瓦斯浓度 （%） |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 |  | 高抽巷封闭墙 （内外）情况 |  |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度T2（%） |  |  |  |  |  |  | 0.37 |  |  |  | 风巷抽采管道流量 （m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 工作面 |  |  | CO(ppm) |  |  |  | 4 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 3 |  |  |  | 风巷 管路 |  | CO(ppm) |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 19.1 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 21.9 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机巷束管监测数据 |  |  |  |  |  |  | CO： 4ppm CH4：0.07% O2： 20.77% N2：79.10% C2H6：2.82ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警分析 | 1、工作面现过X2泄水孔58.2m，现孔深597.4m，30-33、44架顶板滴水,加强工作面出水情况观察，发现异常及时汇报；确保排水系统畅通，风联巷水仓安排专人24h值守。2、加强两巷巡查及支护管理，两巷锚杆、锚索按照防冲要求及时捆扎牢固，进入两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留，严格落实各项防冲措施。3、加强上下隅角、架后瓦斯、CO监测管理，上下隅角打垛正规、封堵严密，发现异常及时汇报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、工作面顶煤夹矸较多，加强探煤与放煤管理，中班开始放煤，大块矸石尽量捡出，防止卡眼或损坏设备。2、工作面周期来压，加强初撑力及采高控制。3、工作面机尾顶板较差，机尾支架与风巷顶板落差较大，及时接顶，加强机尾段顶板管理。4、33-34架支架落差大，及时衬平，前部运输机起伏较多，加强工作面规格质量管理。5、机风巷卧底深度较大，要保证超前支架初撑力达标，超高段及时接顶，人员登高作业必须佩戴保险带，防止摔伤。6、现工作面过麦里沟向斜，严格按照措施施工，应加强向斜影响范围内的顶板管理，及时移架，防止顶板破碎造成掉顶，同时密切观察工作面出水情况及瓦斯等气体涌出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |