陕西金源招贤矿业有限公司

钻探工程验收管理规定

为进一步加强钻探工程过程控制，规范钻孔施工、验收工作，杜绝钻孔弄虚作假，充分发挥视频监控系统的作用，结合我矿实际情况，特制定本规定。

一、岗位职责

（一）调度指挥中心

1、负责打钻施工地点通讯电话的安装，原则上打钻地点电话号码为独立号码，不准串线。

2、负责提供视频验收显示屏幕并完好。

3、当班调度员参与各类钻孔的视频验收。

4、负责井下开拓准备巷道主干光缆的敷设及延接。

5、负责视频验收系统主机及其关联设备的软、硬件安装、调试及维护。

（二）通防部

1、负责钻机施工巷道内的分支光缆敷设及延接。

2、当班通风调度员参与各类钻孔的视频验收。

3、负责视频验收数据存储及资料保存，视频资料保存时间不少于一年。

（三）钻机队

1、负责视频验收作业地点附近摄像头及照明设施的定置管理，确保作业地点视频传输清晰可靠。

2、负责视频摄像头及照明设备的使用、挪移管理，断电后及时复电。

（四）钻探施工巷道所属采掘单位

负责施工巷道内视频验收系统摄像头及照明的供电安装。

（五）防冲办

1、当班微震监测数据处理人员参与各类钻孔的视频验收。

2、负责应力在线监测钻孔的验收。

3、负责采掘工作面钻屑量监测钻孔的验收与管理。

（五）生产技术部

1、负责地质、水文钻孔的验收。

2、负责采掘工作面超前探查钻孔及异常验证钻孔的验收。

二、各类钻孔验收规定

（一）视频验收

已安装视频系统的钻孔作业采用视频方式验收，视频验收地点设在矿调度室，验收组成员包括当班调度员、通风调度员及防冲数据处理员，视频验收汇报电话为6093，矿值班调度员负责工作协调。

1.1 钻孔开孔前

1、钻机挪移至开孔地点，机长检查钻孔施工地点视频监控系统及照明是否完好，确保施工现场视频图像清晰，监视范围覆盖钻孔施工区域。

2、当班钻探负责人电话向通风调度人员汇报,现场准备就绪，申请开孔。视频验收人员经确认视频图像清晰，监视范围有效，做好记录，同意开孔。

1.2 钻孔施工

1、钻孔施工过程中出现卡钻、埋钻、孔口CO明显升高，回风流瓦斯增大等异常情况，必须及时汇报通风调度人员。

2、钻机队不得遮挡视频或调整摄像头角度造成监控失效。

3、因停电或其它原因造成视频中断，必须查明原因，及时处理。

4、通风调度人员做好汇报记录。

1.3 钻孔终孔退钻验收

1、钻孔施工完毕后，机长电话汇报当班通风调度员申请验收。

2、当班矿调度员经确认视频图像清晰，监视范围有效后，同意验收，立即通知当班的通风调度员及微震数据处理员。相关人员开启录像，对提钻全过程进行录像。

验收组成员在验收结束后，根据提钻钻杆数及钻杆长度计算钻孔长度，并在验收台账上签字。防冲微震数据处理员夜班不在岗位时，次日调阅视频录像确认进尺后签字。

3、钻机队提钻过程要展示钻杆，钻尺以实际验收钻杆数为准，退钻结束后，当班钻探负责人向验收人员汇报退钻结束。

4、钻孔提钻视频资料由通防部负责每十天进行一次集中保存备案。视频文件名按照“日期及班次-施工位置-孔号-钻孔类别”进行编号。

5、因视频中断且在较短时间内又难以恢复而造成验收无法继续的，由通风调度员联系附近通风作业人员现场验收。

（二）现场验收

未安装视频验收系统的钻孔作业采用现场验收。

1、防冲卸压钻孔、顶板预裂爆破钻孔和瓦斯抽放顺层钻孔等未安装视频验收系统的地点，由当班瓦检员进行现场验收，并在验收单上签字确认。

2、钻屑量监测钻孔、效果检验钻孔、应力监测钻孔的施工，由防冲办人员现场验收，并在验收单上签字确认。

3、地质钻孔、水文钻孔及各采掘工作面超前探查钻孔、异常验证钻孔的验收，由生产技术部安排人员进行现场验收并在验收单上签字确认。

四、处惩规定

1、打钻施工地点未安装通讯电话、视频验收系统屏幕显示不正常，给予责任单位负责人100元/次罚款。

2、钻孔视频验收台账验收人员少于2人的，且圆班内未复查视频补签确认的，给予责任人50元/次罚款。

3、井下主干光缆及钻机施工巷道内的分支光缆敷设、延接不及时，影响视频验收的，给予责任单位负责人100元/次罚款。

4、视频监控系统摄像头、照明设施、通讯电话及其附属设施未及时移挪影响视频验收的，给予责任人100元/次罚款。

5、钻探施工过程中随意转换照明角度、调整摄像头角度、故意遮挡摄像头造成监控不清晰或失效的给予责任人100元/次罚款。

6、采掘施工巷道内视频监控系统照明供电、安装及延接不及时，或其他原因影响正常视频验收的，给予责任单位负责人100元/次罚款。

7、钻孔施工结束后，未申请视频验收、私自起钻的，该孔不予验收，给予责任人100元/次罚款。

8、若因保护不当，造成监控系统、照明系统损坏的，除按原价赔偿外，给予责任人100元/次罚款。

9、巷道分支光缆破损导致视频无法传输的，给予责任单位200元/次罚款。

10、钻孔复核钻尺，发现验收人员弄虚作假的，给予责任人100元/米处罚，并通报批评。

11、摄像头因保护不到位造成失效的，按照维修价格给予责人单位罚款。

本规定下发之日起施行。

附件：

表1、钻孔视频验收台账

图1、视频验收流程图

附表1：钻孔视频验收台账

| 序号 | 钻孔编号 | 施工位置 | 钻孔设计深度（米） | 验收深度（米） | 验收人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

附图1：视频验收流程图