招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：6月22日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 7290 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  |  | 13.9 |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  |  | 退尺点 |  |  | 机巷：j7点前40.4m |  |  |  |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：710.0 |  |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  | 410.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 167151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2430 |  |  |  |  |  |  |  | 风巷：f15点前76.2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机尾：710.7 |  |  |  |  |  | 机尾 |  | 409.3 |  |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 | 1-10 |  |  | 11-20 |  | 21-30 |  | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 |  | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  |  | 中班 | 1.3 1.3 |  |  | 1.35 1.35 |  | 1.4 1.4 |  | 1.3 1.3 |  | 1.3 1.3 |  |  | 1.3 1.3 |  | 1.3 1.3 |  | 1.35 1.35 |  | 1.4 1.4 |  |  |  |
|  | 无 |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  | 10/40/45/50/55/60/70/75 |  | 10/45/60/70/80 |  |  | 无 |  | 无 | 无 |  |  | 10/40/60/70 | 40/45/60/65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 | 1.35 1.3 |  |  | 1.4 1.4 |  | 1.45 1.45 |  | 1.35 1.35 |  | 1.43 1.4 |  |  | 1.4 1.35 |  | 1.4 1.42 |  | 1.43 1.4 |  | 1.47 1.43 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# |  | 24# |  |  | 34# |  | 44# |  | 54# |  |  |  | 64# |  |  | 74# |  |  | 84# |  |  |  | 平均(m) |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工完毕；风巷卸压孔已施工至j4点后30.4m，孔号FB-591#。,；机巷卸压孔施工至f11点后55.4m，孔号JB-450#。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  |  | 26.5 |  |  | 25.7 |  | 25.8 | 26.5 |  |  | 25.6 |  |  | 26.1 |  |  |  | 25.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  | 3.6m | 6.2m |  | 0.7m矸 6.5m煤 |  |  | 1.7m矸 7m煤 |  | 1.8m矸 7.1m煤 |  | 1.9m矸 7.4m煤 |  |  |  | 1.8m矸 7.6m煤 |  |  | 1.8m矸 7.2m煤 |  |  | 1.9m矸 7.3m煤 |  |  |  | 6.7m |  |
|  | 达标率 |  |  |  | 93.4 |  |  | 93.8 |  | 95.6 | 95.8 |  |  | 95.9 |  |  | 97.7 |  |  |  | 94.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  |  | 26.5 |  |  | 25.7 |  | 25.7 | 26.4 |  |  | 25.8 |  |  | 26.1 |  |  |  | 25.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  |  | 93.4 |  |  | 93.8 |  | 95.6 | 95.8 |  |  | 95.9 |  |  | 97.7 |  |  |  | 94.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  |  | 30.4 |  | 29.6 |  | 26.7 | 26.4 |  |  | 27.8 |  |  | 26.7 |  |  |  | 29.7 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  |  | 36.1 |  | 35.4 |  | 33.4 | 30.1 |  |  | 33.8 |  |  | 34.4 |  |  |  | 37.1 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，机风巷每2天正规打垛封堵，喷瑞克劳尼。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  |  | 30.2 |  | 29.4 |  | 26.3 | 26.0 |  |  | 26.9 |  |  | 26.9 |  |  |  | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  |  | 36.2 |  | 35.5 |  | 32.3 | 30.2 |  |  | 34.2 |  |  | 34.7 |  |  |  | 35.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  |  | 14.9 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X2泄水孔（m） |  |  |  |  |  |  | 201.7 |  | 工作面 出水情况 |  | 1-2架架顶滴水 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X3泄水孔施工至孔深352m，打捞钻头 |  |  |  | 长观孔情况 |  | 地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+74～+5cm之间，今日G1、G2孔稍升、G3孔微升。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X3泄水孔（m） |  |  |  |  |  |  | 62.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度T0（%） |  |  |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  | 风巷管道内瓦斯浓度 （%） |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 高抽巷封闭墙 （内外）情况 |  |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度T2（%） |  |  |  |  |  |  | 0.37 |  |  |  | 风巷抽采管道流量 （m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 工作面 |  |  | CO(ppm) |  |  |  | 2 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 2 |  |  |  | 风巷 管路 |  | CO(ppm) |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 21.6 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 25.1 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  |  | 16.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机巷束管监测数据（人工） |  |  |  |  |  |  | CO：1ppm CH4：0.02 % O2：20.92% N2：79.01 % C2H6：0 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风巷束管监测数据（人工） |  |  |  |  |  |  | CO：1ppm CH4： 0.11% O2：20.85% N2：78.99 % C2H6：2.76ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警分析 | 1、地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+74～+5cm之间，今日G1、G2孔稍升、G3孔微升；X3泄水孔施工至孔深352m，打捞钻头，工作面存在离层水害的威胁，要求加强排水系统管理及工作面出水情况观测，发现异常，及时汇报。2、加强上下隅角、架后瓦斯、CO监测管理，上下隅角打垛正规、封堵严密，发现异常及时汇报。3、1307工作面冲击地压分析当日应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。4、从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。5、工作面周期来压，今日矿压监测期间支架最大工作阻力为16137.4KN，平均工作阻力为10953.7KN，安全阀开启率为5.8%。7、目前工作面机尾（风巷）超前机头（机巷）0.7m，风巷标高+786m，机巷标高+799.6m，高差13.6m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、工作面过麦里沟向斜及DF9断层，同时受夹矸影响，整体顶板较差，要及时移架支护好顶板，加强顶帮管理，防止顶板破碎造成掉顶，强化质量规格管理，密切观察工作面出水情况及瓦斯等气体涌出情况。2、工作面顶煤夹矸较多，加强探煤与放煤管理，大块矸石尽量捡出，防止卡眼或损坏设备。3、工作面机尾支架与风巷顶板落差较大，及时接顶，加强机尾段顶板管理，保证单体支柱支设正规有劲。4、机巷卧底深度较大，要保证超前支架初撑力达标，超高段及时接顶，人员登高作业必须佩戴保险带，防止摔伤，移架时防止物料掉落伤人。5、加强两巷巡查及支护管理，两巷锚杆、锚索按照防冲要求及时捆扎牢固，进入两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留，严格落实各项防冲措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |