陕西金源招贤矿业有限公司会议纪要

〔2018〕9号

经济运行分析会会议纪要

2018年10月12日下午，公司在三楼会议室召开9月份经济运行分析会。会议由公司经营副总师卞大勇主持，公司财务总监席了本次会议。

会上经营管理部、财务部、供销部及机运部分别对九月份月份经营指标完成情况、各项成本要素考核情况进行了通报，经营副总师卞大勇、财务总监王文生分别就相关工作进行了安排部署，现纪要如下：

- 九月份各项指标完成情况

九月份完成原煤产量2.27万吨（掘进煤），受1307工作面停产影响，比计划减产17.73万吨；进尺569米，比计划565米超尺4米；原煤销量5.97万吨；综合售价289.84元/吨，较预算360元/吨，降低70.16元/吨；主营销售收入1729.11万元，较预算减少5470.89万元。

九月份，完全成本2825.97万元（吨煤384.89元/吨），其中：可控成本1954万元（吨煤862.45元/吨）。其中：材料费本月消耗633.8万元，剔除基建及大修材料451.55万元（1304风巷及1304高抽巷292.5万元的基建材料，安装瓦斯抽放管路消耗材料69.3万元及大修材料89.75万元），较预算272.5万元节约90.25万元；工资本月支出580.91万元，较预算495.47超支85.44万元；电费实际发生89.67万元较预算325万元节约235.33万元（原因为：1307工作面停产及年初预算考虑选煤厂投入运营成本）；四项费用实际发生13.9万元，较预算34.17万元节约20.27万元（原因为竣工验收工作未全面开展，集中支付情况尚未发生）。

九月份调整后利润亏损700.68万元，较预算亏损4423.68万元。

二、存在的问题

1、目前报送材料计划时，很多材料无法提供准确的价格，无法在金额上进行控制，要求供应及时向经管及各单位提供物资价格，便于准确掌握材料投入情况，准确考核各部门材料消耗。

2、机运及通防已经将材料分解到各队，要求掘进区按照队别编制报送材料计划，注明使用地点等信息，材料消耗按队别统计。

3、归口材料的计划编制缺乏相关部门审核，单位责任不明确。要求归口材料由管理部门根据库存、回收情况编制采购计划，使用部门开票领用。风筒、矿灯等由通防部报送，轨道及附件由运输队报送；钢管及附件由保运队报送；4平方以上电缆由电管队报送；皮带机及附件由设备组报送。

4、由于我矿机厂维修加工量有限，目前有部分维修及加工由单位自行安排，发生费用计入本单位材料费，不便于考核。要求各单位编制计划时将材料注明用途，维修加工测算定额，另行考核。此外，加工材料的领用原则上要求附图纸，且尽量用废旧物资；

5、单项、零星工程用料管理难度大。要求必须坚持先预算（包括联系单、编制依据等相关资料）后计划的原则进行领用，由使用单位编制材料计划，经分管领导签字后，报经管部审核，否则发生材料费用不予增补。

6、目前工程计量验收制度不规范。建议相关部门明确采掘工程、单项、零星工程管理办法及验收流程。

三、会议对下一步经营管理工作进行了安排部署

1、单价在2000元以上的综掘机及设备性配件必须经分管领导签字后，方可发放；单价在1000元以上的配件必须领新交旧，7日内未交旧按原值予以处罚。

2、机运部、通防部及供应做好归口材料计划编制、审核、发放工作，并建立归口材料定置化管理台账。

3、供应部门统计积压料单，根据消耗情况，尽量在今年消耗掉，不要带到明年，增加明年的生产成本。

4、供应部门对出库物资必须按照合同价格及时划价、料单及时入账。

5、由生产技术部牵头对单项工程及时验收，并提供验收单作为经管部考核的依据。

6、应收款项占用问题，备用金充账时间不得超过三个月，预付账款比例过高造成开票困难，由责任单位负责。

参加人员：

公司领导： 王文生、卞大勇

部门人员： 王  峰、刘  民、刘令富、吴发财、张焕杰

徐  涛、宋崇柏、刘  新、马  强、杨  眷

王晓斌、朱远辉、苗宪华、孟  宁

招贤矿业公司经营管理部          2018年10月14日印发