陕西金源招贤矿业有限公司会议纪要

〔2018〕5号

经济运行分析会会议纪要

2018年6月14日上午，公司在三楼会议室召开5月份经济运行分析会。会议由公司财务总监陈继贤主持，经营副总经理张宗芳出席了本次会议。

会上经营管理部、财务部、供销部及机运部分别对五月份经营指标完成情况及各项成本要素考核情况进行了通报，财务总监陈继贤就相关工作进行了安排部署，现纪要如下：

- 五月份各项指标完成情况

1、安全方面：5月份杜绝了轻伤及以上人身事故和二级以上非人身事故，安全形势保持稳定。

2、生产方面：5月份生产标准原煤20万吨，比计划20万吨持平；完成进尺851米，比计划850米超尺1米。

3、可控成本

⑴材料费：5月份发生材料费270.07万元，比计划272.25万元节约2.18万元；1-5月份发生材料费1417.10万元，吨煤成本14.88元，比计划1361.3万元超支55.8万元。

⑵工资：5月份发生工资538.27万元，比计划495.47万元超支42.8万元；1-5月份发生工资2713万元，吨煤成本28.49元，比计划2477.3万元超支235.7万元。

⑶电费：5月份发生电费146.55万元，比计划325万元节约178.45万元；1-5月份发生电费780.66万元，吨煤成本8.2元，比计划1625万元节约844.3万元。

⑷维修费：5月份发生维修费11.34万元，比计划80.83万元节约39.49万元；1-5月份发生维修费26.6万元，吨煤成本0.28元，比计划254.2万元节约227.6万元。

⑸四项费用：5月份发生四项费用14.89万元，比计划34.17万元节约19.28万元；1-5月份发生72.2万元，吨煤成本0.76元，比计划170.80万元节约98.60万元。

4、利润：5月份完成考核利润4080.96万元，比计划3734万元增盈346.96万元；1-5月份完成考核利润18857.12万元，比计划16750万元增盈2107.12万元。

二、会议对下一步经营管理工作进行了安排部署

1、经营管理部加强对外委施工单位的结算工作，材料、用电情况统计清楚，按月及时结算。机运部门加强对地面外传供电的管理，装表计量，及时催缴电费，并在经济运行分析会上进行汇报。

2、劳资部门及时上报人员新增及集团工资拨付情况，新增人员工资未及时拨付，当月不予发放，待工资拨付到账后，再进行补发。

3、加强应收账款的催缴力度，确保月末应收账款不大于月初。

4、预付款原则上不予支付，需要加工周期的，按加工周期执行预付款，货到验收，发票及时入账。经办单位负责及时催办发票入账手续。

5、销售部门加强煤质管理，以商品煤的标煤量为导向，指导经营管理部做好工资考核工作，引导采煤及运输部门在放煤及运输环节加强煤质管理。

6、各单位要按照经营管理部提出的要求，做好本单位的成本管理工作，强化自主管理，做好成本分析，专业部门（生产技术部、通防部）做好指导、监督工作，逐步提高我矿经营管理水平。

参加人员：

公司领导：张宗芳、陈继贤

部门人员：卞大勇、徐  涛、陈  诚、边红印、王  峰

刘令富、时  光、张  超、陆  枫、刘华金

刘荣涛、吴  辉、张智慧、吕朝命

招贤矿业公司办公室             2018年6月15日印发