陕西金源招贤矿业有限公司会议纪要

〔2018〕6号

经济运行分析会会议纪要

2018年7月27日上午，公司在三楼会议室召开上半年经济运行分析会。会议由公司财务总监王文生主持，经营副总经理张宗芳出席了本次会议。

会上经营管理部、财务部、供销部及机运部分别对六月份月份及上半年经营指标完成情况及各项成本要素考核情况进行了通报，财务总监王文生、经营副总经理张宗芳分别就相关工作进行了安排部署，现纪要如下：

- 上半年各项指标完成情况

上半年完成原煤产量116.21万吨，比计划增产2.21万吨；进尺3964.1米，比计划4000米减少35.9米；累计销量108.47万吨，基本实现产销平衡；综合售价312.79元/吨，较预算360元/吨，降低47.21元/吨；实现报表收入33928万元，考虑价格影响因素，实现考核收入39049万元。

上半年，完全成本累计发生19809万元，其中：可控成本累计发生9471万元，剔除增支因素后，可控成本实际发生8971万元，较计划节约3124万元。其中：材料费累计发生1688万元，较预算超54.7万元（剔除1月份122万元的基建工程材料费用，上半年实际应节约66.3万元）；工资累计发生3379万元，剔除月度绩效工资500万元后，实际发生2879万元，较预算节约94万元；电费累计发生944万元较预算节约1006万元（原因为：年初预算考虑选煤厂投入运营成本）；四项费用实际发生78万元，较预算205万元节约127万元（原因为竣工验收工作未全面开展，集中支付情况尚未发生）。

上半年实现报表利润12796万元，加减调整因素后，实际完成考核利润22404万元，较预算增盈2442万元。

二、存在的问题

1、有部分以前年度材料费用进入今年成本，由于领料单没有日期，这部分材料不好区分，此外因发票原因，目前仍积压了部分未出库。

2、上半年调度统计产量与财务报表及销售产量差异较大，给考核工作带来一定难度，此外，调度、销售产量差异太大也不易管理。

3、由于基础价格表物资单价不齐全，各部门在申报计划时只有数量，没有单价，无法在总额上进行控制。经管部建立材料发放流水账进行月度材料控制，但是也出现部分物资找不到价格，原计划实行材料日清日结工作，目前暂时无法落到实处。

三、会议对下一步经营管理工作进行了安排部署

1、经营考核工作常态化，每月要有分析，经营部门要有高度，站在企业的立场上，对上争取指标，争取应得的一切利益；对内加强考核管理，降低可控成本，把经济分析会安排的工作落到实处。

2、由调度部门牵头，组织技术、财务、销售、经管每月对产量进行核对，及时修正，确保产销存在一个合理范围内。

3、供应部门以前年度及今年积压料单尽量分期出完，避免基建期材料挤占下一年度成本费用。财务与经管配合将每月列入成本的基建材料列出明细，报集团公司在考核时予以剔除。

4、内部考核的基础价格可以借鉴省内考核模式，与集团供应部门沟通，用基础价格进行考核，基础价格不受市场价格影响，可以使考核工作更合理。

5、财务部与技术部积极联系，做好研发支出前期立项、备案及会计核算等相关工作，争取企业所得税加计扣除税收优惠政策。

6、财务部门会同征迁办，主动协调县财政局和招贤镇借款问题。

7、对闲置不用的废旧物资，没有利用价值的，向上级部门申请报废，按流程处理。

8、外转供电不要形成应收款，机运部做好外转供电登记及电费收缴工作，并在下次经济分析会上进行汇报。

9、各单位要提高材料计划的准确性，减少增补报告或急用料，经管部对各单位的材料计划进行考核。

10、一二线部门及矿业公司每月5日前将部门材料分析报送经营管理部。

参加人员：

公司领导： 张宗芳、王文生、孙学荣

部门人员： 卞大勇、徐  涛、宋崇柏、陈  诚、边红印

王  峰、刘令富、梁坤柱、马  强、赵  峰

刘华金、曹应理、朱远辉、刘  刚、吕朝命

招贤矿业公司办公室              2018年7月27日印发