陕西金源招贤矿业有限公司会议纪要

〔2018〕8号

经济运行分析会会议纪要

2018年9月12日下午，公司在三楼会议室召开8月份经济运行分析会。会议由公司财务总监王文生主持，经营副总经理张宗芳出席了本次会议。

会上经营管理部、财务部、供销部及机运部分别对七月份月份经营指标完成情况、各项成本要素考核情况进行了通报，财务总监王文生、经营副总经理张宗芳分别就相关工作进行了安排部署，现纪要如下：

- 八月份各项指标完成情况

八月份完成原煤产量8.13万吨，受1307工作面停产影响，比计划减产11.87万吨；进尺315米，比计划900米减少585米；原煤销量11.53万吨；综合售价262.65元/吨，较预算360元/吨，降低97.35元/吨；主营销售收入3029.6万元，较预算减少4170.4万元。

八月份，完全成本3004.13万元，其中：可控成本1915.2万元。其中：材料费本月消耗758.42万元，剔除609.31万元的基建材料，较预算272.5万元节约123.39万元（1304风巷及1304高抽巷237.56万元的基建材料费及371.75万元抽采管路列入到生产成本中）；工资本月支出495.8万元，增补月度绩效工资100万元后，较预算495.47基本持平；电费实际发生159.49万元较预算节约165.51万元（原因为：年初预算考虑选煤厂投入运营成本）；四项费用实际发生12.38万元，较预算34.17万元节约21.79万元（原因为竣工验收工作未全面开展，集中支付情况尚未发生）。

八月份实际完成考核利润242.45万元，较预算减盈3480.55万元。

二、存在的问题

1、在材料管理上，考核结果与定额差异较大，主要原因一是定额测算不精确、巷道支护参数有所变化；二是考核数据与实际领用有差异；三是没有严格的零星工程验收制度，零星工程定额不好测算；四是各单位二级库管理不规范，未建较为规范的收发存台账。

2、在用电管理上，主要问题是井下头面没有进行装表计量，开关柜显示数据误差太大，目前机运部提供的电量统计报表是按照产量进尺进行分解的指标，无法直接用于考核。此外，井下皮带机开空车现象比较严重。

3、在物资回收上，此项工作未全面开展，主要因为人员及场地原因，目前回收材料采用物资转移复用交接单的形式直接复用，采煤回收升井物资暂存在办公区门前，也是以物资转移复用交接单核定回收数量。

三、会议对下一步经营管理工作进行了安排部署

1、机运部、通防部及供应设备组做好大型材料的统计工作，建立归口材料定置化管理台账。

2、供应部门对材料已出库，但领料单未入账情况进行统计，9月底不得再积压领料单。

3、由经管部牵头，对目前的材料定额进行修订完善。

4、受矿井条件限制，矿暂时允许二级库的存在，但经管部门要每月核定使用部门的收发存台账，避免二级库管理不善，造成浪费。

5、供应部门对出库物资必须按照合同价格及时划价、料单及时入账。

6、无轨胶轮车的报废工作由经管部、供应销售部负责，尽快联系集团公司相关部门按规定程序办理。

7、调度负责协调，使用部门合理利用皮带机运行时间，集中出货，尽量减少皮带机空转。

参加人员：

公司领导： 张宗芳、王文生

部门人员： 王  峰、刘  民、许庆贺、刘令富、王鹏飞

卞大勇、徐  涛、陈  诚、宋崇柏、赵  峰

刘华金、况开恩、苗宪华、朱远辉、张展信

刘长玉、赵  阳、刘  新、马  强、杨  眷

张言飞

招贤矿业公司经营管理部          2018年9月14日印发