关于1307工作面顶板预裂爆破施工

专题会会议纪要

为确保1307工作面安全回采，2017年8月10日上午，招贤煤矿在三楼会议室召开了1307工作面顶板预裂爆破施工专题会议，会议由副经理、总工程师李承军主持，公司有关领导、相关科室负责人参加了会议，与会人员经过充分讨论，形成安排意见，现纪要如下：

一、职责划分

1、钻机队：负责顶板预裂钻孔施工；注浆泵及封孔材料的准备；钻孔封孔注浆。

2、采煤事业部：在通防管理部指导下加工炸药箱运至爆破地点；炸药到矿后运送炸药至爆破地点；炮棍准备及装药；负责爆破警戒工作。

3、通防管理部：防冲办提前报炸药需求计划到通防管理部，通防管理部联系36处准备炸药，通过民爆公司及时运输到矿；指导采煤事业部进行装药；雷管、导爆索由通防管理部爆破员亲自运送。

4、防冲办：负责顶板预裂爆破孔设计，现场施工监督，合理安排钻孔施工计划，及时报送炸药需求计划。

二、具体要求

1、采煤事业部在炸药领取运送过程中至少由1名队长或队级以上管理人员带队，通防管理部指派1人跟随监督；井下炸药临时存放点未投入使用前，采煤事业部人员在地面领取炸药后直接运送至爆破地点。

2、采煤事业部装药人员相对固定；爆破警戒工作严格执行措施要求，特别要加强1307高位措施巷的爆破警戒管理。

3、采煤事业部、通防管理部及沈阳煤科院钻机队做好措施的贯彻工作。

4、钻机队注浆封孔费用由经营管理部进行核算。

参会人员：李承军  刘建民  华海洋  甘圣丰  孙学荣  黄文军

杨  眷  刘明涛  吴卫星