调度指挥中心周例会会议纪要

时间：2018.10.14

地点：调度会议室

主持：杨鹍

参会人员：调度全体人员

会议内容：

1、加强单位纪律管理，严格执行请销假制度

2、调度记录、台账规范，字迹工整。

3、按照公司11月初实现联合试运转要求，矿业公司在北翼辅助运输大巷修护、友缘项目部井底车场及大巷水沟施工、井下消防四岔门处修护，排好计划交调度，调度考核。

4、1304高抽巷安装第二部胶带机，调度督促落实。1304高抽巷3号联巷即将透窝，掘进部打好图表贴在调度，每日一填表。

5、调度做好网络、通讯、应急广播、电子秤检修保障工作，确保设备完好。

6、调度做好冬季“三防”工作，10月15日对上次预查问题进行复查落实。

7、对集团公司第三季度质量标准化检查出的调度问题进行通报落实。

调度指挥中心

2018年10月14日