2018年10月12日生产例会会议纪要

- 2018年10月12日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副总经理、总工程师李承军主持，副总经理王之永、陈优良、纵峰、副总师吴干、各部室及外委单位负责人参加了会议。出席领导对下周工作进行具体安排。现纪要如下：

- 一、上周生产例会安排工作落实情况：

- 上周安排工作19条，已落实17条，另2条在落实中。

- 本周生产例会安排工作：

- 1.每周矿隐患排查时间由周二改为周一，安全监察部负责点名、分工、信息闭合。矿领导、职能科室人员及基层单位主要负责人参加隐患排查。

- 2.调度、通防做好有关信息上传工作。

- 3.调度协调+980总回上段平巷25KW绞车是否甩火问题。

- 4.友缘项目部做好挖掘机现场使用安全管理工作。

- 5.锚联网索支护巷道要加强标准化建设，锚杆、锚索要拉线作业。6.掘进部要做好1304高抽巷安装第二部胶带机的设备准备工

- 作，经营部协助。

- 7.掘进部做好1304高抽巷3号联巷贯通点巷道超前支护工作。

- 8.生产技术部做好1304风巷水文分析、预测预报工作，为矿业掘进队提供水文信息；矿业公司做好排水工作。

- 9.北翼辅助运输大巷架棚处，脚手架固定要牢靠。

- 10.1305机巷局扇挪移由矿业公司负责、通防部定位置、职能科室验收。

- 11.友缘项目部从地面到井下，工作项目多而杂，要加强现场安全管理。

- 12.为确保11月初实现联合试运转验收，矿业公司北翼辅助运输巷架棚及施工反底拱、友缘项目部消防材料库四岔门修护、井下车场水沟施工、北翼回风大巷喷浆等工程在10月底完成，两单位排好计划交调度考核。

- 13.1307工作面两巷打钻在早班施工。

- 14.机运部加强供电与运输设备检修，保证生产单位正常生产。15.1307工作面60号支架底座箱体开焊，采煤部加工紧固配件，

- 固定支架底座箱体。

- 16.1307工作面60号支架底座箱体开焊，经营部尽快与厂家取得联系，厂家来人鉴定质量问题。

- 17.调度负责落实1307工作面支架底座箱体开焊、北翼胶带机事故影响追查工作。

- 18.加强矿井质量标准化建设，加强井下环境治理。

- 19.通防部做好录入井人员信息设备10月15日能正常使用，入井人员与定位卡相符合，调度考核。

- 20.地面炸药库10月底投入使用，调度考核。通防部做好火工品管理工作。

- 21.10月15日，调度负责对冬季“三防”查出的问题进行落实，处罚到位。

- 调度指挥中心

2018年10月12日