1304工作面机、风巷卸压方案优化会议纪要

会议时间:2018年10月26日         会议地点：三楼会议室

主持人：周军 王修启                  记录：吴卫星

参会人员：李承军、李治龙、王之永、刘钊、陈优良、纵峰、甘圣丰、张晖、欧东东、孙学荣、孟宁、刘新、张振平、时光、朱远辉、杨眷、

秦庆举、杨鹍、朱圆圆

会议内容：

首先由总工程师李承军介绍了1304工作面机、风巷目前采用的卸压方案及卸压效果情况，根据目前迎头现状，建议对目前的卸压方案进行优化调整如下：

1、1304机巷卸压方案为迎头施工6个大孔径卸压钻孔（孔深22m），辅以3个煤体爆破钻孔（孔深10m）不变；帮部卸压钻孔间距调整为3m，孔深调整为25m，紧跟迎头施工回采侧帮的卸压孔，煤柱帮的卸压钻孔滞后迎头施工；

2、1304风巷的卸压方案根据现场情况进行逐步调整，卸压方案为迎头施工6个大孔径卸压钻孔（孔深22m），辅以3个煤体爆破钻孔（孔深10m），后期根据现场情况取消迎头大孔径卸压孔，使用煤体爆破钻孔掩护迎头掘进；帮部卸压孔滞后迎头施工，孔间距2m，孔深煤柱帮为25m，回采侧为40m。

与会人员经过充分研究与讨论后，均同意上述卸压优化方案，后期可根据实施情况进行调整。

会议最后王修启总经理结合与会人员的意见做了以下总结：1、应力在线安装紧跟迎头施工；2、时刻保持后路畅通；3、物料朝后路码放；4、作业人员安全防护要到位。