调度指挥中心周例会会议纪要

时间：2018.10.25

地点：调度会议室

主持：杨鹍

参会人员：调度全体人员

会议内容：

1、加强单位纪律管理，严格执行休班等请销假制度，管技人员休班7天，员工休班8天，严禁超期休班；

2、调度室标准化达标，因沙发茶几老旧，需领用5把弓字椅，沙发2个，茶几1个，文件柜一个，物资配齐后，要实现调度室定制化、标准化管理；

3、矿业公司施工的一采区变电所卧底工程，要求月底前完成，调度督促落实；

4、掘进部1304高抽巷安装第二部胶带机，月底前安装完成，调度督促落实；

5、友缘项目部980无极绳硐室月底前完工，调度督促落实；

6、调度做好网络、通讯、应急广播、电子秤检修保障工作，确保设备完好。

7、10月30日矿召开党员大会，调度党支部要保证全体员必须参会；

调度指挥中心

2018年10月26日