2018年10月26日生产例会会议纪要

- 2018年10月26日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由副总经理王之永主持，副总经理陈优良、副总师孙学荣、欧东东、甘圣丰、张晖、各部室及外委单位负责人参加了会议。出席领导对下周工作进行具体安排。现纪要如下：

- 一、上周生产例会安排工作落实情况：

- 上周安排工作25条，已落实23条，2条工作在进行中。

- 本周生产例会安排工作：

- 1.北翼回风巷喷浆，回弹料需及时清理，不得影响绞车运行（责任人：友缘项目部）

- 2.防冲培训计划已发送招贤群内，各单位认真按照计划组织员工培训，防冲办留好影响资料（责任人：全矿各部门、防冲办）

- 3.1304系统防冲卸压方案已调整，1304风、机巷按新方案执行，密切关注迎头煤炮声，及时反馈防冲办。（责任人：五建三处、矿业公司）

- 4.在用矿车大底车、不完好车辆较多，机运部要加强矿车清挖、检修管理，及时维护保养矿车（责任人：机运部）

- 5.1304风巷无极绳绞车延机尾工作，下周一前要完成，调度组织验收（责任人：矿业公司、调度指挥中心）

- 6.安全生产标准化建设，各单位要认真按照安监部要求积极完善（责任人：全矿各部门）

- 7.10月27日早班一采区变电所一回路高爆开关起吊，影响1304风巷、1307高抽巷、1305机巷局扇，各头面要留设专人看管，防止局扇掉电（责任：采煤部、矿业公司）

- 8.一采区变电所变形整治工程，后门两道风门推不开，需扒掉重修（责任人：矿业公司）

- 9.1307工作面两巷顶板预裂爆破孔，通防部指导采煤部摸索经验，确保爆破效果（责任人：通防部、采煤部）

- 10.班队标准化建设，以采煤部为试点，安监部及时给予指导，推进班组建设快速推进（责任人：安监部、采煤部）

- 11.1307工作面要加强设备检修，确保每天割煤5刀，调度负责考核（责任人：采煤部、调度指挥中心）

- 12.井下回收的旧钢丝绳升井后，调度负责指定地点存放，留1307工作面铺网回撤时使用（责任人：调度指挥中心）

- 13.供销部加强龙门吊下设备堆放管理，为综采设备留够存放空间（责任人：供销部）

- 14.地面炸药库10月29日起正式启用，通防部完善炸药存放、发放等各项制度（责任人：通防部）

- 15.矿井按照煤矿安全规程采购的新式喷浆机已到货，相关单位领取使用（责任人：矿业公司、掘进部、采煤部）

- 调度指挥中心

2018年10月26日