2018年11月2日生产例会会议纪要

- 2018年11月2日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副总经理、总工程师李承军主持，各部室及外委单位负责人参加了会议。出席领导对下周工作进行具体安排。现纪要如下：

- 一、上周生产例会安排工作落实情况：

- 上周安排工作15条，已落实13条，2条工程在进行中。

- 本周生产例会安排工作：

- 1.1304风巷迎头煤炮频繁，防冲办人员跟一个小班，根据现场煤炮情况进行分析、防治,拿出整治方案交总工程师李承军审核。

- 2.1304机巷、风巷打爆破孔长度由12m改为10m。

- 3.地面炸药库下周一正常投入使用，通防部不能落实，罚杨眷、梁坤柱各1000元。

- 4.1307工作面两巷要加大退锚，安检员监督。

- 5.11月、12月份1307工作面回采速度变缓，加强防火管理。

- 6.调度对北翼辅助运输斜巷打运料加强协调，并进行考核。

- 7.机运部加强对北翼辅助运输斜巷90kw绞车进行维护，确保绞车正常运行。

- 8.北翼辅助运输斜巷，物料打运较多，机运部加强现场管理。

- 9.+980辅助运输大巷友缘项目部、掘进部工程施工的余留矸石今晚7点以前出完，调度做好协调工作。

- 10.+980辅助运输大巷铺设轨道，生产技术部下联系单，友缘项目部抓紧施工。

- 11.友缘项目部在+980辅助运输大巷90kw绞车处喷浆机要往里挪。

- 12.北翼胶带机变坡点往上，掘进部抓紧卧底、修护。

- 13.北翼辅助运输大巷反底拱架棚处注浆结束后，生产技术部验收。

- 调度指挥中心

2018年11月2日