2018年11月9日生产例会会议纪要

- 2018年11月9日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副总经理、总工程师李承军主持，副总经理纵峰、王之永、副总师孙学荣、卞大勇、各部室及外委单位负责人参加了会议。出席领导对下周工作进行具体安排。现纪要如下：

- 一、上周生产例会安排工作落实情况：

- 上周安排工作13条，已落实11条，2条工程在进行中。

- 本周生产例会工作安排：

- 1.审核2019年安全1号文件，尽快年底前下发。

- 2.每周查出的安全隐患联系单、罚款单在调度会有个别单位拒签的，每次罚相关单位值班人100元，累计三次拒签的取消值班资格。

- 3.检查出的安全隐患有不能落实的，需分管矿领导签字后交予安全监察部闭合。

- 4.每月统计没有落实的安全隐患联系单、罚款单安全监察部交予安全副总经理审阅。

- 5.五建安装队在1304风巷安装瓦斯抽放管路同时，要保护好风筒、皮带机等设施。

- 6.1304机巷、风巷爆破孔、卸压孔严格按联系单施工，防冲办现场监督。

- 7.1304机巷、风巷各剩余180米工程量，生产技术部抓紧下发1304切眼施工联系单。

- 8.加强我矿胶带机管理，为在胶带机尾施工人员创造安全条件，皮带机各种保护必须安全可靠，否则按停止设备处理。

- 9友缘项目部抓紧+980辅助运输巷无极绳绞车基础施工。

- 10.井下所有手工道岔全部换成气动道岔，安全监察部检查、监督落实。

- 11.掘进部对主斜井煤仓下口检修联巷绞车调试好、保险设施完善，杂物清理干净,联动档及信号设施安全可靠后方可运行。

- 12.1305机巷无极绳绞车五建三处安装队抓紧安装。

- 13、11月份、12月份省局、咸阳分局执法检查，我矿采掘失调，生产技术部准备汇报材料。各单位准备好“四不两直”检查工作。

- 调度指挥中心

2018年11月9日