调度指挥中心工作总结

2018年以来，调度指挥中心时刻与全矿工作步调保持高度一致，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，以做精做细煤矿调度管理工作为突破口，自主加压，创新思路，不断提高工作标准；强化执行，狠抓落实，使各项工作形成闭环。充分发挥出调度、指挥、协调、服务功能和“上情下达，下情上报”作用，通过大量扎实的工作有效推动了矿井各项任务目标的顺利完成。为总结经验、开创工作新局面，现将2018年工作总结及2019年工作计划汇报如下：

一、2018年工作总结

本年度在矿党政的正确领导与支持下，调度指挥中心始终保持着干事创业的坚强决心和蓬勃昂扬的工作斗志，以踏石有印、抓铁有痕的精神狠抓工作落实；以专业的技术能力科学组织安全生产，确保矿井高产高效持续发展；以首创精神建立了煤矿调度管理“四化”，即标准化、制度化、规范化、常态化工作机制，稳中求进地推动调度标准化管理；以高度负责、严谨果断的工作作风完善应急预案，精心组织应急演练，严格落实“调度员十项应急处置权”，全力提升矿井减灾抗灾能力。

（一）坚守本职，不断完善，充分发挥安全生产综合调度职能

今年以来，调度指挥中心不断加强对全矿生产系统的动态管理与组织协调，按照矿井生产作业计划，加大生产正规循环监督考核力度，密切掌握安全生产动态，积极协调机电设备日检、月检工作，并严格排查好其影响范围，为生产创造出良好的设备保障与安全保障。日常调度管理中，及时协调处理生产中出现的矛盾和问题，对基层反映的安全生产情况以及重大问题如实迅速汇报，并明确责任单位、工作标准和完成时限，定期考核落实。对重点工作及领导交办的事项实时跟踪调度，做到有记录、有要求、有结果，形成闭环管理。确保各采掘工作面按计划正常施工。今年以来全矿井实现了生产原煤1959856万吨，掘进进尺6057米。重点工程进尺5064米，综掘进尺5052米。

在日常调度管理上，一是修改完善了《安全生产综合日志》，为矿领导、各职能部室提供了及时、准确、全面了解矿井生产信息及生产区队重点工作的便捷通道；二是严格落实《招贤矿业各级管理人员下井带班管理制度》、《调度值班制度》等各项制度，每月底排好次月管理人员值带班计划表，每班至少有一名副总工程师以上管理人员下井带班，深入井下重点区域和关键环节，及时发现消除隐患，并能在第一时间指挥处置现场突发事件。严格执行请销假制度，对于临时变更班次的情况，及时安排替班人员，以及加强对各生产区队管理人员值带班工作的监督；三是提高每日两会（调度会、晨会）会议质量，针对会议提出的各项工作任务及时传达贯彻，并要求各生产单位在每日的调度会上，汇报工作任务的完成进度、取得效果，并严格按日进行考核、复查，狠抓工作落实。并且每周五组织生产口副总师以上领导、相关单位负责人召开生产平衡会，统一了思想、工作意见、步骤、目标，为全矿安全生产营造出良好的工作氛围。四是严格落实生产影响兑现制度，截止11月落实兑现金额为95080元。

（二）创新思维，对标管理，阔步向“四化”工作机制迈进

年初，我单位既确定了建设调度管理“四化”工作机制的总目标，并在工作中着力践行。一是完善修订各项管理制度。为加强调度综合管理能力，强化调度的综合管理职能，结合矿井现实情况，完善修订了《生产系统影响考核制度》、《矿车管理规定》、《调度值班制度》、《各级管理人员下井带班管理制度》、《调度会议制度》、《生产会议制度》、《专项调度管理制度》、《调度汇报制度》、《紧急情形下停产撤人规定》、《调度文档资料管理制度》等制度，并严格“按章执法”。二是明确各级人员职责及工作标准。在内部管理方面，将部室全体人员分为调度地面工程兑现组、井下工程兑现组，网络通讯保障管理组等，并明确负责人。每周定期召开单位会议，总结本周工作进度及下周工作重点，及时排查出工作难点，找出工作亮点。三是安全生产标准化建设取得实绩。制定了调度质量标准化业务责任分工细则，组织调度标准化自查自纠活动，针对每人负责的工作，采取对调互查的形式，对查出的问题明确责任人、检查人、验收人和整改时限，并制定了责任追究制度，每月进行一次自评，做到了事事有人做，事事有人管，在今年的省市县及集团公司各类大型检查中，调度指挥中心均能较好的完成迎检任务，三季度集团公司安全生产标准化检查中更是达到一级标准化标准。完善制度修订的基础上，调度指挥中心一直坚持着对标工作、按章管理的规范化工作思路，并将以善始善终、善做善成的精神，形成稳定的常态化工作运行模式。

（三）多措并举，常备不懈，全面提升应急处置水平

为切实提高我矿应急抢险处置水平，在矿井出现危及井下职工生命安全的紧急情况下，最大限度地保护好职工生命和财产安全，在应急领导小组的领导下，调度指挥中心修订完善了符合矿井实际的生产安全事故综合应急预案、16类专项应急预案及15类现场应急处置方案。

全年共组织应急演练6次，其中专项综合应急演练4次，分别为1307工作面水灾事故停产撤人演练，火灾事故停产撤人演练，“雨季三防”抢险救灾演练，地面消防事故应急演练；桌面应急演练2次，分别为：全矿掉电事故应急演练、副井提升事故应急演练。为切实提高调度指挥中心对煤矿各类事故的应急处置能力和调度员的心理素质，在矿统一进行的事故综合应急演练中，组织不当班调度员现场观摩；在此基础上，根据各类专项应急预案，制定演练方案，组织每一名调度员按演练方案进行全过程模拟演练，其他调度员现场评议模拟演练过程中存在的问题和不足。

（四）加大投入，科技保安，建立健全各类安全系统

今年以来，调度指挥中心逐步完善电话通讯系统、语音广播系统、视频监控系统、电子衡量系统四大系统，改造、敷设井下网络线路10000余米，增设工业监控12台，使全矿井工业监控总量达到58台，覆盖全矿井各生产头面，全年维检视频监控120余次，全面确保了矿井的长治久安。

目前我矿各部室、重要车间及井下主要场所都安设有调度电话，其中井下电话86部。今年新增电话25余部，维修维检120多次，确保了通讯电话正常使用，保障了矿井的安全生产。同时调度通讯队利用业余时间组织对已损坏电话进行维修，已修复电话17台，共节省资金13600元。

全年安装应急语音广播分站5台，应急广播终端20台，安设在采面、迎头、其他固定工作地点。语音广播不但能和调度指挥中心双向通话，而且还能实现局域通话。有力保障矿井应急救灾能力。

矿井主运皮带及1307顺槽皮带巷均安设有电子衡量系统，并且于上半年宝鸡市质量监察局对我矿两台电子衡量仪合格验收中顺利通过，实现了精细生产，精准生产

（五）凝聚人心，适岗为才，全面提升调度队伍整体素质

结合调度工作实际，本着“干什么、学什么，缺什么、补什么”的培训原则，年初制定调度培训计划，积极争取外出学习机会，调度员先后参加了省煤炭局组织的安全资格证培训并取得了资格证书，除此之外，我们还制定了调度学习日制度，雷打不动地持续开展好周三调度学习日及25日调度月度专题研讨会活动，制定学习课件，邀请我矿各方面技术人员授课，全面系统学习了与煤矿安全生产相关的法律法规、调度管理规定、各种险情的现场处置等知识，将理论知识与生产实践紧密结合；并在25日调度专题研讨会上，结合个人亮点缺点，工作中的热点难点问题展开大讨论，及时总结出工作中好的经验做法，排查出自身的薄弱之处，并充分发动集体力量进行整改提高。

二、工作中存在的问题

1、调度质量标准化建设工作方面，与建成全集团标杆单位确实存在一定差距。

2、应急管理方面，调度员参加培训较少，应急处置能力有待提高。

3、调度硬件设备设施相对落后，需及时更新。

4、在工作中，个别同志创新思维能力不高，超前意识不强。

三、2019年工作计划

1、认真落实上级管理部门、集团公司及我矿下发的重大决策、重要工作部署、会议、文件等，并组织开展督促检查，既传达领导指示，又反馈各种信息，在工作中努力做到“收集信息第一时间、报送信息第一时刻、处理信息第一时段”，保证全矿上下政令畅通。

2、抓好均衡生产，组织好矿下达的各项生产指标的兑现，抓好落实；掌握日、旬、月、季的原煤生产、掘进进尺、开拓进尺完成情况，坚持生产预测预报，做到安全生产。

3、建立健全各项规章制度，规范管理流程，结合调度工作实际，将“四化”工作机制长期运行下去，并结合实际不断进行完善，着力保持常态化运行的稳定状态，推动各项工作的稳步开展。完善标准化并对已制定的标准进行试运行，制定相应制度，向规范化、常态化稳步迈进。

4、应急管理方面，制定完善应急管理相关制度及保障措施，合理制定应急演练计划，积极组织应急检查，全面提高矿井应急处置水平。

5、针对目前采煤工作面接续紧张的局面，加大对1304工作面各条掘进巷道的重点协调，重点进行跟踪调度，每班增加调度次数，及时掌握影响掘进进度的各种不利因素，及时协调或向领导汇报。

7、针对1307工作面回撤、1304工作面安装，加大协调力度，与此同时，做好1304工作面新支架入井、1307工作面支架升井协调工作。

8、做好各类迎检工作，确保顺利通过上级各项检查验收。

9、全面提高调度指挥中心工作人员的整体素质。定期邀请我矿采、掘、机、运、通等专业技术人员授课，不断加强业务水平；同时树立高度的服务意识，为矿井上下沟通提供良好周到的服务。与此同时要求调度员深入采掘一线，掌握生产情况，掌握第一手资料，及时向各级领导汇报。

10、根据矿井发展的要求增加对关键点及安全盲点安装监控，力争井下无监控死角。提前考虑新办公楼机房的整体技术方案，有条件的情况下对现有网络状况进行整改，对老办公楼IP地址从新整理分配，提升矿井网络服务质量。

11、加强调度指挥中心软硬件设施建设，科技保安，提高调度、指挥、协调、服务、监督工作效率。