2018年12月21日生产例会会议纪要

- 2018年12月21日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副总经理、总工程师李承军主持，副总孙学荣、欧东东、各部室及外委单位负责人参加了会议。出席领导对下周工作进行具体安排。出席领导对下周工作进行具体安排。现纪要如下：

- 一、上周生产例会安排工作落实情况：

- 上周安排工作10条，已落实10条。

- 本周生产例会安排工作：

- 1.矿业公司准备转场从1304机巷施工切眼，施工方案及技术措施要切实落实到位，五建三处要全力配合矿业公司（责任人：矿业公司、五建三处）

- 2.矿业公司在1304机巷打运皮带，调度重点协调跟踪，确保22夜班必须进场（责任人：矿业公司、调度指挥中心）

- 3.地质部门要针对1307工作面系统矿压监测数据进行分析，形成总结报告，为矿井下一个工作面回采提供依据（责任人：生产技术部）

- 4.集团公司2019年生产技术管理规定（讨论稿）已挂网，相关单位要进行学习，编制招贤矿业公司2019年生产技术管理规定，元月10日前落实（责任人：生产技术部、调度指挥中心）

- 5.1304高抽巷设备拆除、1307机巷硐室出货车皮需求量较大，机运部要合理安排，保证车皮供应（责任人：机运部）

- 6.各头面综掘机机载断电仪要确保完好，正确使用（责任人：掘进部、矿业公司、五建三处）

- 7.临近年底，各生产单位要重点做好火灾风险管控，1307工作面末采期间、1307风机联巷因采动影响造成的顶板下沉点、1304切眼高冒区等重点地点，通防部要加强监测监控，采集气样分析，防止自燃发火（责任人：通防部、采煤部、矿业公司）

- 8.冲击地压防范，重点加强巷道贯通前的防范，卸压措施要执行到位（责任人：生产技术部）

- 调度指挥中心

2018年12月21日