2018年5月4日安全生产会议纪要内容

1、1307单轨吊传感器有问题，机运部抓紧恢复；

2、一采区变电所设备安装，设备没到位，调度跟踪；

3、井下炸药库搅拌机电机坏，友缘项目部抓紧准备及更换；

4、北翼总回帮部超高及时支护。

5、1304系统施工人员必须配穿防冲服，不穿防冲服一律按“三违”处理。

6、1307工作面大块矸石严禁进入系统。

7、1304高抽巷迎头右帮片帮，顶板来压锚索拉断，加强巡查，及时支护。

8、环形车场及轨道运输巷水沟盖板施工结束，及时交予机运部。

9、灯卡一致、严禁分离，否则严肃处理。

10、煤巷一定要湿式打眼，严禁打干眼，否则按三违处理。

11、捕尘网安装必须符合双开双关，必须挂责任牌。

12、井下压风管路有水，机运部负责井上下压风管路放水。

13、风水联动喷雾需停止喷雾时，必须先关水再关风。

14、地面卸料调度带有关单位现场查看。

15、恒源、矿业、修护、采煤事业部把挖坑机司机培训人员名单报至培训部。

16、地面工程签订合同由土建负责，调度跟踪。

17、1305机联巷需打钻及时与钻机队联系。

18、北翼辅助轨道卧底、调道、加托辊，货物及时清理。

19、机运部加强北翼辅助轨道运输管理。

20、1304系统加强风筒巡查，以防脱节。

21、各单位班前会对人员不安全因素进行排查，发现不安全因素人员禁止下井。

调度指挥中心

2018年5月4日