2018年5月11日安全生产会议纪要内容

1、1307工作面见方来压，要加快工作面推进度，及时推过压力集中区；

2.1307工作面放顶煤控制矸石量，大块矸石严禁进入系统；3、1307工作面风机巷卧底进度太慢，加快卧底进度；

4、技术部加强各施工单位措施复审管理；

5、矿引进顶板窥视仪，供销部及时进货；

6、1304高抽巷顶板压力大，恒源工区要及时打挑棚。

7、1304风巷无极绳绞车硐室施工，加强放炮管理，附近施工单位要撤人警戒；

8、柴油机硐室临近贯通，通防部加强管理，及时设置风门；

9、掘进头风筒管理各施工单位及时自查，20号以后通防部将对标进行检查，不合格将进行处罚；

10、1305机联巷顶板压力大，钻机队施工加强个体防护，打钻要穿防冲服，打钻时如遇卡钻，不要冒进；

11、通防部加快对1304风、机巷视频监控的安装速度，安装完成后交调度管理，

12、陕西省防冲细则已下发，8月1日起执行，防冲办要对标自查，制定整改方案；

13、生产技术部引进顶板离层在线监控系统，加强各头面顶板管理；

14、地面回收的废旧物资清理码放，供销部要加快进度，调度负责督促落实；

15、安全监察部加强各掘进头临时指挥的使用；

16、1304风巷顶板填注罗克休膨胀剂，周日施工，矿业公司要编制技术措施，确保施工安全；

17、1304高抽巷气动单轨吊、北翼轨道38公斤道岔抓紧进货，供销部负责落实

18、恒源队目前职工情绪不稳定，生产职能科室要重点关注，确保队伍稳定，安全生产；

调度指挥中心

2018年5月11日